Smlouva o dílo

č. VZ  68/2019

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s ustanovením

§ 2586 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění

mezi těmito smluvními stranami:

- Psychiatrická léčebna Šternberk

Státní příspěvková organizace, Zřizovací listina MZ ČR ze dne 29. 5. 2012, č. .j. 17267-X/2012

Sídlo: Šternberk, Olomoucká 1848/173, PSČ 785 01

IČ: 00843954

DIČ: CZ00843954

Bankovní spojení: xxxxxxxx

Číslo účtu: xxxxxxxxxxxxx

zastoupena: MUDr. Hanou Kučerovou, ředitelkou Psychiatrické léčebny Šternberk

jako objednatel (dále jen „objednatel“), na straně jedné

a

- Online-olin s.r.o.

Sídlo: Šternberk, Litovelská 2510/12, PSČ 785 01

IČ:  02160021

DIČ: CZ02160021

Firma zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, vložka C58125

Bankovní spojení: xxxxx

Číslo účtu: xxxxxxx

Zastoupena: Bc. Oldřichem Zatloukalem, jednatelem

jako zhotovitel (dále jen „zhotovitel), na straně druhé

Preambule

Tato smlouva je uzavírána na základě veřejné zakázky č. VZ 68/2019 (dále také „VZ“) vyhlášené objednatelem jako zadavatelem, a zhotovitelem jako vybraným dodavatelem v otevřené výzvě jako zakázka malého rozsahu s názvem „Oprava komunikací a odstavných ploch v PL Šternberk“, přičemž tato smlouva je uzavírána s cílem dosáhnout oboustranně výhodné úpravy vzájemných, obchodně právních vztahů mezi oběma smluvními stranami tak, aby byly řádně a zcela naplněny cíle a účel této smlouvy a byly zcela určitě stanovena práva a povinnosti zúčastněných smluvních stran, které se vzájemně zavazují plně respektovat jednotlivá ujednání této smlouvy a svým jednáním předcházet nedorozuměním a případným sporným situacím, které by mohly vzniknout v souvislosti s realizací tohoto obchodního případu. Obě smluvní strany shodně prohlašují, že pro případ nesouladu budou veškeré případné sporné otázky řešeny přednostně vzájemným jednáním s cílem dosáhnout mimosoudního řešení věci a smírné dohody s tím, aby byly zachovány korektní a přímé obchodně právní vztahy mezi oběma smluvními stranami.

- Zastupování smluvních stran

1.  Během realizace díla až do odvolání zmocňují smluvní strany k zastupování tyto osoby:

Za objednatele:

k jednáním ve věcech smluvních: 	MUDr. Hana Kučerová,

ředitelka PL Šternberk

k jednání ve věcech technických 	xxxxxxxxxx

provozně-technický náměstek

xxxxxxxxxx

vedoucí provozu a správy budov

Za zhotovitele:

k jednáním ve věcech smluvních:	xxxxx, jednatel

k jednáním ve věcech technických: 	xxxxx, jednatel

II.

Předmět díla

Předmětem stavebních prací je oprava komunikací pro pěší a vozidla v areálu PL Šternberk.

Jedná se o opravu stávajících dlážděných chodníků a odstavných ploch ze zámkové dlažby. Dále bude provedena výměna obrubníků a doplněno podloží a znovu zadlážděno původní dlažbou. U oddělení 3B bude rozebrán původní dlážděný chodník a doplněn novou zámkovou dlažbou tl.60mm červené barvy.

Hlavní komunikace a plocha u odd. 21 a odd. 23 ze žulové kostky bude opravena doplněním konstrukční vrstvy a znovu bude položena dlažba ze žulových kostek.

V živičné ploše budou opraveny překopy, popraskané vydrolené úseky a výškově upraveny šachty a vpusti.

U centrálního parkoviště a odd. 3B budou opraveny stávající odvodňovací žlaby. Dále bude provedena oprava odvodnění žulové komunikace v křižovatce u voliéry a vytvořen nový vsak pro zachytávání dešťové vody pod odd. 19A. V živičných plochách bude provedena oprava trhlin a příčných dilatačních spár zalitím asfaltovou zálivkou.

Další popis a povinnosti pro plnění veřejné zakázky:

Předmět plnění je vymezen oproti položkovému rozpočtu, který tvoří nedílnou součást smlouvy o dílo -  Přílohu č. 1, dále pak i těmito povinnými činnostmi a s tímto spojenými náklady:

- zajištění veškerých nezbytných průzkumů a doměření, nutných pro řádné provedení a dokončení díla;

- odpovědnost a péče o nepředané části díla a plné respektování chodu zdravotního zařízení při přesunu po areálu PL Šternberk a stejně tak na dotčených odděleních;

- veškeré práce a dodávky související s bezpečnostními opatřeními na ochranu lidí a majetku;

- zajištění staveniště, zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí;

- zajištění atestů a dokladů o požadovaných vlastnostech výrobků, budou při použití upřednostňovány výrobky s ochrannou známkou („ekologická šetrnost výrobku“);

zajištění všech ostatních nezbytných atestů dle ČSN a případných jiných právních nebo technických předpisů platných v době provádění a předání díla, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných technických parametrů díla;

- vedení průběžné evidence odpadů vzniklých při stavební činnosti a předložení dokladů o jejich nezávadném zneškodňování;

- likvidace, odvoz a uložení vybouraných hmot a stavební suti na skládku včetně poplatku za uskladnění v souladu s platnou legislativou o odpadech;

- doprava do sídla objednatele;

- provedení převzetí díla;

- respektování obecných podmínek daných realizací díla;

II.

Cena za dílo

- Cena za dílo byla stanovena na základě výběrového řízení veřejné zakázky č. 68/2019  předaná zhotovitelem v rámci podané cenové nabídky.

- Cena díla je pevná a činí:

## Cena celkem bez DPH:				699 586,70   Kč

## DPH 21%:				   		146 913,30   Kč

Cena celkem vč. DPH:	            		846 500,00   Kč

(slovy: Osmsetčtyřicetšesttisícpětset korun českých)

Cena díla vychází z oceněného položkového rozpočtu, zpracovaného zhotovitelem. Oceněný položkový rozpočet je vytvořen oceněním jednotkovými cenami vč. vedlejších a ostatních rozpočtových nákladů. Vyplněný oceněný položkový rozpočet tvoří Přílohu č. 1 této smlouvy. Daň z přidané hodnoty ve výši stanovené daňovými předpisy bude zhotovitelem k této smluvní ceně připočtena. V případě, že v době provádění díla bude uvedená sazba zákonem o dani z přidané hodnoty zvýšena nebo snížena, bude zhotovitel účtovat k ceně plnění daň podle aktuálního znění zákona.

- Smluvní cena bude hrazena objednatelem prostřednictvím měsíčních faktur na základě odsouhlaseného soupisu skutečně provedených prací a dodávek materiálů a zjišťovacího protokolu, který před vystavením faktury obě smluvní stany odsouhlasí a potvrdí svými podpisy. Bez tohoto soupisu nebude možné fakturu proplatit. Úhrady faktur budou prováděny až do výše 90% sjednané ceny.

Zbývajících 10 % sjednané ceny bude sloužit jako pozastávka na odstranění případných vad, nedodělků. Pozastávka bude uvolněna po předložení všech dokladů prokazujících splnění obecně závazných právních předpisů, technických norem a po provedení všech potřebných zkoušek a po předání díla (stavby) bez vad a nedodělků.

- Objednatel neposkytne zhotoviteli zálohu.

- Změna dohodnuté ceny za provedení díla je možná jen v případě písemného souhlasu objednatele a následně uzavřeného písemného dodatku k této smlouvě.

III.

Platební podmínky

- Jednotlivé faktury budou propláceny bezhotovostně na účet zhotovitele s tím, že zhotovitel vystaví fakturu, která bude mít náležitosti účetního a daňového dokladu. Faktura musí být předána objednateli nebo jím zmocněnému zástupci a její splatnost je do 30 dní od doručení objednateli.

- Faktura bude obsahovat náležitosti daňového dokladu stanovené zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů a identifikátor veřejné zakázky.

Identifikátor veřejné zakázky: P19V00165689

- Každá z faktur a předávací protokol budou obsahovat název akce „Oprava komunikací a odstavných ploch v PL Šternberk“.

- Jestliže faktura nebude obsahovat předepsané náležitosti, je objednatel oprávněn ji do data splatnosti vrátit s tím, že zhotovitel je poté povinen vystavit novou fakturu s novým termínem splatnosti. V takovém případě není objednatel v prodlení s placením faktury.

- Plnění dle této smlouvy je v režimu přenesené daňové povinnosti na příjemce podle § 92e zákona č. 235/2004  Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, tj. daňový doklad bude zhotovitelem vystaven podle § 92a a výši daně je povinen doplnit a přiznat příjemce plnění (objednatel). Tato povinnost bude uvedena na faktuře a dále bude uvedena i sazba DPH.

- V případě prodlení objednatele s úhradou faktury přesahujícím 14 kalendářních dnů, má zhotovitel právo po předchozím písemném oznámení přerušit plnění veškerých svých povinností dle této smlouvy až do dne prokazatelného uspokojení svých pohledávek z tohoto smluvního vztahu.

- Peněžitý závazek (dluh) objednatele se považuje za splněný v den, kdy je dlužná částka odepsána z účtu objednatele.

IV.

Doba plnění

Zhotovitel se zavazuje provést dílo ve sjednaném termínu:

Termín zahájení realizace díla:							12/2019

Termín dokončení dílčího díla pro stavební objekty: 001, 006, 008, 009, 010, 013, 016, 017, 018, 019, 020 a 022 požadujeme provést v závislosti na klimatických podmínkách:	12/2019

Termín ukončení celkové realizace, předání a převzetí díla:			05/2020

V.

Místo plnění

Psychiatrická léčebna Šternberk

Olomoucká 1848/173, 785 01 Šternberk.

VI.

Odpovědnost za vady

- Zhotovitel se zavazuje, že dílo bude mít vlastnosti stanovené zadávací dokumentací, touto smlouvou a technickými normami vztahujícími se na jednotlivé části díla, resp. minimálně vlastnosti obvyklé, a to po dobu 24 měsíců ode dne předání díla objednateli.

- Jakost díla bude posuzována dle ČSN, harmonizovaných s evropskými normami. Po tuto dobu bude garantovat užívání provedených prací dle smluveného účelu.

- Po dobu stanovenou výše v odst. 1 odpovídá zhotovitel za vady díla, které objednatel bez zbytečného odkladu od jejich zjištění reklamuje.

- Objednatel je povinen písemně reklamovat zjištěné vady u zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich zjištění. V reklamaci musí být vady popsány a uvedeno, jak se projevují. Dále může objednatel v reklamaci uvést své požadavky, jakým způsobem chce vady odstranit. Přitom má právo na odstranění vady nebo přiměřenou slevu z ceny díla ve smyslu § 2107 a § 2615 odst. 2 občanského zákoníku, pokud bude vadné plnění nepodstatným porušením smlouvy. Pokud bude vadné porušení podstatným porušením smlouvy dle § 2106 a § 2615 odst. 2 občanského zákoníku, má objednatel právo na odstranění vady dodáním nové věci bez vady, dodáním chybějící věci nebo opravou věci, přiměřenou slevu z kupní ceny nebo odstoupení od smlouvy.

- Zhotovitel je povinen nejpozději do 3. dne od doručení reklamace písemně oznámit objednateli, zda reklamaci uznává, jakou navrhuje lhůtu pro odstranění vad, nebo z jakých důvodů reklamaci neuznává.

- Vady díla lze reklamovat do posledního dne záruční lhůty.

- Zhotovitel je povinen zahájit odstranění reklamovaných vad neprodleně po rozhodnutí podle odst. 4, nejpozději však do 5 pracovních dnů od doručení reklamace.

VII.

Smluvní pokuty

- V případě, že zhotovitel nedodrží termín plnění sjednaný v této smlouvě, uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 0,02 % z ceny díla za každý započatý den prodlení.

- V případě prodlení objednatele s placením ceny díla uhradí objednatel zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,02 % z nezaplacené částky za každý započatý den prodlení.

- Smluvní pokuta za pozdní zahájení odstranění nebo neodstranění nahlášených vad, placená objednateli pro tento případ zhotovitelem, se sjednává ve výši 1 000,- Kč/den za každý jednotlivý případ, čímž není dotčeno právo na náhradu škody objednateli.

- Smluvní pokuty sjednané touto smlouvou hradí povinná strana nezávisle na tom, zda a v jaké výši vznikne druhé straně v této souvislosti škoda, jejíž náhradu má každá strana právo vymáhat samostatně.

VIII.

Závěrečná ujednání

- Tuto smlouvu lze měnit nebo rušit pouze výslovným, písemným, oboustranně potvrzeným smluvním ujednáním o dodatku ke smlouvě, podepsaným oprávněnými zástupci obou stran. To se týká především případů omezení rozsahu díla nebo jeho rozšíření nad rámec smlouvy (vícepráce).

- Pokud nebylo v této smlouvě ujednáno jinak, řídí se právní poměry z ní vyplývající a vznikající občanským zákoníkem v platném znění.

- Zhotovitel souhlasí se zveřejněním obsahu smlouvy, jakož i smlouvy jako takové, což stvrzuje svým podpisem.

- Tato smlouva je platná po podpisu oběma smluvními stranami a nabývá účinnosti uveřejněním v registru smluv ve smyslu ustanovení § 2 odst. 1, písm. c) a § 5 odst. 2 zákona č. 340/2015 Sb. o registru smluv v platném znění. Povinnost k uveřejnění smlouvy v registru smluv přebírá objednatel.

- Smluvní strany prohlašují, že žádná z částí uzavřené smlouvy či její obsah není považována za obchodní tajemství.

- S osobními údaji použitými za účelem uzavření smlouvy a následného obchodního vztahu bude  po celou dobu platnosti a účinnosti smluvního vztahu a po jeho skončení  naloženo dle platné právní úpravy, zejména dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (Nařízení GDPR) a zákona č. 499/2004 Sb. v platném znění.

- Tato smlouva je vytvořena ve 2 vyhotoveních, z nichž každá má právní sílu originálu a každá ze smluvních stran obdrží jedno vyhotovení.

- Nezbytnou součástí smlouvy jsou tyto přílohy:

Příloha č. 1 – Položkový rozpočet

Objednatel:						Zhotovitel:

Ve Šternberku, dne: 29. 11. 2019			Ve Šternberku, dne: 29. 11. 2019

........................................................ 				.............................................................

MUDr. Hana Kučerová                                                         Bc. Oldřich Zatloukal

ředitelka                                                                                  jednatel

Psychiatrická léčebna Šternberk                                                   Online-olin s.r.o.