# DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO

uzavřená podle § 2586 a násl., zákona č. 89/2012., občanský zákoník, v platném znění

pro akci:

Velké Meziříčí – rekonstrukce ulic K Novému světu, Záviškova a Luční

Článek 1 – Smluvní strany

  - Objednatel:	Město Velké Meziříčí, se sídlem ve Velkém Meziříčí, Radnická 29/1, 594 13 Velké Meziříčí

zástupce pro věci smluvní:	Josef Komínek – starosta

zástupce pro věci technické:	Ing. Antonín Kozina, Jiří Oulehla, Bc. Antonín Šilhavý

| Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Velké Meziříčí |  |
| --- | --- |

Číslo účtu:		19-1427751/0100

IČO:		00295671

(dále jen „objednatel“)

  - Zhotovitel: 	VHS stavby a.s.

Sídlo:	Na Hranici 14, 586 01 Jihlava

Korespondenční adresa:	Na Hranici 14, 586 01 Jihlava

zástupce pro věci smluvní:	Ing. Martin Žagan, místopředseda představenstva

Ing. Miroslav Lehký, člen představenstva

zástupce pro věci technické:	Ing. Gabriela Králová, vedoucí technické přípravy

Jaromír Petrlík, hlavní stavbyvedoucí

Bankovní spojení:	Raiffeisenbank, a.s.

Číslo účtu:	5050013881/5500

IČO:	25183052

DIČ:	CZ25183052

zápis v obchodním rejstříku:	u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 4147

(dále jen „zhotovitel“)

Tímto dodatkem č. 1 se z důvodu nutné koordinace postupu provádění díla se společností realizující pokládku kabelu NN mění původní znění Čl. 3 smlouvy o dílo č.587/2019 a doplňuje se následujícím zněním:

Článek 3 – termín plnění

  - Zhotovitel se zavazuje provést dílo v těchto sjednaných dílčích termínech plnění:

Zahájení realizace stavby – předání staveniště	 po podpisu smlouvy,

předpoklad 1. srpna 2019

Dokončení díla vč. předání kompletní dokladové části	 do 30. června 2020

Dílčí termín plnění – kompletní stavební práce na ulici Záviškova, vyjma SO 04 Oprava ulice Záviškova a objektu SO 06 Rekonstrukce VO ulice Záviškova, budou dokončeny nejpozději do 29. listopadu 2019.

Ostatní odstavce Čl. 3 smlouvy o dílo č. 587/2019 se nemění a zůstávají v původním znění.

Čl. 5 Závěrečné ustanovení

5.1. Ostatní ustanovení shora citované smlouvy o dílo č. 587/2019 se nemění a zůstávají v platnosti.

5.2. Tento dodatek nabývá platnosti podpisem smluvních stran. Smluvní strany se dohodly, že zveřejnění tohoto dodatku prostřednictvím registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), provede objednatel. Dodatek nabývá účinnosti uveřejněním v registru smluv.

5.3. Smluvní strany prohlašují, že je jim znám obsah tohoto dodatku včetně jejích příloh, že s jejím obsahem souhlasí, a že dodatek uzavírají svobodně, nikoliv v tísni, či za nevýhodných podmínek. Na důkaz připojují své podpisy.

5.4. Tento dodatek je vyhotoven v pěti stejnopisech, z nichž každý má platnost a závaznost originálu a po jejich podpisu oprávněnými zástupci smluvních stran obdrží zhotovitel dvě vyhotovení a objednatel tři vyhotovení.

Ve Velkém Meziříčí dne	V Jihlavě dne

Za zhotovitele:	Za objednatele:

Město Velké Meziříčí							VHS stavby a.s.

.................................................	.................................................

Josef Komínek	Ing. Martin Žagan

starosta	místopředseda představenstva

..................................................

Ing. Miroslav Lehký

člen představenstva