Dodatek Č.5

ke smlouvě o dílo č. zhotovitele: IN/CZ – 014/2018

- na zhotovení díla:

- „Výstavba kanalizační sítě ve městě Litovel – místní část Myslechovice a v obci Haňovice“

Smluvní strany:

O b j e d n a t e l č. 1:

- Město Litovel

se sídlem: 			nám. Přemysla Otakara 778, 784 01 Litovel,

IČ: 				00299138

DIČ: 				CZ00299138

Zastoupené: 				Viktor Kohout, starosta města

Bankovní spojení: 		Komerční banka, a.s., číslo účtu: 3620811/0100

Tel. / fax spojení: 		585 153 135 / 585 342 198

e-mail: 				sekretariat@mestolitovel.cz

Adresa profilu zadavatele:	https://litovel.profilzadavatele-vz.cz

dále jen: objednatel,

O b j e d n a t e l č. 2:

Obec Haňovice

se sídlem:			Haňovice 62, 783 21 Chudobín

IČ:				00635723

DIČ:				není plátcem

Zastoupené:			Arnošt Vogel, starosta obce

Bankovní spojení:		Česká spořitelna a.s., číslo účtu: 1801684339/0800

Tel./fax. Spojení		585 347 009/ 585 347 009

e-mail:				obec@hanovice.cz

Adresa profilu zadavatele:	https://www.vhodne-uverejnení.cz/profil/obec-hanovice

dále jen objednatel,

D o d a v a t e l:

SDRUŽENÍ LITOVEL 2017

Zastoupeno reprezentantem sdružení: INSTA CZ s.r.o.

Společnost je zapsána v odd. C vložka 15855   obchodního rejstříku vedeného Krajským

soudem v Ostravě

se sídlem:			Jeremenkova 1142/42, 772 00 Olomouc

Statutární zástupce:		Josef Mikeska, jednatel společnosti

IČ:				25374311

DIČ:				CZ 25374311

a

účastník sdružení:		MODOS spol. s r.o.

se sídlem:			Masarykova 34, 772 00 Olomouc

Statutární zástupce:		Zdeněk Černocký, jednatel společnosti

IČ:				00576832

DIČ: 				CZ 00576832

dále jen dodavatel,

Tímto dodatkem se mění bod IV. CENA ZA DÍLO nové znění bodu č. 4.1. Cena za provedení předmětu díla dle článku II. této smlouvy je sjednána dohodou smluvních stran ve výši:

Celková nabídková cena bez DPH vč. dodatku č. 4: 				72 083 219,31

Změnové listy 8 - 12								  3 184 849,68

Celková cena bez DPH vč. ZL 8 - 12						75 268 068,99

DPH (21%) k celkové ceně							15 806 294,49

celková cena s DPH 21%							91 074 363,48

ZL 8-12 rozpis Haňovice část Mze:

| ZMĚNOVÝ LIST Č. | PRÁCE NAD RÁMEC PROJEKTU | PRÁCE, KTERÉ NEBYLY PROVEDENY |
| --- | --- | --- |
| ZL8 | 1 844 309,75 | 0,00 |
| ZL9 | 390 375,85 | 0,00 |
| ZL10 | 192 625,15 | 0,00 |
| ZL11 | 20 891,20 | -36 980,90 |
| ZL12 | 791 007,03 | -17 378,40 |
| CELKEM | 3 239 208,98 | -54 359,30 |

ROZDÍL:

3 239 208,98 bez DPH – 54 359,30 bez DPH = 3 184 849,68 bez DPH

3 184 849,68 bez DPH → (21%DPH) →3 853 668,11

Hodnota změny dodatku č. 4: 1 739 917,80 Kč bez DPH

Hodnota změny dodatku č. 5: 3 293 568,28 Kč bez DPH

Celková hodnota změny díla: 5 033 486,08 Kč bez DPH

Ostatní ustanovení citované smlouvy pokud nejsou změněny tímto, nebo předchozími dodatky zůstávají v platnosti. Tento dodatek je vyhotoven v šesti výtiscích, z nichž čtyři obdrží objednatelé a dva zhotovitel.

Za objednatele:						Za zhotovitele:

V Litovli dne:							V Olomouci dne:

----------------------------------------------			------------------------------------------

Město Litovel							INSTA CZ s.r.o.

Viktor Kohout  						Ing. Jan Všetička

starosta města							obchodní a finanční ředitel

V Haňovicích dne:

------------------------------------------				 ------------------------------------------

Obec Haňovice 					 Ing. Tomáš Cerovský

Arnošt Vogel				              výrobní ředitel

starosta obce