Smlouva o dílo

uzavřená  v intencích ust. § 2586 a násl., zák. č. 89/2012 Sb., Občanského zákoníku ve znění pozdějších předpisů

# I. Smluvní strany

## OBJEDNATEL: Domov pro seniory Kosmonautů, příspěvková organizace

## Adresa: Kosmonautů 548/21, 625 00 Brno - Starý Lískovec

IČ: 70887209

Bankovní spojení:

## Oprávněni jednat:

ve věcech  smluvních:  Mgr. Martin Petřík, ředitel DS

ve věcech technických: Mgr. Martin Petřík, ředitel DS

dále jen Objednatel

## ZHOTOVITEL : ZERASTAV s.r.o.

## Sídlo  :   Sochorova 26, Brno 616 00

### Zapsána v OR KS v Brně, C 69946

IČ:  292 72 556

DIČ: CZ 292 72 556

Bankovní spojení:

## Oprávněni jednat:

ve věcech  smluvních:           Ing. Radek Železný

ve věcech technických:         Ing. Radek Železný, David Vykypěl

dále jen Zhotovitel

Smluvní strany uzavírají smlouvu o dílo, kterou se zhotovitel zavazuje k provedení díla

"Oprava koupelen"

v rozsahu vymezeném předmětem smlouvy a objednatel se zavazuje k jeho převzetí bez zjevných vad a nedodělků a k zaplacení sjednané ceny za jeho provedení podle podmínek obsažených dále ve smlouvě.

# II. PŘEDMĚT SMLOUVY

  - Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele provést a protokolárně předat objednateli dokončené dílo:

"Oprava koupelen" v rozsahu dle zadání objednatele a nabídky zhotovitele, která je přílohou č.1 této smlouvy.  Předmětem díla jsou dodávky stavebních prací a konstrukcí včetně dodávek potřebných materiálů a zařízení nezbytných  pro řádné dokončení díla a dále souvisejících činností, které jsou nezbytné pro provedení a dokončení díla.

  - Objednatel je oprávněn upravit předmět plnění i v průběhu prací, případně omezit rozsah některých prací a

dodávek, nebo jejich rozsah rozšířit a zhotovitel je povinen požadované změny akceptovat  za předpokladu

dohody o změně termínu dokončení díla a změně ceny díla.

  - Práce a dodávky, které mění dohodnutý předmět smlouvy, budou věcně a cenově specifikovány a bude smluvena

případná změna doby jejich plnění, ceny a s tím související ujednání.

# III. TERMÍN  K  PROVEDENÍ  DÍLA

3.1.     Zhotovitel provede předmět  díla specifikovaný v čl. II této smlouvy v těchto termínech:

Zahájení prací dne 19.8.2019

Dokončení prací :  15.12.2019

3.2.      Lhůta dokončení díla bude posunuta v případě víceprací neobsažených v nabídkovém  rozpočtu.

.

# IV. CENA DÍLA

4.1.	V souladu se zákonem č. 450/2009 Sb., o cenách, smluvní strany sjednávají cenu za dílo v rozsahu díla specifikovaném v článku II., v celkové výši:

CENA bez DPH:   		            1 030 000,07 Kč

DPH 15%:		                            154 500,01 Kč

CENA CELKEM:    		             1 184 500,08 Kč

Smluvní cena díla je stanovena na základě nabídkového položkového rozpočtu, který je nedílnou součástí této Smlouvy o dílo jako příloha č.1 Cena je platná po celou dobu provádění díla za předpokladu zachování rozsahu a specifikace předmětu díla. Cena obsahuje náklady zhotovitele, nezbytné k realizaci díla dle čl. II této smlouvy a je platná do smluvního termínu dokončení díla.

4.2.	Smluvní cena díla bude po dohodě obou stran upravena o ceny objednatelem dodatečně požadovaných změn předmětu plnění takto:

V případě odsouhlasených víceprací budou tyto práce oceněny jednotkovými cenami podle nabídkového rozpočtu, nelze-li jednotkové ceny použít, bude cena stanovena s použitím cenových podkladů RTS, vztahujících se k období realizace těchto prací.

4.3.	Cena prací bude snížena v případě omezení rozsahu díla ze strany objednatele (odpočet neprovedených prací), a to o částku danou součinem položek jednotlivých prací a jednotkových cen podle nabídkového položkového rozpočtu (příloha č.1).

4.4.	Smluvenou cenu je možné překročit pouze v případě, že :

- dojde před nebo v průběhu realizace zakázky ke změnám sazeb DPH nebo ke změnám jiných daňových předpisů, majících vliv na cenu díla

- Objednatel bude požadovat provedení prací, případně změnu materiálů a další změny, které nebyly součástí sjednaného předmětu plnění nebo budou zjištěny vyšší výměry, které zapříčiní nárůst ceny.

- veškeré vícepráce bude možno provádět až na základě oboustranně potvrzené změny ceny ve stavebním deníku.

4.5.	Objednatel prohlašuje, že má rezervované finanční prostředky na úhradu celé ceny díla dle této smlouvy.

# V. Podmínky pro provádění  díla

5.1.   Místem provádění díla se rozumí prostor realizace stavebních prací díla.

5.2.   Místo provádění díla předá objednatel zhotoviteli nejpozději 1 den před zahájením prací. V objektu je přípojka

elektro 220V a přípojka vody.

5.3.  Zhotovitel převezme v plném rozsahu odpovědnost za vlastní řízení postupu prací a dodržování předpisů

bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci, požárních, ekologických a dalších předpisů.

5.4.  Zhotovitel odpovídá za pořádek na  místě provádění díla a odstraňuje odpady a nečistoty, vzniklé při provádění

prací, s povinností likvidovat je v souladu s platným zákonem o odpadech v plném znění.

5.5.  Zhotovitel odpovídá za provádění díla v kvalitě podle obecně platných předpisů.

5.6.  K přejímce dokončeného díla zhotovitel vyzve oprávněného zástupce objednatele minimálně 2 pracovní dny

předem.

5.7.  Předání díla bude provedeno písemným protokolem, který bude obsahovat zejména vyhodnocení provedení díla,

soupis případných vad a nedodělků včetně dohody o lhůtě jejich odstranění.

5.8.   Zhotovitel místo provádění díla vyklidí do 7 dnů po dokončení díla a jeho protokolárním předání objednateli.

Po uplynutí  této lhůty může zhotovitel ponechat na místě jen zařízení a materiál, potřebný k odstranění vad a

nedodělků.

# VI. PLATEBNÍ PODMÍNKY

  - Právo zhotoviteli na úplné zaplacení díla vzniká po protokolárním předání dokončeného díla objednateli.

  - Platební doklady budou obsahovat následující identifikační údaje a náležitosti: označení a číslo faktury, název, sídlo, IČ, DIČ, bankovní spojení obou smluvních stran, datum odeslání a lhůtu splatnosti, předmět platby, fakturovanou finanční částku a způsob platby, razítko a podpis zhotovitele, údaje pro daňové účely.

  - Smluvní splatnost faktur se stanoví na 15 kalendářních dnů po jejich doručení objednateli. Zhotovitel je povinen předložit konečnou fakturu objednateli nejpozději do 10 dnů ode dne podpisu protokolu o převzetí celého díla objednatelem. Dnem zaplacení se rozumí den odepsání fakturované částky z bankovního účtu objednatele ve prospěch bankovního účtu zhotovitele.

# VII.ZÁRUKA ZA DÍLO

7.1.   Zhotovitel zaručuje, že dílo bude mít jako celek od protokolárního předání po celou záruční dobu vlastnosti

dohodnuté smlouvou a technickými normami, které se na provádění díla vztahují, a to po dobu 36 měsíců.

Záruka se nevztahuje na materiál a výrobky dodané objednatelem.

7.2.   Zhotovitel odpovídá za to, že dodávka je kompletní a bez právních vad a že dodané množství se shoduje s údaji

v průvodních dokladech, fakturách a soupisu provedených prací.

7.3.   Práva a povinnosti při uplatňovaní vad díla se řídí úst.§ 2615 a násl. zák. č.89/2012 Sb, Občanského zákoníku ve znění pozdějších předpisů.

#### VIII.SMLUVNÍ POKUTY

8.1  Smluvní strany se dohodly na následujících smluvních sankcích

Zhotovitel zaplatí objednateli následující smluvní pokutu :

a)    Za nedodržení termínu dokončení díla ve výši  0,05 % z ceny  díla za každý den prodlení.

b)    Při prodlení s vyklízením místa provádění díla ve výši 100,- Kč za každý den prodlení.

c)    Splatnost vyúčtovaných smluvních pokut je do 21 dnů ode dne doručení vyúčtování smluvní pokuty.

8.2   V případě, že objednateli vznikne na základě ustanovení v této smlouvě nárok na smluvní pokutu, je oprávněn ji

odečíst z jakékoliv faktury zhotovitele, po jejím uznání zhotovitelem. Případným uplatněním smluvních pokut

není dotčen nárok na úhradu vzniklých škod.

#### IX.ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

9.1.	Smluvní vztahy ve smlouvě neupravené se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku. Smluvní strany dále berou na vědomí, že postup a důsledky při uplatňování náhrady škody jsou upraveny zejména ust.§ 2894 a násl, Občanského zákoníku.

9.2.	Veškeré dodatky k této smlouvě budou provedeny v písemné formě, označeny pořadovými čísly a podepsané osobami oprávněnými jednat ve věcech této smlouvy.

9.3.      Nedílnou součástí smlouvy je Příloha č. 1 – Položkový rozpočet.

9.4.	Smlouva nabývá účinnosti dnem jejího zveřejnění v registru smluv podle podmínek zákona č.340/2015 Sb. O registru smluv v platném znění. Smlouvu zveřejní objednatel.

9.5.	Smluvní strany prohlašují, že smlouva je výrazem jejich pravé vůle, smlouvu nepodepisují v tísni nebo za nápadně nevýhodných podmínek, tuto podepisují ve dvou vyhotoveních s platností originálu, kdy po podpisu smlouvy každá ze smluvních stran obdrží po jednom vyhotovení a na důkaz toho připojují níže svoje podpisy.

V Brně dne …………………		                                     V Brně dne ………..………

### Za objednatele: 	                                                                                 Za zhotovitele:

…………………………..                                                                    …………………………….

### Mgr. Martin Petřík, ředitel                                                                   Ing. Radek Železný, jednatel