**S****MLOUVA O DÍLO**

Číslo smlouvy Objednatele:

Číslo smlouvy Zhotovitele:

**I/37 Chrudim obchvat, úsek křižovatky I/17 - Slatiňany, km 1,7 – 2,850, ZAV**

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi následujícími smluvními stranami (dále jako „**Smlouva**“):

**1. Regionální muzeum v Chrudimi**

 se sídlem Široká 86, Chrudim IV, 537 01 Chrudim

 IČO:

DIČ:

právní forma: příspěvková organizace

zastoupeno: Mgr. Klára Habartová, ředitelka

e-mail: habartova@muzeumcr.cz

tel:

kontaktní osoba ve věcech technických: PhDr. Jan Musil

e-mail: musil@muzeumcr.cz

tel:

 (dále jen „**Objednatel**“)

a

**2. OSINA ARCHEO s.r.o.**

 se sídlem Jílová 503/35, Olomouc 779 00

 IČO:

DIČ:

právní forma: s.r.o.

zastoupeno: Jan Osina, jednatel

e-mail: jan.osina@seznam.cz

tel:

 (dále jen „**Zhotovitel**”)

(Objednatel a Zhotovitel společně dále jen „**Smluvní strany**“ nebo každý samostatně jen „**Smluvní strana**“)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

I.

ÚVODNÍ USTANOVENÍ

* 1. Smlouva je uzavřena podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**NOZ**“). Objednatel je na základě výsledků zadávacího řízení firmy EUROVIA CS, a.s. poskytovatelem veřejné zakázky na služby s názvem **I/37 Chrudim obchvat, úsek křiž. I/17 - Slatiňany, km 1,7 – 2,850 ZAV, 2. etapa** (dále jen „**Veřejná zakázka**“).
	2. Zhotovitel prohlašuje, že:
		1. splňuje veškeré podmínky a požadavky stanovené ve Smlouvě, a je oprávněn Smlouvu uzavřít a řádně plnit závazky v ní obsažené;
		2. ke dni uzavření Smlouvy vůči němu není vedeno řízení dle zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zároveň se zavazuje Objednatele o všech skutečnostech o hrozícím úpadku bezodkladně informovat;
		3. se náležitě seznámil se všemi podklady, které byly součástí zadávací dokumentace, popř. výzvy pro podání nabídek, Veřejné zakázky včetně všech jejích příloh (dále jen „**Zadávací dokumentace**“), kterou mu Objednatel poskytl před uzavřením této Smlouvy;
		4. je odborně způsobilý ke splnění všech svých závazků podle Smlouvy;
		5. se detailně seznámil s rozsahem a povahou předmětu plnění, že jsou mu známy veškeré relevantní technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci předmětu plnění, a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou nezbytné pro realizaci předmětu plnění za dohodnuté smluvní ceny uvedené ve Smlouvě, a to rovněž ve vazbě na jím prokázanou kvalifikaci pro plnění Veřejné zakázky; a
		6. jím prováděné odpovídá všem požadavkům vyplývajícím z platných právních předpisů, které se na plnění vztahují.
	3. Pro vyloučení jakýchkoliv pochybností o vztahu Smlouvy a Zadávací dokumentace jsou stanovena tato výkladová pravidla:
		1. v případě jakékoliv nejistoty ohledně výkladu ustanovení Smlouvy budou tato ustanovení vykládána tak, aby v co nejširší míře zohledňovala účel Veřejné zakázky vyjádřený Zadávací dokumentací;
		2. v případě chybějících ustanovení Smlouvy budou použita dostatečně konkrétní ustanovení Zadávací dokumentace;
		3. v případě rozporu mezi ustanoveními Smlouvy a Zadávací dokumentace mají přednost ustanovení Smlouvy.

II.

předmět smlouvy

* 1. Na základě této Smlouvy se Zhotovitel zavazuje na své náklady a nebezpečí k řádnému a včasnému provedení Díla, jak je specifikováno v čl. 2.2 Smlouvy, Objednateli.
	2. Zhotovitel se zavazuje na základě Smlouvy provést pro Objednatele následující Dílo:
* **výkopové práce pro realizaci zakázky I/37 Chrudim obchvat, úsek kříž. I/17 – Slatiňany, archeologický výzkum, 2. etapa** za podmínek dohodnutých v této Smlouvě.
* zpracování a předání Dokumentace a Výstupů, jak jsou specifikovány dále v čl. 2.4. Smlouvy,
* zajištění provedení níže uvedených činností:

VEDOUCÍ TECHNIK:

Koordinace ZAV dle pokynů archeologa. Koordinace stavebních strojů při skrývkových pracích a lokalizace potenciálních archeologických situací. Tvorba kresebné, měřičské a fotografické dokumentace archeologických situací a nálezů. Vedení deníku ZAV a celkové databáze archeologických nálezů.

DOKUMENTÁTOR:

Exkavace archeologických nálezů a jejich základní terénní evidence. Koordinace terénních pracovníků dle pokynů vedoucího technika či archeologa. Tvorba kresebné, měřičské a fotografické dokumentace archeologických situací a nálezů.

TERÉNNÍ PRACOVNÍK:

Exkavační práce na plochách určených k ZAV dle pokynů vedoucího technika, dokumentátora či archeologa.

(vše dále jen „**Dílo**“).

Podrobný popis Díla prováděného Zhotovitelem Objednateli na základě Smlouvy je obsažen v příloze č. 2 Smlouvy.

* 1. Provedení Díla musí splňovat veškeré požadavky stanovené příslušnými právními předpisy, profesními či stavovskými předpisy, technickými normami, Zadávací dokumentací a podmínkami výběrového řízení. Hmotné výsledky Díla musí být vybaveny veškerými případnými certifikáty, atesty a schváleními nutnými k jejich užívání Objednatelem a musí být prosté jakýchkoliv právních či faktických vad.
	2. Zhotovitel je povinen předat Objednateli veškeré sjednané nebo nezbytné doklady a dokumenty vztahující se k Dílu, zejména deník ZAV a celkovou databázi archeologických nálezů (dále jen „**Dokumentace**“) a samotné výstupy prováděného Díla, zejména vytvořené kresebné, měřičské a fotografické dokumentace archeologických situací a nálezů (dále jen „**Výstup**“). Zhotovitel je tedy povinen na základě této Smlouvy jako součást Díla předat Objednateli Dokumentaci a Výstupy, které se standardně dodávají spolu s Dílem zhotovovaným na základě této Smlouvy.
	3. Objednatel se zavazuje řádně a včas Zhotovitelem provedené Dílo převzít (přijmout) a uhradit Zhotoviteli cenu sjednanou v čl. IV. Smlouvy, a to za podmínek stanovených dále v této Smlouvě.
	4. Objednatel poskytne Zhotoviteli za účelem plnění předmětu Smlouvy následující podklady: **Projektová dokumentace ve stupni PDPS vyhotovené firmou Valbek, spol. s r.o. v lednu 2018** (dále jako „**Podklady**“).

III.

doba A MÍSTO plnění

1. 1. Zahájení provádění Díla dle Smlouvy:

Zhotovitelje povinen zahájit provádění Díla bez zbytečného odkladu po doručení výzvy Objednatele. Výzva Objednatele může znít na zahájení provádění Díla jako celku, popř. jeho části, pokud je provádění Díla rozděleno na části, přičemž konkrétní vymezení bude obsaženo v textu výzvy. Výzva Objednatele k zahájení provádění Díla bude učiněna Objednatelem písemně, a to v listinné nebo elektronické formě podle volby Objednatele, a to na kontaktní údaje odpovědných osob uvedené ve Smlouvě.

* 1. Doba provádění Díla na základě Smlouvy: **termínem plnění je rok 2019** (dále jen **„Doba plnění**“).
	2. Doba plnění Díla se po vzájemné dohodě může přiměřeně prodloužit z důvodu dlouhodobě nepříznivých klimatických podmínek, které by narušovaly technologické procesy prací. Na nový termín bude uzavřen dodatek této Smlouvy. Na prodloužení nemá Zhotovitel právní nárok. Smluvní strany se dohodly, že takové prodloužení nebude mít žádný dopad na cenu Díla stanovenou v čl. IV. Smlouvy. Nepříznivými klimatickými podmínkami se myslí takové, které jsou minimálně po dobu dvou týdnů výrazně horší, než je pro dané období z dlouhodobého hlediska obvyklé.
	3. Pokud není písemně stanoveno Objednatelem pro provádění dílčí části Díla jinak, je místem plnění dle této Smlouvy:

**Trasa budoucí novostavby silnice I/37 v úseku od křižovatky se silnicí I/17 až po konec obce Slatiňany a prostory v majetku či nájmu Zhotovitele.**

* 1. Závazek Zhotovitele provést Dílo je splněn řádným dokončením a předáním Objednateli. Dílo je dokončeno jeho úplným a komplexním předáním Objednateli. Dílo, jehož nedílnou součástí je předání Výstupů, je dokončeno řádným předáním Výstupů Díla Objednateli, o tomto předání sepíší Smluvní strany Předávací protokol. Dílo, jehož nedílnou součástí není předání Výstupů, je dokončeno jeho řádným předáním Objednateli, o čemž vystaví Objednatel Zhotoviteli písemné potvrzení. Má-li být v rámci Díla předána Dokumentace, je podmínkou dokončení Díla také předání Dokumentace Objednateli Zhotovitelem. Zhotovitel bere na vědomí, že Objednatel není povinen podepsat Předávací protokol, pokud nebude mít dostatečnou možnost ověření Výstupů, resp. jejich části, z hlediska jejich řádného a včasného provedení v souladu se Smlouvou. Objednatel je oprávněn přizvat k převzetí nebo ověření Výstupů, resp. jejich části, kteréhokoliv svého zaměstnance, zmocněnce, poradce, či jakoukoli třetí osobu.
	2. Není-li Smluvními stranami písemně dohodnuto jinak, je Zhotovitel povinen předat Dokumentaci a Výstupy v místě sídla Objednatele oproti vyhotovení Předávacího protokolu, a to na náklady Zhotovitele.
	3. Objednatel není povinen převzít Dílo, resp. jeho části, pokud trpí jakýmikoliv vadami, zejména pokud jeho provedení, Dokumentace nebo Výstupy neodpovídají specifikaci Díla uvedené v čl. 2.2., nebo Dílo není provedeno řádně nebo úplně.
	4. V případě, že Objednatel odmítne z důvodů uvedených v čl. 3.7. Dílo, Dokumentaci nebo Výstupy nebo jejich části převzít, je Zhotovitel povinen bezodkladně odstranit vady, které byly důvodem odmítnutí převzetí Díla Objednatelem a je povinen znovu předložit Dílo k převzetí Objednateli. Tímto není dotčena povinnost Zhotovitele provést Dílo ve lhůtách či termínech stanovených v čl. III. Smlouvy.
	5. Přesný termín předání finální Dokumentace nebo Výstupů je Zhotovitel povinen písemně navrhnout Objednateli nejpozději 15 (patnáct) kalendářních dnů před plánovaným dnem předání. Učinit tak může však i Objednatel. Objednatel má právo Zhotovitelem navržený termín s přihlédnutím ke svým organizačním a provozním potřebám změnit a stanovit závazný náhradní termín. V případě, že náhradní termín Zhotoviteli z objektivních důvodů nevyhovuje, Smluvní strany se dohodnou písemně na jiném termínu předání Dokumentace nebo Výstupů nebo jejich části.
	6. Vlastnické právo k hmotným výsledkům Díla, tj. k Dokumentaci a Výstupům, přechází na Objednatele okamžikem podpisu příslušného předávacího protokolu Objednatelem.

IV.

cena Díla

4.1. Cena za Dílo v rozsahu čl. II. této Smlouvy (dále jen „Cena Díla“) je stanovena dohodou smluvních stran na základě cenové nabídky Zhotovitele ve výši:

 Cena celkem bez DPH: 3 398 550,- Kč

 DPH 21 % 713 695,50 Kč

Cena vč. DPH 4 112 245,50 Kč

 Z toho jednotkové ceny jsou:

 VEDOUCÍ TECHNIK:

 DOKUMENTÁTOR:

 TERÉNNÍ PRACOVNÍK:

4.2. Cena se může změnit při změně rozsahu Díla oproti článku II. Smlouvy o plnění (práce či činnosti) požadované Objednatelem, které nejsou předmětem zadání, nebo budou – li při realizaci Díla vynuceny změny, doplňky, omezení nebo rozšíření předmětu Díla.

4.3. Způsob ocenění dodatečných prací a víceprací, které vzniknou z podnětu Objednatele nebo z důvodů nepředvídatelných okolností, které nemohl projektant ani Zhotovitel předvídat. Zhotovitel ocení tyto práce jednotkovými cenami uvedenými v čl. IV. Smlouvy a v příloze č. 2 Smlouvy.

* 1. Cena Díla (včetně DPH) stanovená v čl. 4.1. Smlouvy je sjednána jako maximální a nepřekročitelná s výjimkou zákonné sazby DPH, nebo s výjimkou dodatkem Smlouvy sjednané změny Smlouvy.
	2. Není-li ve Smlouvě uvedeno jinak, Cena Díla zahrnuje veškeré náklady Zhotovitele spojené s plněním Smlouvy, a to zejména veškeré náklady na práce a činnosti dle Smlouvy včetně zpracování Dokumentace a Výstupů, náklady na dopravu, likvidaci odpadů, vyhotovování tisků a kopií, telefonní služby, jakékoli další případné poplatky související s plněním této Smlouvy.
	3. Pro vyloučení jakýchkoli pochybností se stanoví, že Zhotovitel nese případné dodatečné náklady nebo dodatečné poplatky prokazatelně přímo související s provedením Díla dle Smlouvy bez toho, že by tím Zhotoviteli vznikl vůči Objednateli jakýkoli dodatečný finanční nárok.

V.

platební podmínky

5.1. Podkladem pro úhradu Ceny Díla bude daňový doklad vystavený Zhotovitelem v souladu s tímto článkem Smlouvy splňující požadavky právních předpisů, zejména zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, ust. § 29 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**zákon o DPH**“) a ust. § 435 NOZ (dále jako „**Faktura**“).

5.2. Cena Díla dle Smlouvy bude Zhotovitelem fakturována měsíčně, a to zpětně za práce a činnosti řádně provedené v předcházejícím kalendářním měsíci, ve výši stanovené dle přílohy č. 2 Smlouvy, která obsahuje položkový soupis Díla (prací a činností) s jednotkovými cenami, na základě Objednatelem odsouhlaseného soupisu skutečně provedených prací a činností ze strany Zhotovitele v daném měsíci, podkladem soupisu je Výkaz. Celková uhrazená Cena Díla, tj. součet částek jednotlivých uhrazených Faktur, nepřesáhne cenu Díla uvedenou v čl. 4.1. Smlouvy. Objednatelem odsouhlasený soupis provedených prací a činností je přílohou Faktury.

5.3. Zhotovitel je oprávněn vystavit Fakturu na úhradu Ceny Díla stanovené v čl. 4.1. Smlouvy nebo Ceny stanovené části Díla dle čl. 5.2. Smlouvy nejdříve v den úplného provedení Díla nebo úplného provedení části Díla stanovené v čl. 5.2. Smlouvy, vždy však až po podpisu Předávacího protokolu nebo jiného písemného potvrzení vystaveného Objednatelem dle čl. 3.5. Smlouvy potvrzujícího řádné provedení Díla či jeho části Objednatelem.

5.4. Při poskytnutí stavebních prací použije plátce režim přenesení daňové povinnosti ve smyslu §92e zákona č. 235/2004 Sb.

5.5. Zhotovitel se zavazuje faktury zpracované podle předchozích odstavců zasílat na fakturační adresu Objednatele: **Regionální muzeum v Chrudimi, Široká 86, 537 01 Chrudim.**

Tato adresa bude na Fakturách také uvedena jako fakturační adresa, resp. adresa Objednatele. Fakturu lze Objednateli zasílat rovněž elektronicky ve formátu nekomprimovaného PDF souboru na adresu lacinova@muzeumcr.cz.

5.6. Zhotovitel je povinen vést podrobný výkaz zahrnující charakteristiku každého plnění prováděného Díla, údaj o odpracovaném času, případně jiných vykázaných měrných jednotkách (minimálně počet odpracovaných hodin pracovníků dle jejich pracovního zařazení podle činností uvedených v čl. II. Smlouvy), a to vždy v rozsahu a podrobnosti dle charakteru prováděného Díla či jeho části (dále jen „**Výkaz**“). Objednatel je oprávněn provést kdykoliv za trvání Smlouvy a následně po dobu 1 (jednoho) kalendářního roku po ukončení Smlouvy kontrolu Výkazů. Zhotovitel je povinen umožnit Objednateli provedení kontroly Výkazů nebo předložit Objednateli kopii Výkazů ve lhůtě 3 (tří) pracovních dnů ode dne oznámení takového požadavku Objednatelem.

5.7. Faktura je splatná nejpozději v den stanovený Zhotovitelem na Faktuře, přičemž lhůta splatnosti Faktury stanovená Zhotovitelem nesmí být kratší 30 (třicet) kalendářních dnů po dni doručení Faktury Objednateli. V případě, že doklad nesplňuje některé z povinných nebo dohodnutých náležitostí, má Objednatel právo jej vrátit Zhotoviteli a požadovat jeho opravení. V případě vrácení Faktury Objednatelem zpět Zhotoviteli započne běžet nová lhůta splatnosti až okamžikem doručení nové (opravené) Faktury Objednateli. Připadne-li poslední den lhůty splatnosti Faktury na sobotu, neděli nebo státní svátek, pak je posledním dnem této lhůty následující pracovní den.

5.8. Faktura se vždy platí bankovním převodem na účet Objednatele uvedený ve Faktuře. Smluvní strany se dohodly, že povinnost úhrady Faktury vystavené Zhotovitelem za provedení Díla nebo jeho části je splněna okamžikem připsání příslušné peněžní částky ve prospěch účtu Zhotovitele uvedeného na Faktuře. Zhotovitel je ve smyslu předchozí věty povinen na Faktuře uvádět účet Zhotovitele uvedený v ustanovení Smlouvy upravujícím Smluvní strany.

5.9. Platby budou probíhat v Kč (korunách českých) a rovněž veškeré cenové údaje budou uvedeny v této měně.

5.10. Objednatel neposkytuje Zhotoviteli žádné zálohy na plnění Smlouvy.

5.11. Zhotovitel prohlašuje, že správce daně před uzavřením Smlouvy nerozhodl, že Zhotovitel je nespolehlivým plátcem ve smyslu § 106a zákona o DPH (dále jen „**Nespolehlivý plátce**“). V případě, že správce daně rozhodne o tom, že Zhotovitel je Nespolehlivým plátcem, zavazuje se Zhotovitel o tomto informovat Objednatele do tří (3) pracovních dní. Stane-li se Zhotovitel nespolehlivým plátcem, uhradí Objednatel Zhotoviteli pouze základ daně, přičemž DPH bude Objednatelem uhrazena Zhotoviteli až po písemném doložení Zhotovitele o jeho úhradě této DPH příslušnému správci daně.

**VI.**

Provádění DÍLA

* 1. Objednatel je oprávněn dávat Zhotoviteli pokyny k upřesnění nebo určení způsobu provádění Díla. Dílo dle čl. II. Smlouvy bude prováděno dle požadavku osoby určené Objednatelem, PhDr. Jan Musil-
	2. Zhotovitel se zavazuje provést Dílo s vynaložením veškeré odborné péče, že bude dodržovat obecně závazné předpisy, nařízení orgánů státní správy, závazné i doporučené normy. Dále se Zhotovitel zavazuje a prohlašuje, že má dostatečnou personální a technickou kapacitu, aby byl schopen vyhovět požadavkům Objednatele dle jeho aktuálních potřeb vyplývajících z aktuální nálezové situace.
	3. Veškeré činnosti při výstavbě je Zhotovitel povinen provádět osobami, které mají odpovídající kvalifikaci, oprávnění, případně autorizaci podle zvláštních předpisů. Na vyžádání Objednatele bude povinen příslušné doklady předložit.
	4. Nebezpečí škody na Díle i na věcech souvisejících s prováděním Díla nese Zhotovitel, a to až do předání a převzetí Díla.
	5. Zhotovitel je povinen naložit na vlastní náklad s materiály a odpady vyprodukovanými v souvislosti s realizací Díla v souladu se zákonem č.185/2001 Sb. a navazujícími předpisy.

6.6. Pokud činností Zhotovitele dojde ke způsobení škody Objednateli, nebo třetím osobám z titulu opomenutí, nedbalosti nebo neplněním podmínek vyplývajících ze zákona, technických nebo jiných norem nebo vyplývajících z této Smlouvy je Zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit. Veškeré náklady s tím spojené nese Zhotovitel.

6.7. Zhotovitel se zavazuje ke spolupráci s určeným koordinátorem BOZP, a to paní Jana Lišková (osoba pověřená činností koordinátora BOZP). Při provádění Díla bude dodržovat předpisy o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci, hygienické a požární předpisy.

6.8. Objednatel pověřuje koordinátora BOZP podle § 16 zákona č.379/2005 Sb. k vyzvání osob na staveništi ke splnění povinnosti podrobit se vyšetření přítomnosti alkoholu nebo jiné návykové látky. Kontrola bude prováděna za přítomnosti svědka (např. stavbyvedoucího).

6.9. V případě, kdy Zhotovitel nebo jiné fyzické osoby neplní požadavky zákona č. 309/2006 Sb. §§ 16, 17, zejména v předstihu před zahájením stavebních prací neinformují koordinátora o rizicích a technologických postupech, které zvolil, včas nepředávají informace a podklady pro zhotovení plánu, pověřuje Objednatel koordinátora k pozastavení činnosti daného Zhotovitele. O postupu bude informovat TDI. Toto pozastavení provádění Díla není důvodem k prodloužení termínu provádění Díla.

6.10. Zhotovitel je povinen při provádění Díla používat ekologicky nezávadná paliva a biologicky degradovatelné mazací hmoty a hydraulické kapaliny.

6.11. Zhotovitel je povinen vést deník o provádění Díla dle jednotlivých pokynů Objednatele, ve kterém se zaznamenává průběh denních prací a činností, a to jak údaje o postupu prací, tak i jiné důležité skutečnosti při provádění Díla. Do deníku je oprávněn zapisovat kromě Zhotovitele i Objednatel. Součástí deníku je i Výkaz.

VII.

PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN

* 1. Zhotovitel Díla prohlašuje, že splňuje všechny požadavky stanovené relevantními právními předpisy, profesními a stavovskými předpisy, příslušnými technickými normami, Zadávací dokumentací a Smlouvou.
	2. Zhotovitel se zavazuje:
		1. Provést Dílo na základě Smlouvy v souladu s relevantními právními předpisy, příslušnými technickými normami a pravidly stanovenými profesními a stavovskými předpisy;
		2. plnit Smlouvu řádně, zejména včas a bez faktických a právních vad;
		3. postupovat při plnění Smlouvy s odbornou péčí, podle nejlepších znalostí a schopností, sledovat a chránit oprávněné zájmy Objednatele a postupovat v souladu s jejich pokyny a interními předpisy souvisejícími s předmětem plnění Smlouvy (či jeho dílčí části), které Objednatel Zhotoviteli poskytne, nebo s pokyny jím pověřených osob;
		4. bez zbytečného odkladu oznámit Objednateli veškeré skutečnosti, které mohou mít vliv na povahu nebo na podmínky plnění Smlouvy, zejména je Zhotovitel povinen bezodkladně, nejpozději však do 3 (tří) kalendářních dnů, písemně oznámit Objednateli změny své majetkové struktury, změnu své právní formy, snížení základního kapitálu, vstup do likvidace, zahájení insolvenčního řízení se  Zhotovitelem a prohlášení úpadku Zhotovitele;
		5. informovat bezodkladně, nejpozději však do 24 (dvaceti čtyř) hodin, Objednatele o jakýchkoliv zjištěných překážkách plnění Smlouvy (byť by za ně Zhotovitel neodpovídal), o vznesených požadavcích orgánů veřejné moci (státního dozoru) a o uplatněných nárocích třetích osob, které by mohly ovlivnit plnění Smlouvy Zhotovitelem;
		6. poskytnout Objednateli veškerou součinnost ke splnění předmětu Smlouvy, kterou lze po Zhotoviteli oprávněně požadovat;
		7. na žádost Objednatele spolupracovat či poskytnout maximální součinnost dalším subdodavatelům Objednatele, kterou lze po Zhotoviteli oprávněně požadovat, avšak výlučně pro účely plnění Smlouvy a pouze do té míry, která je pro Zhotovitele objektivně přijatelná;
		8. byl-li vydán Objednatelem provozní řád pro místo plnění Smlouvy, seznámit se s ním, dodržovat ho a provádět svoje činnosti tak, aby nebyl v nadbytečném rozsahu omezen provoz na pracovištích Objednatele, Zhotovitel zejména zajistí, aby všechny osoby, které se na jeho straně podílí na plnění předmětu Smlouvy, a které budou přítomny v prostorách Objednatele, dodržovaly všechny bezpečnostní a provozní předpisy tak, jak s nimi byly seznámeny Objednatelem;
		9. informovat Objednatele na jeho žádost o průběhu plnění předmětu Smlouvy a akceptovat jeho doplňující pokyny a připomínky k plnění předmětu Smlouvy;
		10. použít veškeré Podklady a věci předané mu Objednatelem pouze pro účely Smlouvy a zabezpečit jejich řádné vrácení Objednateli, bude-li to objektivně možné vzhledem k jejich povaze a způsobu použití;
		11. před dokončení Díla předat Objednateli veškerou Dokumentaci a Výstupy vztahující se k Dílu;
		12. Zhotovitel je povinen kdykoliv předložit na žádost Objednatele bez zbytečného odkladu originály veškerých dokladů osvědčujících, že má sám všechna příslušná oprávnění nezbytná k provádění Díla, a to zejména oprávnění a certifikáty požadované Zadávací dokumentaci. Zhotovitel je povinen udržovat veškerá taková oprávnění a certifikáty v platnosti po celou dobu platnosti Smlouvy. V případě shledání jakéhokoliv nedostatku je Objednatel oprávněn vyzvat Zhotovitele k jeho odstranění a Zhotovitel je povinen jej bezodkladně po doručení výzvy nedostatek odstranit. Zhotovitel je povinen předložit Objednateli originály dokladů do 2 (dvou) dnů ode dne doručení žádosti Objednatele;
	3. Zhotovitel není oprávněn postoupit či jinak převést svá práva či povinnosti vyplývající z této Smlouvy či jejich část na třetí osobu bez předchozího písemného souhlasu Objednatele.
	4. Zhotovitel je oprávněn využít při plnění Smlouvy třetí osoby na základě předchozího písemného souhlasu Objednatele. Uzavření subdodavatelské Smlouvy na plnění části předmětu Smlouvy se subdodavatelem (třetí osobou) je možné pouze po předchozím písemném souhlasu Objednatele a nezbavuje Zhotovitele jakýchkoliv závazků vyplývajících ze Smlouvy.
	5. Objednatel se zavazuje:
		1. poskytovat Zhotoviteli úplné, pravdivé a včasné informace potřebné k řádnému a včasnému plnění Díla dle Smlouvy;
		2. zabezpečit pro pracovníky a jiné oprávněné osoby Zhotovitele přístup do určených objektů Objednatele za účelem řádného a včasného plnění Smlouvy;
		3. poskytnout Zhotoviteli podklady nezbytné k provádění Díla, jestliže Zhotovitel takovými podklady nedisponuje a není si je objektivně schopen a/nebo oprávněn opatřit sám;
		4. zabezpečit účast pracovníků Objednatele či jím určených osob na pracovních schůzkách;
		5. poskytnout Zhotoviteli součinnost nezbytnou k řádnému a včasnému provedení Díla.
	6. Jakýkoli Podklad k provedení Díla či jakákoli jiná věc ve vlastnictví Objednatele, která bude předána Zhotoviteli za účelem jejího použití při plnění Smlouvy, zůstane ve vlastnictví Objednatele. Je-li to možné, bude věc předaná Objednatelem vhodným způsobem označena. O předání Podkladů k provedení Díla a jiných věcí Objednatele sepíší Smluvní strany předávací protokol nebo povedou jinou vhodnou evidenci. Po provedení Díla provede Zhotovitel inventuru Podkladů a věcí ve vlastnictví Objednatele, které mu byly předány za účelem jejich použití při plnění Smlouvy. Podklady a věci, které nebyly-li při provádění Díla Zhotovitelem spotřebovány, předá Zhotovitel po provedení Díla Objednateli, o předání Podkladů a věcí sepíší Smluvní strany předávací protokol. Při sjednání schůzky za účelem předání Podkladů a věcí si Smluvní strany poskytnout nezbytnou součinnost. Od okamžiku převzetí Podkladu nebo věci Zhotovitelem od Objednatele do případného vrácení Podkladu nebo věci Objednateli nese Zhotovitel nebezpečí vzniku škody, ztráty nebo zničení takové věci.
	7. Osoby určené Zhotovitelem k provádění Díla musí být řádně odborně způsobilé a musí být držitelem veškerých potřebných oprávnění nezbytných pro výkon Díla a jejich kvalifikace musí odpovídat minimálním požadavkům stanoveným Objednatelem ve Smlouvě a/nebo Zadávací dokumentaci.
	8. Je-li pro účely provedení Díla dle Smlouvy nezbytné udělení plné moci Zhotoviteli ze strany Objednatele, je Zhotovitel povinen Objednatele s dostatečným časovým předstihem požádat o udělení takové plné moci. Objednatel posoudí žádost Zhotovitele a shledají-li, že je žádost odůvodněná, udělí požadovanou plnou moc Zhotoviteli. V případě, že tak Objednatel neučiní, není Zhotovitel odpovědný za jakékoli prodlení v plnění této Smlouvy či jakékoli náklady či újmu vzniklé v důsledku neposkytnutí/poskytnutí s prodlením dané plné moci.

VIII.

ODPOVĚDNOST ZA VADY DÍLA

* 1. Zhotovitel je povinen provést Dílo řádně.
	2. Objednatel je oprávněn uplatnit (reklamovat) u Zhotovitele vady Díla včetně Dokumentace a Výstupů, jestliže nebyly poskytnuty v souladu se Smlouvou. Objednatel je povinen uplatnit vadu Díla u Zhotovitele bez zbytečného odkladu poté, kdy Objednatel vadu zjistil (dále jen „**Vytčení vady**“). K Vytčení vady Dokumentace a Výstupů zachycených na hmotném podkladě je Objednatel oprávněn ve lhůtě 10 (deseti) týdnů ode dne převzetí dané Dokumentace nebo Výstupu, tj. ode dne podpisu příslušného Předávacího protokolu nebo jiného relevantního dokladu o převzetí Díla či jeho části.
	3. Zhotovitel je povinen zahájit práce na odstranění vytčené vady bez zbytečného odkladu po Vytčení vady Objednatelem, nejpozději však do třech (3) pracovních dnů ode dne Vytčení vady Objednatelem (dále jen „**Vytčená vada**“). Objednatel je oprávněn požadovat namísto odstranění Vytčené vady slevu z Ceny Díla, resp. z Ceny dané části Díla.
	4. Jestliže je Vytčená vada vzhledem k povaze Díla a Výstupů neodstranitelná, je Objednatel oprávněn požadovat po Zhotoviteli v rámci Vytčení vady zcela nové provedení Díla nebo slevu z Ceny Díla nebo je oprávněn od Smlouvy odstoupit, a to dle své volby učiněné v okamžiku uplatnění vady u Zhotovitele.
	5. Jestliže má Vytčená vada charakter vady právní (zejména v případě uplatnění práv k Dokumentaci nebo Výstupům třetí osobou), je Objednatel oprávněn požadovat po Zhotoviteli odstranění Vytčené vady spočívající v zajištění nerušeného užívání Díla, resp. Výstupů Objednatelem, a/nebo slevu z Ceny Díla a/nebo je oprávněn od Smlouvy odstoupit, a to dle své volby učiněné při uplatnění vady Díla.
	6. Smluvní strany se mohou na žádost Objednatele písemně dohodnout na jiném způsobu řešení Vytčené vady.
	7. Pro vyloučení pochybností Smluvní strany uvádí, že pokud Objednatel neuplatní v rámci Vytčení vad jiné řešení Vytčené vady dle čl. 8.3. až 8.5. než je odstranění Vytčené vady, je Zhotovitel povinen vyřešit Vytknutou vadu jejím bezplatným odstraněním.
	8. Zhotovitel je povinen postupovat při odstraňování Vytčených vad Díla, resp. vad Dokumentace nebo Výstupů s odbornou péčí, Vytčené vady odstraňovat ve lhůtách stanovených k tomu Objednatelem s přihlédnutím k objektivní časové náročnosti odstranění dané Vytčené vady. Při odstranění vady Díla je Zhotovitel povinen postupovat v souladu s požadavky a instrukcemi Objednatele a v souladu s jemu známými zájmy Objednatele. Zhotovitel je povinen po celou dobu odstraňování Vytčených vad informovat Objednatele o postupu jejich odstraňování, a to způsobem, formou, rozsahem a v termínech či lhůtách určených Objednatelem v rámci Vytčení vady, pokud tuto povinnost Zhotovitele v rámci Vytčení vady Objednatel stanoví. Pokud tuto povinnost Zhotovitele v rámci Vytčení vady ve smyslu předchozí věty Objednatel nestanoví, platí, že je Zhotovitel povinen Objednatele informovat pouze na základě jednotlivé písemné žádosti Objednatele, a to v termínu či lhůtě v této žádosti uvedené a nejsou-li uvedené, pak ve lhůtě přiměřené.
	9. V případě Vytčených vad u Dokumentace nebo Výstupů, je Zhotovitel povinen odstranit jejich vady ve lhůtě stanovené mu k tomu Objednatelem a předat je Objednateli (nezvolil-li Objednatel jiný způsob řešení Vytčené vady). Objednatel je oprávněn odmítnout převzetí Dokumentace nebo Výstupů, pokud zjistí, že Vytčené vady nebyly Zhotovitelem řádně odstraněny. V případě, že Objednatel odmítne převzít Dokumentaci nebo Výstupy, u nichž nebyly odstraněny Zhotovitelem vady, má se za to, že Vytčená vada je vadou neodstranitelnou, a Objednatel má dále právo požadovat slevu z Ceny Díla nebo zcela nové provedení Díla nebo má právo od Smlouvy odstoupit, a to dle své volby učiněné při odmítnutí převzetí Dokumentace nebo Výstupů z důvodu neodstranění jejich vad.

IX.

sankce A NÁHRADA ŠKODY

1. 1. Smluvní strany se zavazují k vyvinutí maximálního úsilí k předcházení škodám a k minimalizaci vzniklých škod. Smluvní strany nesou odpovědnost za škodu dle platných právních předpisů a Smlouvy.
	2. V případě prodlení Zhotovitele s provedením Díla nebo předáním Dokumentace nebo Výstupů ve lhůtách či termínech stanovených Objednatelem, je Objednatel oprávněn požadovat po Zhotoviteli úhradu smluvní pokuty ve výši 0,05 % z Ceny Díla, a to za každý i započatý den prodlení. V případě, že je Cena Díla hrazena postupně ve více platbách vždy za příslušnou část Díla ve smyslu čl. 5.2. Smlouvy, je Objednatel oprávněn požadovat po Zhotoviteli úhradu smluvní pokuty ve výši 0,05 % z Ceny příslušné části Díla, s jejímž plněním je Zhotovitel v prodlení, a to za každý i započatý den prodlení.
	3. V případě porušení povinnosti Zhotovitele předložit Objednateli pojistný certifikát (pojistnou smlouvu) dle čl. XIII. Smlouvy, je Objednatel oprávněn požadovat na Zhotoviteli uhrazení smluvní pokuty ve výši 2.000,- Kč, a to za každý i započatý den prodlení s předložením pojistného certifikátu (pojistné smlouvy) a každý jednotlivý případ.
	4. V případě porušení povinnosti Zhotovitele odstranit Vytčené vady Díla ve lhůtě stanovené dle čl. 8.8. a 8.9. Smlouvy, je Objednatel oprávněn požadovat na Zhotoviteli uhrazení smluvní pokuty ve výši 0,1 %, z Ceny Díla za každý den prodlení s odstraněním Vytčených vad či vady.
	5. V případě porušení povinnosti Zhotovitele k poskytnutí součinnosti dle bodu 7.2.6. a 7.2.7. Smlouvy, je Objednatel oprávněn požadovat na Zhotoviteli uhrazení smluvní pokuty ve výši 5.000,- Kč za každý jednotlivý případ.
	6. V případě porušení povinnosti Zhotovitele předložit na žádost Objednatele bez zbytečného odkladu originál jakéhokoliv předkládaného dokumentu předpokládaného 7.2.12., je Objednatel oprávněn požadovat na Zhotoviteli uhrazení smluvní pokuty ve výši 2.000,- Kč za každý jednotlivý případ.
	7. Pokud je Zhotovitel v prodlení s uhrazením smluvní pokuty, je Objednatel oprávněn požadovat rovněž uhrazení úroku z prodlení ve výši stanovené nařízením vlády č. 351/2013 Sb., kterým se určuje výše úroků z prodlení.
	8. V případě prodlení Objednatele s úhradou Ceny Díla je Objednatel povinen uhradit Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z dlužné částky, a to za každý i započatý den prodlení.
	9. Smluvní strana informuje druhou Smluvní stranu o uplatnění nároku na uhrazení smluvní pokuty či úroku z prodlení zasláním písemného oznámení o vzniku nároku na zaplacení smluvní pokuty či úroku z prodlení obsahujícího stručný popis a časové určení porušení smluvní povinnosti, které v souladu se Smlouvou založilo nárok Smluvní strany na zaplacení smluvní pokuty či úroku z prodlení. Spolu s oznámením zašle Smluvní strana druhé Smluvní straně odpovídající Fakturu na uhrazení smluvní pokuty či úroku z prodlení s platebními údaji. Faktura je splatná ve lhůtě stanovené v příslušné Faktuře, která činí nejméně 15 (patnáct) kalendářních dnů ode dne doručení Faktury druhé Smluvní straně. V ostatním (náležitosti Faktury, chyby Faktury apod.) se použije čl. VI. Smlouvy obdobně.
	10. Uplatněním smluvní pokuty Smluvní stranou není dotčen její nárok na náhradu škody v plné výši, a současně nezaniká závazek druhé Smluvní strany splnit povinnost, jejíž plnění bylo zajištěno smluvní pokutou. Uplatněním smluvní pokuty není dotčeno právo Smluvní strany odstoupit od Smlouvy z důvodu prodlení druhé Smluvní strany.
	11. Povinnosti k náhradě škody, k zaplacení smluvní pokuty nebo úroku z prodlení se Smluvní strana zprostí, jestliže prokáže, že jí v plnění povinností vyplývajících ze Smlouvy dočasně nebo trvale zabránila mimořádná nepředvídatelná a nepřekonatelná překážka vzniklá nezávisle na její vůli ve smyslu ust. § 2913 NOZ (dále jako „**Okolnost vylučující odpovědnost**“). Nastane-li Okolnost vylučující odpovědnost, je dotčená Smluvní strana povinna písemně oznámit tuto skutečnost nejpozději do 3 (tří) kalendářních dnů od vzniku takové Okolnosti vylučující odpovědnost druhé Smluvní straně. Doba plnění se v takovém případě prodlužuje o dobu trvání Okolnosti vylučující odpovědnost. Za Okolnost vylučující odpovědnost se nepovažuje překážka vzniklá z osobních (např. personální změny) nebo hospodářských (např. prodlení subdodavatelů) poměrů Smluvní strany, překážka vzniklá až v době, kdy byla dotčená Smluvní strana již v prodlení s plněním dané smluvní povinnosti, ani překážka, kterou byla Smluvní strana povinna podle Smlouvy překonat. Pro vyloučení všech pochybnosti se za Okolnost vylučující odpovědnost na straně Zhotovitele rozumí též jakákoli překážka, jednání či opominutí na straně Objednatele.
	12. Zhotovitel si je vědom toho, že Dílo na základě Smlouvy může být spolufinancováno z prostředků třetí osoby, např. ze strukturálních fondů Evropské unie (dále jako „**Spolufinancující osoba**“). Od okamžiku, kdy Objednatel písemně oznámí Zhotoviteli, že na úhradu Ceny Díla budou poskytnuty peněžní prostředky Spolufinancující osobou spolu s označením Spolufinancující osoby a příslušného programu, ze kterého jsou peněžní prostředky na úhradu Ceny Díla poskytnuty, zavazuje se Zhotovitel při plnění Smlouvy postupovat v souladu s pravidly pro příjemce příspěvků (spolufinancování) od Spolufinancující osoby včetně relevantních příruček, metodik, oznámení a písemných pokynů Spolufinancující osoby, které mu Objednatel předá, výslovně sdělí či jiným vhodným způsobem vymezí. Zhotovitel se v této souvislosti zavazuje umožnit osobám oprávněným k výkonu kontroly dle právních předpisů ČR nebo pravidel Spolufinancující osoby provedení kontroly dokladů souvisejících s plněním Smlouvy, a to po celou dobu stanovenou právními předpisy České republiky a pravidly Spolufinancující osoby. V případě, že nebude v důsledku prodlení Zhotovitele s plněním Smlouvy vzniklého výlučně jednáním či opominutím Zhotovitele vyplacena finanční podpora Spolufinancující osobou nebo bude finanční podpora vyplácená Objednateli zkrácena nebo bude Zhotoviteli uložena z uvedeného důvodu Spolufinancující osobou sankce, bude Zhotovitel povinen uhradit Objednateli takto vzniklou škodu.

**X.**

**POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN VE VZTAHU K OSOBNÍM ÚDAJŮM**

10.1. Smluvní strany této Smlouvy potvrzují, že si jsou vědomy, že s účinností od 25. května 2018 je zpracování a ochrana osobních údajů regulována nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), (dále jen „Nařízení“ nebo též „GDPR") a též i souvisejícími národními právními předpisy. Obě Smluvní strany se při plnění této Smlouvy zavazují jednat v souladu s Nařízením a souvisejícími právními předpisy.

10.2. Při plnění této Smlouvy a činnostech s tím souvisejících, jako je zejména uzavření této Smlouvy, komunikace zástupců Smluvních stran a jejich zaměstnanců, plnění závazků a právních povinností vyplývajících ze Smlouvy, může být kterákoliv ze Smluvních stran příjemcem osobních údajů týkajících se druhé smluvní strany (je-li smluvní strana fyzickou osobou), nebo zástupců, zaměstnanců či reprezentantů druhé Smluvní strany (je-li smluvní strana právnickou osobou), (dále jen "**osobní údaje**"). Vedle postavení příjemce může být kterákoliv ze Smluvních stran této Smlouvy současně i správcem anebo zpracovatelem osobních údajů získaných od druhé Smluvní strany, stanoví-li tak Nařízení či související právní předpis.

10.3. Obě Smluvní strany berou na vědomí, že při plnění této Smlouvy může docházet i ke zpracování osobních údajů, které si vzájemně při plnění této Smlouvy poskytly (zpřístupnily), či kterákoliv ze stran poskytla (zpřístupnila) druhé Smluvní straně. V této spojitosti obě Smluvní strany prohlašují, že k poskytnutí (zpřístupnění) osobních údajů druhé Smluvní straně disponují od subjektu údajů potřebnými souhlasy či jinými právními tituly, stanoví-li tak právní předpis.

10.4. Každá ze Smluvních stran je povinna plnit závazky, které jí vyplývají z Nařízení a souvisících právních předpisů při nakládání s osobními údaji, jako je například plnění informační povinnosti vůči subjektu údajů. Ta ze Smluvních stran, která je příjemcem osobních údajů, se zavazuje, že zajistí odpovídající úroveň ochrany osobních údajů a práv subjektu údajů dle Nařízení a souvisejících právních předpisů. Dále je příjemce osobních údajů, které mu byly v souvislosti s touto Smlouvou předány (zpřístupněny), oprávněn tyto osobní údaje případně zpracovávat jen pro účely splnění této Smlouvy, anebo pro účely oprávněných zájmů, nebo případně z jiných zákonných titulů. Ta ze Smluvních stran, která je příjemce osobních údajů od druhé Smluvní strany, je povinna druhé Smluvní straně na její písemnou žádost ve lhůtě do 30 kalendářních dní od uplatnění žádosti: a) doložit v písemné formě způsob ochrany předaných (zpřístupněných) osobních údajů vč. uvedení technických a organizačních opatření přijatých k zabezpečení ochrany osobních údajů, b) sdělit v písemné formě, zda-li dochází ke zpracování předaných (zpřístupněných) osobních údajů a pokud ano, jakým konkrétním způsobem, c) sdělit v písemné formě jakoukoliv informaci (informace) vyplývající z ust. čl. 14 odst. 1 a odst. 2. Nařízení, d) vykonat veškeré právní povinnosti, které se váží (odpovídají) k právům případně uplatněným subjektem údajů dle Nařízení a souvisejících právních předpisů a o jejich splnění vydat druhé Smluvní straně písemné potvrzení.

**XI.**

**REGISTR SMLUV**

11.1. Objednatel poskytuje souhlas s uveřejněním Smlouvy v registru smluv zřízeným zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jako „zákon o registru smluv“). Objednatel bere na vědomí, že uveřejnění Smlouvy v registru smluv zajistí Zhotovitel. Do registru smluv bude vložen elektronický obraz textového obsahu Smlouvy v otevřeném a strojově čitelném formátu a rovněž metadata Smlouvy.

11.2. Objednatel bere na vědomí a výslovně souhlasí, že Smlouva bude uveřejněna v registru smluv bez ohledu na skutečnost, zda spadá pod některou z výjimek z povinnosti uveřejnění stanovenou v ust. § 3 odst. 2 zákona o registru smluv, a to s výjimkou Přílohy č. 1 této Smlouvy. V rámci Smlouvy nebudou rovněž uveřejněny informace stanovené v ust. § 3 odst. 1 zákona o registru smluv označené Objednatelem před podpisem Smlouvy.

XII.

PŘERUŠENÍ POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB

12.1. Objednatel je oprávněn vznést v průběhu trvání Smlouvy v případech odůvodněných organizačními, provozními nebo technickými důvody na straně Objednatele písemný požadavek na přerušení provádění Díla nebo jeho části Zhotovitelem. Na základě uvedeného požadavku je Zhotovitel povinen v den stanovený Objednatelem přerušit provádění Díla.

12.2. Je-li Smlouva uzavřena na dobu určitou a jeli-li na jejím základě Dílo prováděno kontinuálně, nemá přerušení provádění Díla vliv na dobu trvání Smlouvy. Je-li Smlouva uzavřena na dobu určitou a je-li výsledkem Díla jednorázový Výstup, prodlužuje se lhůta či termín stanovený pro zhotovení Díla (odevzdání Výstupu) o dobu přerušení provádění Díla. V případě prodloužení stanovené lhůty či termínu v důsledku přerušení provádění Díla dle tohoto článku Smlouvy neskončí doba trvání Smlouvy před uplynutím prodloužené lhůty či termínu pro provedení Díla, doba trvání Smlouvy se vždy automaticky prodlouží do uplynutí prodloužené lhůty či termínu pro provedení Díla.

12.3. Přerušení provádění Díla či části Díla Zhotovitelem končí dnem či uplynutím doby uvedené v požadavku Objednatele. Není-li den ukončení přerušení či doba přerušení provádění Díla či části Díla Zhotovitelem v požadavku formulována určitě, platí, že chce-li Objednatel pokračovat v provádění Díla, musí vznést na Zhotovitele písemný požadavek na pokračování v provádění Díla dle Smlouvy, a to alespoň 3 (tři) dny před plánovaným opětovným zahájením provádění Díla. Zhotovitel je v takovém případě povinen pokračovat v provádění Díla ode dne stanoveného v žádosti Objednatele.

XIII.

**POJIŠTĚNÍ**

1. Zhotovitel se zavazuje mít po dobu trvání platnosti této Smlouvy sjednáno pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetí osobě při výkonu podnikatelských činností, které jsou součástí plnění dle této Smlouvy, a to s pojistným plněním vyplývajícím z takového pojištění minimálně 1 mil. Kč.
	1. Zhotovitel je povinen předložit kdykoliv po dobu trvání této Smlouvy na předchozí žádost Objednatele platnou pojistnou Smlouvu, pojistku nebo potvrzení příslušné pojišťovny, příp. potvrzení pojišťovacího zprostředkovatele, prokazující existenci pojištění v rozsahu požadovaném v čl. 13.1 Smlouvy. Zhotovitel je povinen předložit příslušný doklad prokazující pojištění ve stanoveném rozsahu nejpozději do 3 (tří) pracovních dnů ode dne, kdy byl o to Objednatelem požádán.
	2. Pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou Zhotovitelem třetím osobám musí rovněž zahrnovat i pojištění všech případných subdodavatelů Zhotovitele, případně je Zhotovitel povinen zajistit, aby obdobné pojištění v přiměřeném rozsahu sjednali i všichni jeho subdodavatelé, kteří se pro něj budou na základě písemného souhlasu Objednatele podílet na provádění Díla podle této Smlouvy.

**XIV.**

UKONČENÍ SMLOUVY

14.1. Doba trvání Smlouvy:

Smlouva je uzavřena na dobu určitou a skončí řádným a úplným splněním předmětu této Smlouvy Smluvními stranami.

Objednatel je oprávněn od Smlouvy odstoupit v následujících případech:

14.2. Zhotovitel porušil Smlouvu podstatným způsobem ve smyslu ust. § 2002 NOZ;

14.3. Zhotovitel je po dobu delší než 20 (dvacet) kalendářních dnů v prodlení s řádným provedením Díla ve lhůtách či termínech stanovených Objednatelem a Objednatel Zhotovitele na toto prodlení a včetně možnosti uplatnění práva na odstoupení podle tohoto ustanovení Smlouvy alespoň jednou písemně upozornil;

14.4. Zhotovitel nepředložil Objednateli k jeho výzvě uzavřený pojistný certifikát (pojistnou smlouvu) dle čl. XIII. Smlouvy, a to ani v Objednatelem dodatečně stanovené lhůtě;

14.5. je zahájeno a probíhá insolvenční řízení se Zhotovitelem;

14.6. vůči Zhotoviteli bylo vedeno insolvenční řízení, v němž zároveň (a) bylo vydáno rozhodnutí o úpadku nebo (b) insolvenční návrh byl zamítnut proto, že majetek Zhotovitele nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení, nebo (c) byl konkurs zrušen proto, že majetek Zhotovitele byl zcela nepostačující;

14.7. Zhotovitel je v likvidaci, a/nebo byla zahájena likvidace Zhotovitele;

14.8. Zhotovitel porušil kterýkoliv ze svých závazků Smlouvy;

14.9. Zhotovitel porušil svůj závazek zajistit provedení Díla řádně odborně způsobilými osobami, které jsou držiteli veškerých potřebných oprávnění nezbytných pro provedení Díla a jejichž kvalifikace odpovídá minimálním požadavkům stanoveným Objednatelem ve Smlouvě a/nebo Zadávací dokumentaci.

14.10. V dalších případech výslovně stanovených touto Smlouvou.

14.11. Zhotovitel je oprávněn od Smlouvy odstoupit v následujících případech:

14.12. Objednatel porušil Smlouvu podstatným způsobem ve smyslu ust. § 2002 NOZ;

14.12.1. Objednatel je v prodlení s úhradou Faktury za Dílo po dobu delší než 40 (čtyřicet) kalendářních dnů od data splatnosti příslušné Faktury, přičemž Faktura nebyla Objednatelem vrácena Zhotoviteli jako vadná a Zhotovitel Objednatele za dobu prodlení na tuto skutečnost alespoň jednou písemně upozornil.

14.12.2. Přerušení provádění Díla (nikoliv části Díla) požadované Objednatelem v souladu s čl. XII. Smlouvy přesáhne dobu 90 (devadesáti) po sobě jdoucích kalendářních dnů.

14.12.3. V dalších případech výslovně stanovených touto Smlouvou.

14.13. Odstoupení od Smlouvy musí být učiněno písemně a musí být doručeno druhé Smluvní straně. Odstoupení od Smlouvy je účinné dnem jeho doručení v písemné formě druhé Smluvní straně. V důsledku odstoupení od Smlouvy se Smlouva neruší od samotného počátku (ex tunc) a Smluvní strany tak výslovně vylučují aplikaci ustanovení § 2004 NOZ. V důsledku odstoupení od Smlouvy se Smlouva ruší ke dni účinnosti odstoupení od Smlouvy, a to pouze ve vztahu k dosud nesplněné části Smlouvy (ex nunc).

14.14. Odstoupení od Smlouvy některou ze Smluvních stran se nedotýká do té doby vzniklých práv, nároků ani vzniklé odpovědnosti Smluvních stran. Po odstoupení od Smlouvy zůstávají v účinnosti ustanovení Smlouvy upravující náhradu škody, smluvní pokuty, volbu rozhodného práva, volbu příslušného soudu.

14.15. Smlouva může být také ukončena písemnou dohodou Smluvních stran.

14.16. Výpověď Smlouvy: Objednatel je oprávněn Smlouvu vypovědět písemnou výpovědí doručenou Zhotoviteli, výpovědní doba činí 1 měsíc a počíná běžet dnem následujícím po dni, v němž byla výpověď doručena Zhotoviteli. Zhotovitel není oprávněn Smlouvu vypovědět.

XV.

 ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

15.1. Smlouva je platná dnem připojení podpisu poslední ze Smluvních stran. Smlouva nabývá účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv.

15.2. Tato Smlouva se vyhotovuje ve čtyřech originálech, přičemž obě Smluvní strany obdrží dva její originály.

15.3. Smlouva představuje úplnou dohodu Smluvních stran o předmětu Smlouvy a všech náležitostech, které Smluvní strany měly a chtěly ve Smlouvě ujednat, a které považují za důležité pro závaznost.

15.4. Smlouvu je možné měnit pouze písemnou dohodou Smluvních stran ve formě vzestupně číslovaných dodatků Smlouvy, podepsaných oprávněnými zástupci obou Smluvních stran.

15.5. Smluvní strany se podpisem Smlouvy dohodly, že vylučují aplikaci ustanovení § 557 a § 1805 NOZ.

15.6. Smluvní strany prohlašují, že si sdělily všechny skutkové a právní okolnosti, o nichž k datu podpisu Smlouvy věděly nebo vědět musely, a které jsou relevantní ve vztahu k uzavření a plnění Smlouvy. Kromě ujištění, které si Smluvní strany poskytly ve Smlouvě, nebude mít žádná ze Smluvních stran žádná další práva a povinnosti v souvislosti s jakýmikoliv skutečnostmi, které vyjdou najevo a o kterých neposkytla druhá Smluvní strana informace při jednání o Smlouvě. Výjimkou budou případy, kdy daná Smluvní strana úmyslně uvedla druhou Smluvní stranu ve skutkový omyl ohledně předmětu Smlouvy a případy taxativně stanovené Smlouvou.

15.7. Dle § 2e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, je Zhotovitel osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.

15.8. Je-li nebo stane-li se jakékoli ustanovení Smlouvy neplatným, nezákonným nebo nevynutitelným, netýká se tato neplatnost, nezákonnost a nevynutitelnost zbývajících ustanovení Smlouvy. Smluvní strany se tímto zavazují na základě jednání nahradit do 5 (pěti) dnů po doručení výzvy druhé smluvní strany jakékoli takové neplatné, nezákonné nebo nevynutitelné ustanovení novým ustanovením, které je platné, zákonné a vynutitelné a má stejný nebo alespoň podobný obchodní a právní význam. Nové ustanovení Smlouvy bude přijato ve formě dodatku ke Smlouvě.

15.9. Smlouva se řídí českým právním řádem, zejména pak NOZ a souvisejícími právními předpisy. Smluvní strany se zavazují řešit veškeré případné spory ze Smlouvy primárně jednáním s cílem dosáhnout smírného řešení sporu. Pokud smíru nebude dosaženo během 30 (třiceti) kalendářních dnů ode dne oznámení jedné ze Smluvních stran o vzniku sporu a obsahujícího výzvu k zahájení jednání s cílem smírného řešení sporu, bude spor řešen u věcně a místně příslušného soudu v České republice.

15.10. Nedílnou součást této Smlouvy tvoří přílohy:

 Příloha č. 1 - Zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, požární ochrany a ochrany životního prostředí.

Příloha č. 2 - Oceněný Soupis Díla s jednotkovými cenami.

V Chrudimi, dne 11.11.2019 V Chrudimi, dne 11.11.2019

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Mgr. Klára Habartová Jan Osina

*ředitelka Jednatel OSINA ARCHEO s.r.o.*

*Regionální muzeum v Chrudimi*

**Příloha č. 1**

**Zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, požární ochrany a ochrany životního prostředí**

1. Úvod

Tato příloha je nedílnou součástí Smlouvy/objednávky výše uvedeného evidenčního čísla a stanovuje závazné podmínky pro vzájemnou součinnost Objednatele a Zhotovitele v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (dále také BOZP), požární ochrany (dále také PO) a ochrany životního prostředí (dále také OŽP) při plnění předmětu uzavřené Smlouvy / potvrzené objednávky.

Pro účely této přílohy se dále rozumí:

* **objednatelem** - právnická osoba, uvedená ve Smlouvě/objednávce jako „Objednatel“, resp. „Kupující“ nebo „Nájemce“,
* **zhotovitelem** - právnická nebo fyzická osoba (včetně OSVČ), uvedená ve Smlouvě/objednávce jako „Zhotovitel“, resp. „Poskytovatel“, „Prodávající“, „Dopravce“, „Provozce“ nebo „Pronajímatel“,
* **smlouvou** - potvrzená objednávka nebo uzavřená Smlouva.
* **pracovištěm** – staveniště, obalovna, kamenolom či jiná provozovna pod správou Objednatele, na které dodavatel vykonává pro Objednatele Dílo popsané ve Smlouvě.
1. Všeobecné požadavky
2. Zhotovitel je povinen postupovat při plnění předmětu Smlouvy v souladu s požadavky právních a jiných předpisů týkajících se BOZP, PO, OŽP a v souladu s interními předpisy a postupy Objednatele, s nimiž byl odpovědný zástupce Zhotovitele seznámen nebo s nimiž se dle znění Smlouvy seznámit měl.
3. Zhotovitel je povinen postupovat při plnění předmětu Smlouvy tak, aby jeho činností nedocházelo k mimořádným událostem, úrazům, škodám na majetku, ohrožení životního prostředí nebo poškození dobrého jména Objednatele.

1. Pokud Zhotovitel použije k plnění svých závazků vyplývajících pro něj ze Smlouvy třetí osoby „subdodavatele“ (včetně OSVČ) odpovídá za dodržování všech povinností stanovených Smlouvou, včetně příloh v plném rozsahu, těmito osobami jako by smluvní závazky plnil sám.
2. V případě, že v souvislosti s činností Zhotovitele dojde na pracovišti Objednatele k úrazu, nehodě či k jiným škodám, způsobeným Objednateli nebo třetí straně, zavazuje se Zhotovitel uhradit poškozeným veškeré vzniklé ztráty, včetně prokazatelných a vyčíslených ztrát (včetně časových) souvisejících s vyšetřováním takové události.

1. Pokud by byly vůči Zhotoviteli uplatněny sankce kontrolními orgány státní správy, za prokazatelné porušení předpisů ze strany Zhotovitele resp. jeho pracovníků, Zhotovitel se zavazuje sankce Objednateli uhradit v plné výši.
2. Zhotovitele je povinen mít po dobu platnosti Smlouvy sjednáno pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetím osobám na zdraví a majetku, včetně pojištění možných ekologických rizik. Tuto skutečnost dokládá kopií pojistné smlouvy, resp. potvrzením o uzavření pojistné smlouvy, kde bude znatelná výše plnění, a to nejpozději v okamžiku zahájení prací pro Objednatele.
3. Zhotovitele je povinen pro své pracovníky zajistit vhodné sociální zařízení. Po dohodě s Objednatelem lze použít sociální zařízení Objednatele.
4. Lidské zdroje, zaměstnávání cizích státních příslušníků
5. Zhotovitel se zavazuje plnit předmět Smlouvy pomocí osob, které jsou k němu v pracovněprávním nebo obdobném vztahu a které splňují veškeré požadavky vyplývající z právních předpisů ČR, zejména pak ze zákona o zaměstnanosti ve znění pozdějších předpisů.
6. Bezpečnost a ochrana zdraví, požární ochrana

**Způsobilost**

1. Všichni pracovníci Zhotovitele musí být prokazatelně seznámeni s dokumentací a stavem pracoviště (rizika, provozní/dopravní řád, určené komunikace a jejich stav atp.) Objednatele před vstupem na toto pracoviště. Je-li toto poučení provedeno mimo předmětné pracoviště (například prostřednictvím dříve proškoleného zástupce dodavatele) musí být záznam z toho poučení poskytnut vedoucímu daného pracoviště a pracovník Zhotovitele musí po příjezdu ověřit, že nedošlo ke změnám podmínek na pracovišti.
2. Dokumentaci o způsobilosti (zdravotní, profesní atp.) pracovníků vykonávajících práce pro Objednatele, kterou není potřeba mít u sebe v průběhu pracovních činností na základě požadavků legislativy nebo této Smlouvy, je Zhotovitel povinen předložit na požádání Objednatele nejpozději do 24 hodin. Mezi požadavky na odbornou způsobilost patří také školení BOZP a PO a požadavky ADR.

**Základní pravidla práce**

1. Pracovníci Zhotovitele mohou vstoupit na pracoviště Objednatele pouze s vědomím oprávněné osoby Objednatele.
2. Pracovníci Zhotovitele se po pracovišti pohybují pouze po komunikacích k tomu určených vhodných a v rozsahu nezbytném pro provedení prací dle Smlouvy.
3. Při opuštění vozidla jej pracovníci Zhotovitele musí zajistit proti možnému samovolnému rozjetí a uvolnění přepravovaného nákladu nebo strojního zařízení, vypnout motor/zdroj energie a uzamknout kabinu a ovládací prvky zařízení. Není-li z technologických důvodů možné uvést výše uvedeným způsobem vozidlo do „klidového“ stavu, nesmí pracovník Zhotovitele opustit bezprostřední okolí vozidla a odpovídá za to, že vozidlo nikoho neohrozí.
4. Všichni pracovníci Zhotovitele musí být prokazatelně seznámení s průběhem podzemních i nadzemních vedení, které by mohly být při výkonu jejich činností dotčeny. Za seznámení odpovídá odpovědná osoba Zhotovitele, která si musí tuto informaci vyžádat od odpovědné osoby Objednatele.
5. Pracovníci Zhotovitele musí dodržovat postupy bezpečné práce a všechny další pokyny a omezení daného pracoviště – zejména maximální rychlost, bezpečností zóny (vysoké napětí atp.), pravidla pro práci ve výškách (např. ložnou plochu zakrývat z k tomu určených plošin) a další.
6. Veškeré vybavení, zařízení, vozidla a stroje (dále také jen „zařízení“) musí být v dobrém stavu a pracovníci musí mít veškerou dokumentaci potvrzující stav zařízení u sebe (doklad o technické prohlídce, revizi atp.).
7. Posádky vozidel se musí před vjezdem na pracoviště seznámit se způsobem řízení dopravy na pracovišti a těmito pokyny se řídit.
8. Vozidla a stavební stroje nad 3,5 t musí být mimo jiné vybaveny zvukovou signalizací zpětného chodu. Couvání bez aktivování této signalizace je zakázáno.
9. Maximální rychlost couvání v místech kde se mohou pohybovat pěší pracovníci je 5 km/h. Pohybuje-li se v bezprostřední blízkosti (do 1 m) dráhy couvajícího vozidla alespoň jeden pracovník, je řidič couvajícího vozidla povinen zastavit alespoň 10 metrů od takovéto osoby a počkat až se tato dostane do bezpečné vzdálenosti (více než 1 m od předpokládané dráhy couvajícího vozidla).
10. Před zahájením prací na provozované komunikaci (zábor části komunikace) nebo v její těsné blízkosti musí odpovědný pracovník Zhotovitele dostatečně včas informovat odpovědného pracovníka Objednatele, aby měl Objednatel možnost ověřit dostatečné zabezpečení pracoviště (značení, fyzické zabezpečení).
11. Před zahájením manipulace s nákladem pomocí zdvihacího zařízení musí odpovědný pracovník Zhotovitele dostatečně včas informovat odpovědného pracovníka Objednatele, aby měl Objednatel možnost ověřit dostatečné zabezpečení prací (správné umístění a zajištění zdvihacího zařízení („zapatkování“ autojeřábu atp.), správné vázací prostředky v dostatečném množství a bezvadném stavu, bezpečný pracovní postup), atp. Při manipulaci s nákladem je zejména zakázáno používat textilní vázací prostředky přivázané přes hranu a pohybovat se pod zavěšeným břemenem nebo v jeho blízkosti. Pohyb v blízkosti zavěšeného břemene a přímá ruční manipulace s ním, je možná pouze v případě, že od břemene nehrozí žádné riziko (zejména jeho pád či „zhoupnutí“) např. při přesném umisťování břemene nacházejícího se v minimální výšce nad povrchem.
12. Před zahájením prací ve výškách musí odpovědný pracovník Zhotovitele dostatečně včas informovat odpovědného pracovníka Objednatele, aby měl Objednatel možnost ověřit dostatečné zabezpečení prací (kolektivní ochrana proti pádu, osobní ochrana proti pádu včetně kotvících bodů, ochrana proti pádu předmětu, zákaz práce nad sebou).
13. Při přepravě asfaltových směsí je Objednatel povinen dodržovat Technologická pravidla pro přepravu asfaltových směsí.

**OOPP**

1. Zhotovitel odpovídá za to, že v návaznosti na vykonávanou pracovní činnost a v souladu s vyhodnocenými riziky, budou všichni jeho zaměstnanci (včetně případných subdodavatelů a OSVČ) na pracovištích Objednatele vybaveni odpovídajícími osobními ochrannými pracovními prostředky, dle požadavků daného pracoviště a vykonávané činnosti. Na všech pracovištích jsou vždy vyžadovány minimálně následující prostředky:

pracovní oděv (v rámci jednoho dodavatele je preferována jednotná barva nebo barevná kombinace),

ochranná přilba

reflexní vesta (nebo pracovní oděv vybavený reflexními prvky),

pracovní obuv.

Poznámka: výše uvedené minimální prostředky musí mít na sobě pracovník již v okamžiku vstupu na pracoviště – v případě řidiče/strojníka v okamžiku opuštění kabiny vozidla/stroje.

1. Zhotovitel je povinen provádět pravidelnou kontrolu svých zaměstnanců, subdodavatelů, včetně OSVČ, zda při pracovní činnosti stanovené OOPP používají.

**Pracovní úrazy**

1. Pokud dojde k pracovnímu úrazu pracovníka Zhotovitele (včetně jeho případných subdodavatelů), je Zhotovitel povinen oznámit vzniklý úraz neprodleně vedoucímu pracoviště Objednatele.
2. Vyšetření příčin vzniku úrazu, vedení související dokumentace, včetně splnění oznamovací povinnosti ve smyslu nařízení vlády, kterým se stanoví způsob evidence, hlášení a zasílání záznamu o úrazu zajišťuje zaměstnavatel poškozeného pracovníka (Zhotovitel). Zhotovitel musí umožnit Objednateli podílet se na vyšetřování příčin úrazu. Kromě zákonem požadovaných formulářů vyplní Zhotovitel záznam o úrazu na poskytnutém formuláři Objednatele.
3. Po ukončení šetření pracovního úrazu, předá Zhotovitel kopii všech záznamů Objednateli. Náklady spojené se vzniklým úrazem, jsou náklady Zhotovitele.

**PO**

1. Zhotovitel je povinen vybavit svá vozidla odpovídajícím počtem a druhy přenosných hasicích přístrojů (PHP). PHP musí mít platnou revizi.
2. Zhotovitel je povinen provádět svářečské práce, nebo jiné práce s otevřeným ohněm či zvýšeným nebezpečím požáru pouze na základě písemného příkazu schváleného vedoucím pracoviště a za dodržení příslušných vyhlášek, zejména vyhlášky o podmínkách požární bezpečnosti při svařování a nahřívání živic v tavných nádobách a vyhlášky o požární prevenci. Po ukončení následného dohledu nad pracovištěm založí pro případ kontroly Zhotovitel řádně vyplněný příkaz do dokumentace pracoviště.
3. Pravidla prevence rizik Objednatele

Zhotovitel je při vykonávaní činností pro Objednatele povinen dodržovat i níže uvedená pravidla k prevenci rizik, které vycházejí z interních požadavků Objednavatele.

1. Všichni pracovníci se musí na vykonávanou práci plně soustředit, a proto je nutné
	1. Používat mobilní telefony pouze na bezpečném místě, kde nedochází k žádné další činnosti.
	2. Za jízdy nebo při obsluze stroje NEmanipulovat s mobilním telefonem. Je-li stroj (vozidlo) vybaven „hands free“ je toto určeno pouze pro přijímání hovorů.
2. Navíc k požadavkům na OOPP uvedeným v §5 odstavci 16 musí být všichni pracovníci Zhotovitele vybaveni celoreflexním pracovním oděvem, tzn. reflexní montérky a reflexní bunda nebo reflexní tričko (lze použít i kombinaci reflexní montérky a běžné tričko + reflexní vesta),
3. Na během prací pro Objednatele je zakázáno používat jakékoli produkty označené jako „toxické, karcinogenní, mutagenní nebo nebezpečné pro reprodukci“ bez předchozího PÍSEMNÉHO schválení odpovědného zástupce Objednatele. Ke všem používaným chemickým látkám a sloučeninám musí být k dispozici bezpečnostní list a příslušné OOPP (podle požadavku bezpečnostního listu a vyhodnocení rizik).
4. Čištění techniky a nástrojů topnými oleji, naftou a benzínem je zakázáno.
5. Aby byl provoz na všech pracovištích Skupiny bezpečný je nutné a) v maximální možné míře zamezit střetu pěších a vozidel/mechanizace (oddělením komunikací pro pěší a vozidla, nevedení komunikací pro pěší v blízkosti nebo pod mechanizací atp.). b) v maximální možné míře zamezit nutnosti couvání vozidel.
6. Pokud není možné zajistit bezpečné oddělení pěších od vozidel nebo hrozí-li střet vozidel, jejich převrácení, kontakt s dráty elektrického vedení atp. je nutné určit osobu odpovědnou za řízení provozu (často bývá nazývána kypař či koordinátor dopravy).
7. V případě, že mechanizace stavby zasahuje do provozované komunikace mimo zábor stavby (např. pokud zadní část rypadla přesahuje přes hranice stavby např. přes dopravní značení tzv. „zetka“), je nutné určit odpovědnou osobu za řízení dopravy.
8. Při výměně lopaty (lžíce) hydraulických rypadel a podobné výkopové techniky je nutné zkontrolovat, zda je lopata řádně upevněna. K tomu se používá níže uvedený postup. 1. Opřete lopatu zadní stranou horizontálně o zem. 2. Opřete zuby lopaty horizontálně k zemi s otevřenou lopatou.
9. Minimální povinná bezpečnostní vzdálenost mezi válcem a lištou finišeru nesmí být při pohybu vpřed menší než 5 metrů. Pokud finišer stojí a hutnění probíhá blízko lišty, je nutné snížit rychlost hutnění a za finišerem se nesmí pohybovat žádná osoba. Válec, který při hutnění přijíždí k liště finišeru, se musí pohybovat na zařazený rychlostní stupeň směrem VPŘED, aby obsluha stroje měla vždy dostatečný výhled na pracoviště a pohyb osob před strojem. Není-li daný požadavek z technologický důvodů možný, je potřeba přijmout jiné opatření pro zajištění bezpečného pracoviště, např. určením bezpečnostní hlídky dohlížející na pohyb stroje.
10. Nesmí se používat dumpery s nákladem před řidičem.
11. Práce s tandemovým válcem, který má běhouny užší než 1 metr s obsluhou nacházející se na stroji je zakázána (používejte dálkově ovládané nebo ručně vedené stroje).
12. Práce s pneumatikovými válci se zátěží nad 3 tuny na kolo je zakázána.
13. Zametací stroje (samosběry) musí být vybaveny:
14. Zvukovou signalizací při couvání
15. Couvací kamerou s nočním osvětlením
16. Omezovačem rychlosti na zpětný chod max. rychlostí 5 km/h
17. Detekcí překážek za vozidlem
18. Výstražným majákem
19. Silniční frézy musí být vybaveny tam, kde je to technicky možné, systémem pro odsávání prachu (při šířce nad 2 metry musí být nové frézy ovládány z izolované kabiny se vzduchovým filtrem). Pokud to není možné, musí řidič a pěší obsluha (seřizovač, naváděč – osoba řídící provoz atd.) nosit masku s filtry třídy FFP3 či ekvivalent.
20. Všechny finišery musí být vybaveny odsáváním asfaltových výparů a čelním sklem.
21. Ochrana životního prostředí
22. Zhotovitel nesmí na pracovišti zanechat žádné odpady bez předchozího svolení vedoucího pracoviště. Při případném uložení odpadů tak musí učinit na místa a do nádob k tomu určených.
23. Zhotovitel je povinen omezovat exhalace výfukových plynů zhasínáním motoru při přestávkách a minimalizovat běh motoru na prázdno.
24. Při výjezdu ze stavby je Zhotovitel povinen očistit zablácené pneumatiky dopravních nebo mechanizačních prostředků a v případě znečištění veřejných komunikací zajistit jejich okamžité očištění.

**Chemické látky, látky nebezpečné vodám a ochrana vod**

1. Pokud Zhotovitel při činnosti v rámci plnění předmětu Smlouvy nakládá s nebezpečnými chemickými látkami a směsmi a s látkami nebezpečnými vodám, je povinen zejména:
* nebezpečné chemické látky a směsi skladovat na přiděleném pracovišti tak, aby při manipulaci s nimi, nemohlo dojít k ohrožení kvality povrchových nebo podzemních vod, ke kontaminaci půdy, případně jinému poškození životního prostředí, zneužití těchto látek nepovolanými osobami, nebo ohrožení zdraví zaměstnanců (uzamykatelný sklad se záchytnými vanami),
* mít v místě nakládání k dispozici aktuální bezpečnostní listy k používaným chemickým látkám,
* prokazatelně seznámit dotčené zaměstnance s obsahem bezpečnostních listů,
* v případě nakládání s vybranými nebezpečnými chemickými látkami a směsmi, u kterých to vyžaduje právní předpis (např. automobilový benzin), zpracovat pravidla pro bezpečné nakládání s těmito látkami a dokument projednat s příslušnou krajskou hygienickou stanicí, s pravidly prokazatelně seznámit dotčené zaměstnance,
* při práci s dopravními a mechanizačními prostředky ve vodních tocích, nebo v jejich bezprostřední blízkosti, v ochranných pásmech vodních zdrojů a zřídel používat ekologické provozní náplně (oleje),
* odstavovat dopravní a mechanizační prostředky pouze v místech určených Objednatelem a zajistit je proti možným úkapům závadných látek záchytnými vanami,
* vybavit pracoviště a dopravní a mechanizační prostředky havarijními soupravami pro prvotní zásah při úniku závadných látek a seznámit dotčené zaměstnance s jejich použitím.
* v případě úniků nebezpečných chemických látek či směsí jsou Objednatel a jeho případní subdodavatelé povinni provést opatření pro zabránění dalšího úniku (zejména zabránit vniknutí látek do vodních toků či do kanalizační sítě) a uniklé látky zlikvidovat v souladu s platnou legislativou. Únik musí také bez zbytečného odkladu nahlásit Objednateli, koordinovat s ním záchranné a likvidační práce a informovat jej o dalším postupu a opatřeních.
1. Kontrola a postup při porušování povinností Zhotovitele při zajišťování BOZP, PO a OŽP
2. Objednatel si vyhrazuje právo provádět kdykoliv po dobu platnosti Smlouvy kontroly dodržování všech povinností v oblasti BOZP, PO a OŽP ze strany Zhotovitele včetně kontrol pracovišť, vozidel a pracovníků Zhotovitele a jeho subdodavatelů.
3. Zhotovitel má povinnost takovou kontrolu umožnit včetně kontroly na přítomnost alkoholu nebo jiných návykových látek u pracovníků Zhotovitele.
4. Pokud bude činností Zhotovitele v rámci předmětu Smlouvy docházet k porušování povinností v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, požární ochrany a ochrany životního prostředí, stanovených obecně závaznými právními předpisy, uzavřenou Smlouvou a jejími přílohami, je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu dle tabulky pokut za každý jednotlivý zjištěný a zdokumentovaný případ. Konkrétní výši pokuty určuje vedoucí příslušného pracoviště (např. stavbyvedoucí / hlavní stavbyvedoucí / vedoucí areálu), ten může určit pokutu menší, zejména v situaci, že se jedná o přestupek ojedinělý nebo o přestupek méně závažného charakteru, který byl okamžitě napraven. Udělením pokuty není dotčen nárok na náhradu škody. Objednatel je oprávněn svou pohledávku na zaplacení smluvní pokuty započítat proti pohledávce Zhotovitele na zaplacení ceny poskytnutého plnění.

**Tabulka pokut**

|  |  |
| --- | --- |
| **Popis přestupků** | **Maximální výše pokuty za jednotlivé porušení** |
| Nepoužívání předepsaných OOPP (přilby, pracovní obuv, reflexní vesty atd.) mimo OOPP pro zajištění proti pádu z výšky | 1 000 Kč |
| Nezajištění chemických látek a prostředků proti ohrožení podzemních a povrchových vod při práci nebo skladování nepoužitím záchytných van (včetně van pod odstavené stavební stroje a nákladní vozidla) | 500 Kč |
| Zaviněný únik chemických látek do prostředí (zejména nepoužitím záchytných prostředků) | 3000 Kč |
| Zahájení pracovní činnost bez příslušné odborné způsobilosti (např. strojnické, vazačské, jeřábnické a jiné) | 5 000 Kč |
| Neplatná nebo chybějící lékařská prohlídka | 5 000 Kč |
| Nepředložení stanovené dokumentace v oblasti BOZP, PO, OŽP požadované právními předpisy či smluvním ujednáním ke kontrole na výzvu Objednatele |  5 000  Kč |
| Používání nevyhovujících nebo nevhodně umístěných žebříků (poškozené, příliš zatěžované, pod nevhodným úhlem, bez dostatečného přesahu atp.) | 3 000 Kč |
| Zahájení pracovní činnosti s poškozeným/nerevidovaným/nekontrolovaným strojem, VTZ (zdvihací, tlaková, elektrická), elektrickým/pneumatickým nářadím, nebo na poškozených/nekontrolovaných pracovních lávkách jakož i používání nevhodných, nebo jinak poškozených vázacích prostředků | 10 000 Kč |
| Porušení legislativy týkající se odpadů, zejména při třídění a shromažďování odpadů | 2 000 Kč |
| Porušení legislativy týkající se odpadů, zejména při likvidaci zakázaným způsobem jako je jeho zahrnutí/zakopání/zasypání nebo např. zapálením  | 15 000 Kč |
| Vstup pracovníka do výkopu o hloubce větší jak 1,3 m (1,5 m v nezastavěném území) bez předchozího zajištění stěn proti sesutí vhodným a dostatečně únosným pažením, nebo tzv. svahováním  | 20 000 Kč |
| Neúměrné zatěžování hrany výkopu (materiálem, mechanizací atp.) | 15 000 Kč |
| Nezajištěné, nedostatečně zajištěné a neoznačené pracoviště proti pádu/zřícení/propadnutí osob z výšky nebo do hloubky jako jsou např. výkopy, otvory větší jak 25x25 cm, pracovní šachty, atd. jakož i nepoužití kolektivní ochrany nebo OOPP proti pádu z výšky. | 15 000 Kč |
| Nebezpečné pracovní postupy zejména pak pohyb osob v nebezpečném prostoru provozovaného stroje jako je prostor okolo bagru/nakladače/jeřábu dále pak práce nad sebou při práci ve výškách, nezajištění a neoznačení prostoru nacházející se pod prací ve výšce,  | 10 000 Kč |
| Pracovník na pracovišti pod vlivem alkoholu nebo jiných návykových látek  | 50 000 Kč |
| Chybějící havarijní souprava v nákladním automobilu a stavebním stroji, je-li vyžadována | 500Kč  |
| Zahájení couvání nákladních dopravních prostředků nebo pracovních strojů bez funkční akustické signalizace, nebo zahájení couvání v nepřehledných místech bez účasti náležitě poučené a předem určené osoby pro zajištění bezpečného couvání nákladních dopravních prostředků a stavebních strojů. | 2 000 Kč |
| Nevybavení pracoviště dostatečným počtem pravidelně revidovaných přenosných hasicích přístrojů podle druhu vykonávané činnosti a požární dokumentací jako je např. příkaz ke svařování, požární poplachové směrnice, popř. požární řád či neohlášení pálení hasičskému sboru | 5 000 Kč |
| Nerespektování bezpečnostního a dopravního značení staveniště | 1000 Kč |
| Nedodržování pravidel podle § 6 Pravidla prevence rizik Objednatele | 5 000 Kč |
| **Opakované porušování požadavků na BOZP, PO a OŽP, neodstranění závad v určeném termínu, pokračování v životu nebezpečných pracích** | **100 000 Kč** |

1. Objednatel je oprávněn nařídit Zhotoviteli provedení nápravných opatření k zajištění požadavků BOZP a OŽP. Zhotovitel je povinen takové pokyny Objednatele neprodleně splnit. Pokud není Zhotovitel ze závažných důvodů (momentální nedostatek finančních zdrojů, chybějící materiál apod.) schopen nápravu zjednat neprodleně, je povinen zastavit práce a činnost může zahájit až po zjednání nápravy. V případě závažných porušení bezpečnostních předpisů, případně předpisů pro ochranu životního prostředí je Objednatel oprávněn nařídit Zhotoviteli okamžité přerušení prováděných prací.
2. Objednatel je oprávněn odstoupit od Smlouvy, případně zrušit potvrzenou objednávku v rozsahu, v jakém předmět Smlouvy dosud nebyl proveden, v případě, že:
* opakovaně dochází k porušování požadavků BOZP, PO a OŽP vyplývajících z platné legislativy a této Smlouvy, Zhotovitel byl zápisem ve stavebním (resp. montážním) deníku / deníku BOZP nebo obdobném dokumentu upozorněn na nedostatky při plnění povinností v oblasti BOZP, PO a OŽP a nezajistil realizaci nápravných opatření stanovených Objednatelem,
* Zhotovitel zahájil práce zastavené Objednatelem bez zjednání nápravy.
1. Vypořádání vztahů ze Smlouvy zrušené podle tohoto ustanovení bude provedeno tak, že Objednateli náleží provedená část předmětu Smlouvy a Zhotovitele má nárok na úhradu poměrné části ceny předmětu Smlouvy sjednané Smlouvou, odpovídající rozsahu předmětu Smlouvy, řádně provedeného ke dni odstoupení. Takto stanovená úhrada nemůže být vyšší než sjednaná cena předmětu Smlouvy. Pro splatnost této úhrady a zádržné platí přiměřeně ustanovení Smlouvy o placení ceny předmětu Smlouvy.