**Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo**

Smluvní strany:

**Moravskoslezské Investice a Development, a.s.**

se sídlem Na Jízdárně 1245/7, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava

IČ 47673168, DIČ CZ47673168, společnost zapsána v OR u KS v Ostravě – oddíl B, vložka 609

bankovní spojení: 373791183/0300

zastoupena Ing. Tomášem Kolárikem, statutárním ředitelem

jako „**objednatel**“ na straně jedné

a

**Railsformers s.r.o.**

se sídlem Technologická 372/2, Pustkovec, 708 00 Ostrava

IČ 24704440, DIČ CZ24704440, společnost zapsána v OR u KS v Ostravě – oddíl C, vložka 36254

bankovní spojení: 239054369/0300

zastoupena Ing. Davidem Garaiem, jednatelem

jako „**zhotovitel**“ na straně druhé,

se z důvodů potřeby prodloužení prací na úpravě webu, které nebylo možné předvídat v době uzavření smlouvy, dohodli **na prodloužení doby realizace díla do 14.2.2020** v důsledku pozdějšího nasazení anglické jazykové mutace **a dále na úpravě fakturace dílčích částí ceny.** Smlouva o dílo na provedení úpravy webu [www.invest-msr.cz](http://www.invest-msr.cz) a souvisejícího redakčního systému uzavřená dne 11.7.2019 (dále jen "smlouva") a upravená dodatkem č. 1 (2019/037a/DOD) ze dne 25. 10. 2019 se proto mění následovně v článku II., odst. 1 a 2 tak, že tento článek nově zní:

***„II.***

***Termíny vyhotovení díla, předání díla***

1. *Zhotovitel provede a objednateli řádně provedené dílo* ***v české jazykové mutaci*** *předá nejpozději* ***do 4. listopadu 2019.***

*Řádně provedené dílo* ***v anglické jazykové mutaci*** *zhotovitel předá nejpozději* ***do 14. února 2020.***

1. *Dílčí termíny realizace díla:*
	1. *Úprava webu www.invest-msr.cz a souvisejícího redakčního systému bude provedena do 30. září 2019.*
	2. *Zhotovitel vytvoří první návrh webu do 10 kalendářních dní od dodání grafického návrhu webu ze strany objednatele.*
	3. *Testovací provoz a úpravy webu v české jazykové mutaci a zaškolení pro práci v redakčním systému: do 14 kalendářních dní od termínu upravení webu. Testovací provoz české jazykové mutace bude ukončen a všechny připomínky vypořádány nejpozději 31. října 2019.*
	4. ***Spuštění*** *na doméně* [*http://invest-msr.com/cz/*](http://invest-msr.com/cz/)***v české jazykové mutaci*** *zhotovitel provede do 2 pracovních dní od ukončení testovacího provozu a odsouhlasení webu objednatelem.*
	5. *Zpřístupnění anglické jazykové mutace v administračním režimu provede zhotovitel do 6. ledna 2020.*
	6. *Testovací provoz a úpravy webu v anglické jazykové mutaci bude ukončen a všechny připomínky vypořádány nejpozději do 12. února 2020.*
	7. ***Spuštění*** *na doméně http://invest-msr.com/en/* ***v anglické jazykové mutaci*** *zhotovitel provede do 2 pracovních dní od ukončení testovacího provozu a odsouhlasení webu objednatelem.“*

Smlouva a její dodatek se dále se mění v článku III. odst. 1 tak, že tento článek nově zní:

***„III.***

***Cena díla a platební podmínky***

1. *Za provedení díla zaplatí objednatel zhotoviteli cenu ve výši:*

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ***Název položky*** | ***Cena bez DPH*** | ***Cena s DPH*** |
| *1.* | *Záloha ve výši 50 % z původní ceny díla po podpisu smlouvy* | *36.300,00,- Kč* | *43.923,00,- Kč* |
| *2.* | *Dílčí fakturace díla vč. víceprací po předání zakázky do ostrého provozu v české jazykové mutaci*  | *53.375,00,- Kč* | *64.583,75,- Kč* |
| *3.* | *Finální fakturace po předání zakázky do ostrého provozu v anglické jazykové mutaci* | *10.000,00,- Kč* | *12.100,00,- Kč* |
| *Celkem* | ***99.675,00,-Kč*** | ***120.606,75,-Kč*** |

*Tato cena je pevná a konečná a zahrnuje veškeré náklady zhotovitele spojené s provedením díla.“*

V ostatním se Smlouva o dílo ze dne 11. 7. 2019 a dodatek č. 1 (2019/037a/DOD) ze dne 25. 10. 2019 nemění.

Tento dodatek nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv zřízeném na základě zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění, jehož správcem je Ministerstvo vnitra ČR. Objednatel se zavazuje k uveřejnění tohoto dodatku v registru smluv postupem dle § 5 zákona o registru smluv bez zbytečného dokladu po jeho uzavření.

V Ostravě dne \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_. V Ostravě dne \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Moravskoslezské Investice a Development, a.s. Railsformers s.r.o.**

Ing. Tomáš Kolárik, statutární ředitel Ing. David Garai, jednatel