Projekt bude spolufinancován ze zdrojů EU

DODATEK Č. 1

K

SMLOUVĚ o dílo č. ZSJKT/00622/2019

Smluvní strany se dohodly na uzavření Dodatku č. ke SMLOUVĚ O DÍLO č. ZSJKT/00622/2019 ze dne 16.07.2019 (dále jen smlouva), který mění smlouvu v níže uvedených článcích a odstavcích:

- Předmět dodatku

- V souladu s čl. 1.2.1.1 smlouvy se na základě změnových listů č. 1, 2a), 2b), 3, 4, 5, a 6 mění cena díla v čl. 4.1 smlouvy takto:

Za prvé:

Text v čl. 4.1.1 smlouvy se mění takto

Původní text

| Část DÍLA |  | Cena Kč bez DPH | Slovy Kč bez DPH |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Stavební úpravy dle této smlouvy | 6 053 452 Kč | šestmilionůpadesáttřitisícčtyřistapadesátdva |
|  | Celkem Kč bez DPH | 6 053 452 Kč | šestmilionůpadesáttřitisícčtyřistapadesátdva |

se nahrazuje textem

| Část DÍLA |  | Cena Kč bez DPH | Slovy Kč bez DPH |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Stavební úpravy dle této smlouvy | 6 591 726,03 Kč | Šestmilionůpětsetdevadesátjednatisícsedmsetdvacetšest/03 korun českých |
|  | Celkem Kč bez DPH | 6 591 726,03 Kč | Šestmilionůpětsetdevadesátjednatisícsedmsetdvacetšest/03 korun českých |

Za druhé:

Text v čl. 4.1.2 smlouvy se mění takto

Původní text

#### Daň z přidané hodnoty v sazbě 21% činí z ceny DÍLA uvedené v článku 4.1.1. částku

1 271 225,- Kč

(slovy:jedenmiliondvěstěsedmdesátjednatisícdvěstědvacetpět korun českých)

se nahrazuje textem

#### Daň z přidané hodnoty v sazbě 21% činí z ceny DÍLA uvedené v článku 4.1.1. částku

1 384 262,47,- Kč

(slovy jedenmiliontřistaosmdesátčtyřitisícdvěstěšedesátdva/47 korun českých)

Za třetí:

Text v čl. 4.1.3 smlouvy se mění takto

Původní text

#### Celkem cena DÍLA s DPH 

7 324 677,- Kč

(slovy sedmmilionůtřistadvacetčtyřitisícšstcetsedmdesátsedm korun českých)

se nahrazuje textem

#### Celkem cena DÍLA s DPH 

7 975 988,50 Kč

(slovy:sedmmilionůdevětsetsedmdesátpěttisícdevětsetosmdesátosm/50 korun českých)

- V souladu s čl. 1.2.1.2 smlouvy se na základě dodatečných stavebních prací dle změnového listu č. 1 a změnového listu 2 mění doba plnění takto:

Za prvé:

Text v čl. 2.1.4. smlouvy se mění takto:

Původní text

#### řádné ukončení a předání DÍLA s uvedením do trvalého provozu Zhotovitelem Objednateli bez všech zřejmých i zjevných vad a nedodělků v pavilonu B a C.

dne 31.10.2019

se nahrazuje textem

#### řádné ukončení a předání DÍLA s uvedením do trvalého provozu Zhotovitelem Objednateli bez všech zřejmých i zjevných vad a nedodělků v pavilonu B a C.

dne 30.11.2019

Za druhé:

Text v čl. 2.1.8. smlouvy se mění takto:

Původní text

#### řádné ukončení a předání celého DÍLA s uvedením do trvalého provozu Zhotovitelem Objednateli bez všech zřejmých i zjevných vad a nedodělků.

dne 31.10.2019

se nahrazuje textem

#### řádné ukončení a předání celého DÍLA s uvedením do trvalého provozu Zhotovitelem Objednateli bez všech zřejmých i zjevných vad a nedodělků.

dne 30.11.2019

- V čl. 2.1.3 smlouvy se odstraňuje text:

„Podmínkou bude i povolení k předčasnému užívání stavby vydané stavebním úřadem v souladu s § 123 zákona 183/2006 Sb. (stavební zákon) ve znění pozdějších předpisů nejpozději ke dni 23.8.2019 s časovou platností do termínu kolaudace s nabytím právní moci. V případě změny termínu kolaudace, kdy dojde k jeho posunutí, zajistí dodavatel s TDI a Objednatelem prodloužení i platnosti povolení stavebního úřadu k předčasnému užívání k novému termínu kolaudace s nabytím právní moci.“

- V čl. 2.1.11 smlouvy se odstraňuje text:

„Kolaudace celého DÍLA bude uskutečněna nejpozději k termínu uvedeného v čl. 2.1.8. této smlouvy.“

- V čl. 4.1.4 smlouvy se mění část textu:

Původní text

„náklady na účast Zhotovitele při kolaudačním řízení“

se nahrazuje textem

„náklady na účast Zhotovitele při předávacím řízení“

- V čl. 1.1.1.1 smlouvy se nahrazuje text: „Snížení energetické náročnosti objektu 11. MŠ Na Ryšavce Písek“ testem: „Stavební úpravy pro zvýšení kapacity na 11. MŠ, Na Ryšavce 241, 397 01 Písek“

- V příloze číslo III smlouvy se pod textem Dohoda o jednotném postupu při odsouhlasování změn předmětu DÍLA nahrazuje text: „Snížení energetické náročnosti objektu 11. MŠ Na Ryšavce Písek“ textem: „Stavební úpravy pro zvýšení kapacity na 11. MŠ, Na Ryšavce 241, 397 01 Písek“

- Závěrečná ustanovení

- Nedílnou přílohou tohoto Dodatku č. 1 jsou změnové listy č1, 1. 2a), 2b), 3, 4, 5, a 6.

- Tento Dodatek č. 1 ke smlouvě nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami, přičemž tyto podpisy musí být vždy na téže listině.  Tento Dodatek č. 1 bude vyhotoven ve dvou vyhotoveních, z nichž každá strana obdrží po jednom vyhotovení.

- Ostatní ustanovení smlouvy nedotčené tímto Dodatkem č. 1 zůstávají v platnosti v původním znění beze změny a jsou závazné i pro tento Dodatek.

- Smluvní strany potvrzují, že si tento Dodatek č. 1 před jeho podpisem přečetly a porozuměly jeho obsahu. Na důkaz toho připojují své níže uvedené podpisy.

V Písku dne ……………………….	V Táboře, dne ……………………….

__________________________	 __________________________

za Objednatele	za Zhotovitele

Schváleno radou města Písku dne 18.11.2019, usnesení č. 693/19.