č. j. 2019/7222/NM (HM2.2)


[image: image1.wmf] 
Dodatek č. 1 

ke Smlouvě o dílo č. 190855
uzavřené mezi

Národním muzeem

příspěvkovou organizací zřízenou MK 

zřizovací listinou čj. 17 461/2000 ze dne 27. 12. 2000

Se sídlem: Václavské náměstí 68, 115 79 Praha 1

IČ: 00023272, DIČ: CZ00023272

Zastoupeným: Mgr. Markem Junkem, Ph.D.
ředitelem Historického muzea

(dále jen „objednavatel“)

a

David Landsinger
Se sídlem: Praha 8, Bohnice, Poznaňská 430/43
IČ: 70386269
Kontakt: xxxxxxxxxxxxxx
č.ú.: xxxxxxxxxxxxxxxxxx
 (dále jen „zhotovitel“)

Článek 1

ÚČEL A PLATNOST DODATKU

1. Tímto dodatkem se mění způsob fakturace díla. Fakturace bude provedena dílčím způsobem. První část platby za dokončené kovotlačitelské, kovolitecké a truhlářské práce na obou kopiích. 114 000 Kč bez DPH, bude fakturována v listopadu 2019. Druhá část, 115 000 Kč bez DPH, po dokončení díla.
2. Dále se tímto dodatkem prodlužuje doba plnění smlouvy o dílo do 30. 4. 2020

Článek 2

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
1. Ve všech ostatních ustanoveních zůstává smlouva o dílo, ke které je tento dodatek vyhotoven, nezměněna.

2. Dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech s platností originálu, z nichž jeden obdrží přejímající a dva stejnopisy obdrží předávající. 

3. Dodatek nabývá platnosti podpisem obou smluvních stran.

V Praze dne ___________




V ​​​​​​​​​​______________dne_________

________________________



________________________

Mgr. Marek Junek, Ph.D.




David Landsinger
ředitel Historického muzea NM





- 2 -


[image: image2.wmf][image: image3.wmf][image: image4.wmf][image: image5.png]


