- Zapracování vyhodnocení připomínek ke Koncepční studii dle čl. I odst. 2. písm. a) smlouvy.

  - Je požadováno projednání Koncepční studie, získání předběžných stanovisek nebo vyjádření zejména od níže uvedených subjektů (projednání konceptu):

pracovní skupiny pro Vítězné náměstí („PS VN“, jejíž členové byli jmenováni usnesením Rady HMP č. 535/2019),

Technické správy komunikací hl. m. Prahy, („TSK“)

Komise Rady hl. m. Prahy pro umění ve veřejném prostoru

- Projednání obsahu a konceptu díla, odsouhlasení postupu zapojení umělců.

  - Je požadováno projednání Koncepční studie, získání předběžných stanovisek nebo vyjádření zejména od níže uvedených subjektů (projednání hrubopisu):

pracovní skupiny pro Vítězné náměstí („PS VN“, jejíž členové byli jmenováni usnesením Rady HMP č. 535/2019),

Městské části Praha 6 (Odbor dopravy a životního prostředí MČ P6 („OUR P6“), Odbor územního rozvoje MČ P6 („ODŽP P6“))

Dopravního podniku hl. m. Prahy („DPP“),

Regionálního organizátora Pražské integrované dopravy, příspěvková organizace („Ropid“),

Odbor dopravy („ODO“),

Technické správy komunikací hl. m. Prahy, („TSK“)

Odbor pozemních komunikací a drah („PKD“),

Odboru správy majetku Magistrátu hl. m. Prahy („HOM“),

Odboru ochrany prostředí Magistrátu hl. m. Prahy („OCP“),

Odboru památkové péče Magistrátu hl. m. Prahy („OPP“),

Odboru územního rozvoje Magistrátu hl. m. Prahy („UZR“),

Správců sítí technické infrastruktury:

  - Pražská vodohospodářská společnost a.s. („PVS“),

  - Pražské vodovody a kanalizace, a.s. („PVK“),

  - PRE distribuce, a.s. („PRE“),

  - Správce plynárenského zařízení PPD, a.s. („PPD“),

  - Veolia Energie Praha, a.s. („Veolia“),

  - Provozovatel veřejného osvětlení Technologie Hl. m. Praha („Technologie HMP“),

  - Povodí Vltavy, státní podnik („PV“),

  - Pražská teplárenská a.s. („PT“),

- Provozovatelů sítí elektronických komunikací:

  - Česká telekomunikační infrastruktura a.s. („CETIN“),

  - UPC Česká republika s.r.o. („UPC“),

  - Dial Telecom a.s. („Dial Telecom“),

  - T-Mobile Czech Republic a.s. („T-Mobile“),

  - ČD-Telematika a.s. („ČD-Telematika“),

  - Vodafone Czech Republic a.s. („Vodafone“),

  - Dopravní podnik hl. m. Prahy, a.s. („DPP“), jednotka Dopravní cesta Tramvaje („DPP-Tramvaje“), jednotka Dopravní cesta Metro („DPP-Metro“),

  - Technická správa komunikací hl. m. Prahy a.s. („TSK“),

  - Ministerstvo vnitra ČR, správa kabelů („MV“),

  - Ministerstvo obrany ČR („MO“),

  - ALFA Telecom s.r.o,

  - České radiokumikace a.s.,

  - Fast Communications s.r.o.,

  - GREPA Networks s.r.o.,

  - INETCO.CZ a.s., zast. UNI Promotion s.r.o.,

  - Internet Praha Josefov s.r.o.,

  - New Telekom s.r.o., zast. UNI Promotion s.r.o.,

  - NET4GAS, s.r.o,

  - CentroNet a.s.,

  - COPROSYS a.s.,

  - Cznet s.r.o.,

  - Fine Technology Outsource s.r.o.,

  - ICT Support s.r.o.,

  - Levný.net s.r.o, zast. Fine Technology Outsource s.r.o.,

  - Pe3ny Net s.r.o.,

  - Planet A a.s.,

  - SNEO a.s.,

  - SPOJE.NET s.r.o.,

- Národního památkového ústavu („NPÚ“),

- Zdravotnická záchranná služba hl. m. Prahy („ZZS“),

- Hasičského záchranného sboru hl. m. Prahy („HZS“),

- Hygienické stanice hl. m. Prahy („HS HMP“),

- Policie České republiky – KŘP hl. m. Prahy („PČR“),

- Generálního štábu Ministerstva obrany ČR („GŠ“) a autorů pomníku Legionářů.

- S vybranými subjekty lze po dohodě s Objenatelem doložit pouze odsouhlasený zápis.

  - Dále je požadováno projednání a odsouhlasený zápis zejména od níže uvedených subjektů (projednání hrubopisu):

- Odbor investiční („INV“)

- Sjednocené organizace nevidomých a slabozrakých ČR („SONS“) nebo jiná obdobná organizace, která se v území bude k projektu vyjadřovat,

- Pražské organizace vozíčkářů z. s. („POV“) nebo jiná obdobná organizace, která se v území bude k projektu vyjadřovat,

- Komise Rady hl. m. Prahy pro pěší a bezbariérovost,

- Komise Rady hl. m. Prahy pro cyklodopravu,

- Komise Rady hl. m. Prahy pro design a veřejný prostor,

- Komise dopravní MČ Prahy 6,

- Komise strategického rozvoje MČ Prahy 6,

- Česká pošta, s. p., pobočka Dejvice („ČP“).