**Smlouva o dílo**

Číslo smlouvy Objednatele:

Číslo smlouvy Zhotovitele:

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, mezi smluvními stranami:

**Objednatel:**

Název: **1. základní škola Hořovice**

**Zhotovitel:**

Název: **TOP CON SERVIS s.r.o.**

**I.**

**Předmět díla**

* 1. Touto smlouvou se Zhotovitel zavazuje provést činnosti dle bodu 1. 2. pro akci:

**Oprava schodiště před vstupem do 1. základní školy Hořovice z Komenského ulice**

## Předmět plnění:

I. Zhotovení projektové dokumentace pro provádění stavby (dále jen ,,PDPS“) pro akci „Oprava schodiště před vstupem do 1. základní školy Hořovice z Komenského ulice“, včetně zajištění potřebných průzkumných prací (stavebně technický průzkum konstrukce mostu).

Projektová dokumentace pro provádění stavby (PDPS) bude zpracována v rozsahu stanoveném vyhláškou č. 146/2008 Sb. a č. 230/2012 Sb.

II. Zhotovení soupisu prací a oceněného soupisu prací (rozpočtu) pro akci „Oprava schodiště před vstupem do 1. základní školy Hořovice z Komenského ulice“.

Soupis prací bude zpracován dle vyhlášky č. 230/2012 Sb.

## Dílo bude předáno v digitální a tištěné podobě:

Koncept dokumentace ve 2 paré v tištěné podobě a 1x elektronicky v uzavřeném formátu pdf.

Čistopis dokumentace v 6 paré v tištěné podobě a 1x elektronicky v uzavřeném formátu pdf.

Oceněný soupis prací bude vypracován v elektronické podobě.

**II.**

**Předání díla**

2.1. Dílo bude předáno Objednateli v místě jeho sídla k rukám odpovědného zástupce ve věcech technických nejpozději v termínech dle čl. III.

2.2. V případě, že Objednatel odmítne dílo (jeho část) pro vady či nedodělky převzít, uvede v protokolu o předání a převzetí i důvody, pro které je odmítá převzít. V případě, že Objednatel převezme dílo (jeho část) a případné vady budou zjištěny dodatečně, je Zhotovitel povinen v rámci reklamace tyto vady odstranit nejpozději do 15 dnů ode dne, kdy na ně objednatel zhotovitele písemně upozornil.

**III.**

**Termíny plnění**

3.1. Termíny plnění:

Koncept PDPS 28. 2. 2018

Čistopis PDPS, soupis prací a rozpočet 31. 3. 2020

**IV.**

**Cena za dílo a platební podmínky**

4.1. Objednatel se zavazuje zaplatit Zhotoviteli za provedení díla smluvní cenu:

cena celkem bez DPH 195 000 Kč

DPH 21% 40 950 Kč

**cena celkem včetně DPH  235 950 Kč**

4.2. Objednatel nebude poskytovat Zhotoviteli zálohu před zahájením prací.

4.3. Fakturace: 100 % ceny díla bude hrazeno po vydání čistopisu dokumentace.

4.4. Zhotovitel bude účtovat DPH v zákonem stanovené výši platné v den uskutečnění zdanitelného plnění.

4.5. Cena za dílo bude Objednatelem hrazena na základě faktury, která bude splňovat náležitosti daňového dokladu dle §28 zákona č.235/2004 Sb., a která bude vystavena na základě potvrzení předávacího protokolu Objednatelem. Na faktuře bude uveden název akce. Splatnost faktur je stanovena na 30 dnů. Termínem úhrady se rozumí den odpisu platby z účtu Objednatele.

**V.**

**Smluvní pokuty a odpovědnost zhotovitele za vady**

5.1. Pro případ prodlení Zhotovitele se splněním smluvních povinností předat dílo v dohodnutém termínu dle čl. III. smlouvy, je Objednatel oprávněn vyúčtovat Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,5 % za den prodlení.

5.2. Ke smluvní pokutě bude vystavena samostatná faktura se lhůtou splatnosti 10 dnů.

5.3. Zhotovitel odpovídá za vady díla. Zhotovitel se zavazuje vadu díla odstranit neprodleně, nejpozději však do 15 dnů ode dne doručení písemného oznámení Objednatele o vadách díla. Oznámení musí obsahovat popis vady díla a právo, které Objednatel v důsledku vady díla uplatňuje.

5.4. Zhotovitel se zavazuje Objednateli uhradit veškerou škodu, která mu vznikne v souvislosti s těmito vadami díla.

5.5. V případě prodlení Zhotovitele s odstraněním vad díla ve lhůtě stanovené touto smlouvou se Zhotovitel zavazuje Objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 0,5 % za každý započatý den prodlení a jednotlivou vadu.

5.6. Vedle smluvní pokuty se lze domáhat i náhrady škody v celém rozsahu.

**VI.**

**Záruka**

6.1. Záruční doba počíná běžet předáním díla Zhotovitele Objednateli.

6.2. Zhotovitel poskytne záruky na dílo po dobu 2 let od předání a převzetí díla Objednatelem.

**VII.**

**Pojištění**

7.1. Zhotovitel je povinen být pojištěn proti škodám způsobeným jeho činností na majetku a zdraví třetích osob. Zhotovitel je povinen být po celou dobu zhotovování díla pojištěn alespoň do výše odpovídající možné výši škod. Zhotovitel na výzvu předloží doklady o pojištění.

**VIII.**

**Závěrečná ustanovení**

9.1. Tuto smlouvu lze měnit pouze na základě vzájemné dohody obou smluvních stran písemnými, číslovanými dodatky potvrzenými oběma smluvními stranami.

9.2. Smlouvu lze ukončit písemnou dohodou.

* 1. Objednatel může od smlouvy odstoupit v případě jejího podstatného porušení zhotovitelem. Za podstatné porušení smlouvy se zejména považuje:
     1. vada plnění zjevná v průběhu provádění, pokud ji zhotovitel po písemné výzvě objednatele v době přiměřené neodstraní,
     2. zhotovování předmětu plnění v rozporu s podklady,
     3. provádění díla osobami, které nejsou náležitě odborně způsobilé a kvalifikované,
     4. zahájení insolvenčního řízení, ve kterém je Zhotovitel v postavení dlužníka,
     5. prodlení s plněním o více než 30 kalendářních dnů.
  2. Zhotovitel může od smlouvy odstoupit v následujících případech:

1. zahájení insolvenčního řízení, ve kterém je Objednatel v postavení dlužníka,
2. prodlení Objednatele s úhradou faktur o více než 90 dnů.

9.5. Tato smlouva vstupuje v platnost dnem podpisu oběma stranami a sepisuje se ve dvou vyhotoveních, z nichž každá smluvní strana obdrží jedno.

9.6. Smluvní strany prohlašují, že toto je jejich svobodná, pravá a vážně míněná vůle uzavřít smlouvu s výše uvedeným obsahem. Na důkaz toho připojují oprávnění zástupci smluvních stran své podpisy.

za Zhotovitele za Objednatele

V Praze dne 20.11.2019 V Hořovicích dne 18. 11. 2019

……………………………………. ……………………………………….

Ing. Karel Stiebitz Mgr. Radek Šumera

jednatel TOP CON SERVIS s.r.o. ředitel 1. základní školy Hořovice