Dodatek č. 1

ke smlouvě o dílo

která byla uzavřena dne 19. 9. 2019 v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Občanský zákoník“), tuto smlouvu o dílo (dále jen „Smlouva“).

# SMLUVNÍ STRANY

- Objednatel

Thermal Pasohlávky a.s.

IČO: 				27714608

se sídlem: 			Pasohlávky 1, 691 22 Pasohlávky

zastoupený: 		Ing. Jiřím Blanářem, na základě usnesení představenstva společnosti

telefon:				+420 …………

e-mail: 				office@thermalpasohlavky.cz

ID datové schránky:		kergnjx

(dále jen „Objednatel“)

a

- Zhotovitel

Ing. arch. LIŠKUTÍNOVÁ HANA

IČO: 				03287254

se sídlem:			Národní 5, Havířov, 73601

bankovní spojení (číslo účtu):

telefon:				+420…………

e-mail:

ID datové schránky:		tb647nh

(dále jen „Zhotovitel“)

(Objednatel a Zhotovitel společně dále také jako „Smluvní strany“)

Uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo takto:

# PŘEDMĚT DODATKU

Smluvní strany se na základě provedeného jednání domluvily na prodloužení termínu k odevzdání díla do 30.11. 2019, z důvodů nutnosti koordinace projektu s Odborem územního plánování a stavebním úřadem v Pohořelicích.

Dalšími důvody je nutnost prověřit navržený objekt s ohledem na požární bezpečnost a statické posouzení.

Dodatek je sepsán ve dvou vyhotoveních, po jednom pro každou Smluvní stranu.

Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma Smluvními stranami.

Objednatel:

V Brně dne

_____________________________________

Thermal Pasohlávky

Ing. Jiří Blanář

projektový manažer

Zhotovitel:

V Brně dne

_____________________________________

Ing. arch. LIŠKUTÍNOVÁ HANA