|  |
| --- |
| **Příloha č. 2 Harmonogram k návrhové části PUMM Hranice r. 2020** |
|  |  |  |  |  |  |
|   | měsíc 2020 |  |  |  |  |
| Zahájení prací | 1 |  |  |  |  |
| Zpracování scénářů | 2 |  |  |  |  |
| Projednání scénářů s veřejností | 2 a 3 |  |  |  |  |
| Seminář pro zastupitele k návrhovým scénářům | 2 a 3 |  |  |  |  |
| Výběr varianty scénáře k rozpracování (Rada města, Zastupitelstvo města) | 3 a 4 |  |  |  |  |
| Vypracování konceptu návrhové části včetně konceptu akčního plánu (seznam projektů) | 4 |  |  |  |  |
| Projednání konceptu návrhové části s výrobním výborem a pracovními skupinami | 4 a 5 |  |  |  |  |
| Prezentace konceptu návrhové části vč. konceptu akčního plánu veřejnosti | 4 a 5 |  |  |  |  |
| Podání žádosti o Posouzení vlivů koncepce na životní prostředí (SEA) | 6 |  |  |  |  |
| Vypracování návrhu akčního plánu udržitelné městské mobility města Hranice | 5 |  |  |  |  |
| Seminář pro zastupitele k celému návrhu Plánu udržitelné městské mobility | 5 |  |  |  |  |
| Projednání návrhu Plánu udržitelné městské mobility Radou města | 5 |  |  |  |  |
| Projednání návrhu Plánu udržitelné městské mobility Zastupitelstvem města | 6 |  |  |  |  |
| Předání - dokončení PUMM nejpozději  | 7 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| **Doba zpracování předmětu díla činí 160 kalendářních dnů** |  |  |  |  |
| **Termíny jsou závislé na konání Rady města a Zastupitelstva města Hranic v roce 2020** |  |