Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. ORM 0018/2018

uzavřená podle zákona č.89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění

Smluvní strany

| Zhotovitel: |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Název: | EnergyTop Petřík s.r.o. |
|  | Sídlo: Telefon: | Kpt. Nálepky 962/13, 779 00 Olomouc +420 605 198 276 |
|  | DIČ: | CZ06725899 |
|  | IČO: | 06725899 |
|  | Zastoupen: | Miroslavem Petříkem, jednatelem společnosti |
|  | Bankovní spojení: | ………………………. č.ú. ………………………. |
|  | Osoby oprávněné jednat ve věcech technických: | Miroslav Petřík st. |

| Objednatel: |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Název: | Město Moravská Třebová |
|  | Sídlo: Telefon: | T. G. Masaryka 29 +420 461 353 160 |
|  | DIČ: | CZ00277037 |
|  | IČO: | 00277037 |
|  | Zastoupen: | Ing. Tomášem Kolkopem, starostou města |
|  | Bankovní spojení: | …………………….. |
|  | Osoby oprávněné jednat ve věcech technických: | ………………………, referent OISM |

- Předmět dodatku

Předmětem Dodatku č. 1 (dále jen dodatek) je posunutí termínu realizace, změna v článku IV. Čas plnění, a navýšení ceny o vícepráce, změna v článku V. Cena díla.

- Čas plnění

Původní termín plnění:

- zahájení prací 1. 7. 2019

- dokončení prací: nejpozději do 12. 8. 2019

se mění na nový čas plnění:

- zahájení prací:	1. 8. 2019

- dokončení prací: nejpozději do 5. 9. 2019

- Cena díla

- Dohodnutá cena za provedené dílo se navyšuje o vícepráce takto:

Původní cena dle Smlouvy o dílo činila 1.063.748 Kč bez DPH.

Nová cena činí 1.294.132,40 Kč bez DPH.

- Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek je vystaven ve 2 vyhotoveních, z nichž každé má platnost a závaznost                                 originálu. Každá smluvní strana obdrží jedno vyhotovení.

2. Ostatní ujednání smlouvy se nemění.

3. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejněním v registru smluv (§ 6 zák. č. 340/2015). Smluvní strany s přihlédnutím k uveřejnění prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Uveřejnění dodatku prostřednictvím registru smluv (§ 5 zák. č. 340/2015 Sb.) zabezpečí Město Moravská Třebová a to nejpozději do 30 dnů od podpisu dodatku.

4. Dodatek je v souladu s  usnesením rady města č. 910/R/300919 ze dne 30. 9. 2019.

| Miroslav Petřík Jednatel společnosti |  | Ing. Tomáš Kolkop starosta města |
| --- | --- | --- |

Nedílnou součástí dodatku je:

Příloha č. 1: Změnový list č. 1