Dodatek č. 1

ke Smlouvě o dílo č. 190788

č. j. 2019/7640/NM

uzavřené mezi

Národním muzeem příspěvkovou organizací

se sídlem Praha 1, Václavské náměstí 68, PSČ: 115 79

IČO: 00023272, DIČ: CZ 00023272

jehož jménem jedná doc. PhDr. Michal Stehlík, Ph.D., náměstek generálního ředitele

dále jen „Objednatel“

a

Pink Productions, s.r.o.

se sídlem Opletalova 1015/55, 110 00 Praha 1

IČO: 29015243, DIČ: CZ29015243

zastoupený Alžbětou Karáskovou, jednatelkou

dále jen „Dodavatel“

Článek 1

Shora jmenované smluvní strany uzavřely dne 26. 8. 2019 Smlouvu o dílo č. 190788 (dále jen „Smlouva“).

Na základě požadavku objednatele ve smyslu doplnění stálé expozice o textový panel vysvětlující multimediální obsah se obě strany shodly na navýšení předmětu plnění smlouvy, a to v následujícím znění:

Předmět plnění:

- Navýšení předmětu plnění o realizaci doprovodné grafiky, realizované na zrcadlivé plechy potiskem na speciální folii, která bude vybrána na základě výběru objednatele přímo na místě.

Termín:

- Termín plnění je souběžný s Čtvrtou částí Díla stávající smlouvy, tj. nejpozději do 215 dnů od nabytí účinnosti této smlouvy.

Cena:

- Cena za realizaci grafiky je 286 518,- Kč bez DPH.

- Cena za zhotovení díla se tak mění na výslednou částku 12 439 038,- Kč bez DPH, tj. celkem 15 051 235,98 Kč včetně DPH.

Článek 2

- Ostatní ustanovení smlouvy, která nejsou dotčena tímto dodatkem, zůstávají v platnosti.

2.	Dodatek je vyhotoven ve třech originálech, z nichž dva obdrží Objednatel a jeden Dodavatel.

3.	Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek přečetly, že souhlasí s jeho obsahem a že nebyl uzavřen za jednostranně nevýhodných podmínek, na důkaz čehož připojují svůj podpis.

V Praze dne							V Praze dne

________________________				________________________

Doc. PhDr. Michal Stehlík, Ph.D.					Alžběta Karásková