99/00069434/2019

SMLOUVA O DÍLO č.

podle § 2586 a násl. zákona č.89/2012 Sb., občanský zákoník

I. SMLUVNÍ STRANY

1) OBJEDNATEL:

OBCHODNÍ FIRMA: Střední lesnická škola a Střední odborné učiliště, Křivolát, Písky 181, 270 23

SÍDLO: Písky 181, 270 23 Křivoklát

Zastoupená: Ing. Vratislavem Dlohošem

Zaměstnanec oprávněný jednat ve věcech technických : Ing. Vratislav Dlohoš

IČO: 	00069434

Bankovní spojení:Komerční banka a.s., č.účtu 8835221/0100

Tel.:  	313 558 128

2) ZHOTOVITEL:

OBCHODNÍ FIRMA: ITES spol. s r.o.

Zapsaný v Obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze

dne 1.4.1993, sp.zn. oddíl C, vložka 19069

SÍDLO: J.Šípka 486, 273 03 Stochov

ZASTOUPEN:        Ing.Václav Hrabák, jednatel

Ing.Zlatuše Kolčavová, prokuristka

Ing. Tomáš Seidl, prokurista

Zaměstnanec oprávněný jednat ve věcech technických : Ing. Tomáš Seidl

IČO: 47539801              DIČ: CZ47539801

Bankovní spojení: ČS Kladno, č.ú. 380374329/0800

Tel.: 312248787  Fax: 312248787  E-mail: mail@ites-kladno.cz

(Adresa pro poštovní styk: ITES spol. s r.o., Petra Bezruče 1556, 272 01

Kladno )

dále též objednatel a zhotovitel

II. PŘEDMĚT A MÍSTO PLNĚNÍ

Předmětem plnění je:

Stavební práce – terénní úpravy okolo haly Borga

Detailní rozsah dodávek a prací viz položkový rozpočet, jež je nedílnou součástí SoD. V případech změn a rozšíření výměr oproti kalkulovaným, bude cena díla upravena dle jednotkových cen z položkových rozpočtů po předchozím písemném odsouhlasení oběmi smluvními stranami dle čl.I této smlouvy.

Místem plnění je areál Střední lesnické školy a SOU, Křivoklát, Písky 181

Předmětem plnění není:

-	Případné vícepráce vyžádané investorem nad rámec předmětu plnění

III. DOBA PLNĚNÍ

1) Předmět plnění bude proveden:

Termín realizace 				1.12.2019

Délka vlastní realizace 	20 dní

2) Ke změně  termínu  plnění  termínu realizace díla může dojít z důvodu

tzv. vyšší moci. Ke změně termínu realizace je zapotřebí souhlasu obou

smluvních stran.

IV. CENA DÍLA A PLATEBNÍ PODMÍNKY

- Smluvní cena za dodávku a montáž předmětu díla dle čl.II. této smlouvy

činí:

###### Celkem bez DPH 89.000,-Kč bez DPH

2) Cena  díla  propočtená  dle ceníku je stanovena  jako nejvýše přípustná,

obsahuje veškeré náklady zhotovitele nezbytné k realizaci díla v rozsahu

předmětu plnění  podle čl.II  této  smlouvy. Tuto cenu  díla  je  možné

překročit pouze, pokud  objednatel   bude   vyžadovat  provedení   prací

neobsažených v předmětu plnění  podle čl. II  této  smlouvy  nebo  změny

v provedení vyžádané objednatelem  s následkem zvýšení pořizovacích nák-

ladů nebo zvýšení pracnosti díla.

3) Platební podmínky:

Dílčí fakturace bude provedena vždy k poslednímu dni v měsíci dle skutečně provedených a zástupci obou smluvních stran odsouhlasených prací. Z každé dílčí faktury bude uhrazeno 90%, 10% tvoří zádržné. 100% ceny zádržného bude splaceno po odstranění vad a nedodělků nebránících bezproblémovému chodu díla. Splatnost faktur činí 30 dní.

V případě  zákonné  úpravy  výše  DPH  má  zhotovitel  právo účtovat DPH

v zákonné výši v době zdanitelného plnění.

V. DODÁNÍ DÍLA

- Dílo  je  dodáno  řádným  provedením  díla  zhotovitelem, o  čemž sepíše

objednatel se zhotovitelem protokol o předání a převzetí díla. Součástí předávacího protokolu budou zápisy o provedených zkouškách. O případných vadách a nedodělcích bude sepsán protokol vč. smluvními stranami odsouhlasených termínů jejich odstranění.

VII. ZÁRUKA ZA DÍLO

- Zhotovitel poskytuje záruční dobu na provedené montáže po dobu 36 měsíců

od dne předání díla. Na dodávky s vlastním záručním listem platí záruční doba  a záruční podmínky v tomto záručním listu uvedené. Na původní zařízení se záruka nevztahuje.

VIII. VZTAHY OBJEDNATELE A ZHOTOVITELE

- Vady díla, zjištěná v záruční lhůtě, budou reklamovány a nároky z rekla-

mace uspokojovány  v souladu s příslušnými ustanoveními Občanského záko-

níku. Zhotovitel je povinen  nejpozději do 5 dnů  po obdržení  reklamace

písemně oznámit objednateli, zda reklamaci uznává a jakou lhůtu navrhuje

k odstranění vad nebo z jakých důvodů reklamaci neuznává. Reklamace

budou uplatňovány na emailové adrese reklamace-d1@ites-kladno.cz.

2) Zhotovitel  na své  náklady zajistí nápravy případných  škod způsobených

montéry  zhotovitele v době provádění díla na majetku investora nebo

objednatele.

3) Objednatel má právo požadovat dodatečné změny a úpravy díla a to po do-

hodě se zhotovitelem se zohledněním vlivu na cenu díla nebo termín plně-

ní díla.

4) Při předání a převzetí díla vady a nedodělky,které nebrání bezpečnému a

funkčnímu provozování díla, nejsou důvodem k nepřevzetí díla. O vadách a

nedodělcích bude sepsán protokol vč. stanovení závazných termínů jejich

odstranění.

5) Zjistí-li zhotovitel,že pro řádné provedení díla existují překážky, mu-

sí to neprodleně ohlásit objednateli a zapsat do stavebního deníku.

Opomene-li  toto  oznámení, může uplatnit jen  ty okolnosti, které byly

objednateli známy, včetně jejich účinků.

# IX. SMLUVNÍ POKUTY

Obě smluvní strany dle  čl.I.  této smlouvy  o  dílo, se dohodly  o placení smluvních pokut a to:

- Při nesplnění  termínu  ukončení díla podle čl. III  této smlouvy zapla-tí  zhotovitel objednateli smluvní  pokutu  ve výši 0,05 %  z ceny  díla

za každý den  prodlení, max. 5% z ceny díla

- Při nedodržení sjednaného termínu  splatnosti faktur zaplatí objednatel  zhotoviteli  smluvní  pokutu  ve  výši   0,05 %  z fakturované  finanční částky za  každý  den prodlení.

- Při nedodržení termínu odstranění případných vad a nedodělků sepsaných v předávacím a přejímacím protokolu díla dle článku V. této smlouvy, za- platí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 500,-Kč za každý den prodlení s odstraněním těchto vad a nedodělků.

4) Smluvní pokuty budou vyrovnány  při  poslední  platbě podle čl. IV. této

smlouvy o dílo.

X. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1) Vztahy  objednatele  a  zhotovitele  neupravené  touto smlouvou se řídí

Občanským zákoníkem.

- Zhotovitel je oprávněn vyúčtovat objednateli a objednatel je povinen uhradit zhotoviteli vícenáklady spojené s neoprávněným požadavkem či reklamací objednatele vůči zhotoviteli na odstranění vad díla, pokud zhotovitel prokáže, že tento požadavek či reklamace byla ze strany objednatele neoprávněná.

3) Smlouvu lze měnit či  doplňovat  pouze  písemnými  dodatky  podepsanými

jednateli obou smluvních stran dle čl.I. této smlouvy.

4) Všechny spory vzniklé z této smlouvy a v souvislosti s ní se řídí obecně platnými českými právními předpisy. Strany se zavazují řešit případné spory, vzniklé z této smlouvy, vždy nejprve vzájemným jednáním. Pokud nedojde ke vzájemné dohodě, budou všechny spory vznikající z této smlouvy a v souvislosti s ní rozhodovány s konečnou platností u Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky podle jeho Řádu a Pravidel třemi rozhodci.

- Smluvní strany prohlašují, že tuto smlouvu  uzavírají  ze svobodné vůle a se zněním smlouvy souhlasí, což stvrzují svými podpisy.

6) Tato smlouva má 4 listy a je vyhotovena ve 2 vyhotoveních,z nichž jedno obdrží objednatel a jedno zhotovitel.

----------------                                  ------------------

Objednatel                                         Zhotovitel

Datum :26.11.2019                                   Datum: