DODATEK KE SMLOUVĚ

na zhotovení projektové dokumentace a autorského dozoru

## ČÁST A
Obecná ustanovení

I.
Smluvní strany

- Muzeum Novojičínska, příspěvková organizace

- se sídlem:	28. října 51/12, 741 11 Nový Jičín

- zastoupen:	PhDr. Sylvou Dvořáčkovou

- IČO:	00096296

- DIČ:	není plátce DPH

- bankovní spojení: 	xxxxxxxxxxxxxxxx

- číslo účtu: 	xxxxxxxxxxxxxxxx

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických:

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

(dále jen v části B a D „objednatel“ a v části C „příkazce“)

- Oldřich Němec

- se sídlem:	Pod Lipami 700/3, 741 01 Nový Jičín

- zastoupena:	Oldřichem Němcem

- IČO:	18978410

- DIČ:	není plátce DPH

- bankovní spojení:	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

- číslo účtu:	xxxxxxxxxxxxxxxxx

(dále jen v části A, B a D „zhotovitel“ a v části C „příkazník“)

- II.

- Základní ustanovení

1. Smluvní strany uzavřely dne 19. 12. 2018 smlouvu o dílo, jejímž předmětem je je projektová dokumentace, stanoviska dotčených orgánů, ohlášení stavby, autorský dozor, návrh rozpočtu, zadání akce: Zámek Nová Horka – rekonstrukce vnitřních prostor.

- 2. V průběhu realizace díla vyvstala potřeba projekčních činností celkového rozsahu elektrické požární signalizace, který je stanoven dle aktuálního požárně bezpečnostního řešení – dodatek č. 2 v rozsahu pouze pro 1. nadzemní podlaží. Bez této projektové dokumentace a realizace nelze dokončit řádnou kolaudaci projektu Zámek Nová Horka – Muzeum pro veřejnost, jehož nositelem je Muzeum Novojičínska, příspěvková organizace.

- 3. Z důvodu nepředpokládaných skrytých překážek bránících řádnému dokončení díla „Zámek Nová Horka – rekonstrukce vnitřních prostor“ a skutečností spojených s časovým prodlením ve vztahu na prováděné další stavební akce a restaurování historických výmaleb došlo mezi objednatelem a zhotovitelem díla k vzájemné dohodě pro realizaci víceprací a řádné dokončení díla. Vzhledem ke specifickému charakteru nemovité kulturní památky – Zámek Nová Horka jsou tyto práce nanejvýš nezbytné pro řádné předání stavby.

- III.

- Změna smlouvy

## Cena za dílo

- Cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran a činí:

| Části díla |  | Cena bez DPH (v Kč) | DPH 21 % (v Kč) | Cena včetně DPH (v Kč) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | odměna za výkon autorského dozoru | 95.000,- Kč |  |  |
|  | Projekt EPS – zámek Nová Horka | 41.500,- Kč |  |  |
| Cena celkem |  | 136.500,- Kč |  |  |

Zhotovitel není plátce DPH. Cena je nejvýše přípustná. Nedílnou součástí tohoto dodatku je cenová nabídka ze dne 22.11.2019.

# Závěrečná ujednání

- Změnit nebo doplnit smlouvu mohou smluvní strany pouze formou písemných dodatků, které budou vzestupně číslovány, výslovně prohlášeny za dodatek této smlouvy a podepsány oprávněnými zástupci smluvních stran.

- Tento dodatek ke smlouvě nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti nabude až dnem, kdy dojde k uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle zákona č. 340/2015 (zákon o registru smluv). Objednatel se zavazuje zhotovitele bezodkladně písemně informovat (postačí doručení elektronickou poštou), že tento dodatek ke smlouvě nabyl účinnosti.

- Dodatek ke smlouvě je vyhotoven ve třech stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží dva a zhotovitel jedno vyhotovení.

- Zhotovitel nemůže bez souhlasu objednatele postoupit svá práva a povinnosti plynoucí z dodatku ke smlouvě třetí osobě.

- Smluvní strany shodně prohlašují, že si dodatek ke smlouvě před jeho podpisem přečetly a že byl uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísni nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jejím obsahu, což stvrzují svými podpisy.

| V Novém Jičíně dne 4.12.2019 |  | V Novém Jičíně dne 4.12.2019 |
| --- | --- | --- |
| za objednatele PhDr. Sylva Dvořáčková Muzeum Novojičínska, příspěvková organizace |  | za zhotovitele Oldřich Němec |