# Dodatek č. 1

# ke Smlouvě o dílo č. 190639

uzavřené mezi

Národním muzeem

příspěvkovou organizací zřízenou MK

zřizovací listinou čj. 17 461/2000 ze dne 27. 12. 2000

Se sídlem: Václavské náměstí 68, 115 79 Praha 1

IČ: 00023272, DIČ: CZ00023272

Zastoupeným: Mgr. Markem Junkem, Ph.D.

ředitelem Historického muzea

(dále jen „objednavatel“)

a

ARCHETYPA s.r.o.

se sídlem: Kapitulní 103/19, 252 62 Únětice

IČO: 27872548

č. ú.: xxxxxxxx

zastoupen: xxxxxxxxxxxxxxx

mobil: xxxxxxxxx

e-mail.: xxxxxxxxxxx

(dále jen „zhotovitel“)“)

1.

Smluvní strany se dohodly, že tímto dodatkem se prodlužuje doba plnění smlouvy o dílo do 30. 4. 2020

2.

- Ve všech ostatních ustanoveních zůstává smlouva o dílo, ke které je tento dodatek vyhotoven, nezměněna.

- Dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech s platností originálu, z nichž jeden obdrží přejímající a dva stejnopisy obdrží předávající.

- Dodatek nabývá platnosti podpisem obou smluvních stran.

V Praze dne							V                             dne:

________________________				________________________

Mgr. Marek Junek, Ph.D.					ARCHETYPA s.r.o.

ředitel Historického muzea NM