### DODATEK č. 1 ke SMLOUVĚ O DÍLO č. OI-IP/SOD/001684/2019/Val

### na provedení díla

„ZŠ Svatoplukova – rekonstrukce výdejny stravy“

| Číslo dodatku zhotovitele: | Číslo dodatku objednatele: 1 k SOD č. OI-IP/SOD/001684/2019/Val | Org: 5936 |
| --- | --- | --- |

uzavřené mezi níže uvedenými smluvními stranami dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

ve znění pozdějších předpisů

# Smluvní strany

1. Objednatel: statutární město Olomouc Horní náměstí 583 779 11 Olomouc IČ: 00299308 Zastoupen: - kontaktní osoba ve věcech smluvních JUDr. Martin Major, MBA, náměstek primátora tel.: xxxxx xxxxx@olomouc.eu - kontaktní osoby ve věcech technických: xxxxx tel.: xxxxx xxxxx@olomouc.eu xxxxx, odborný referent oddělení realizace investic, odbor investic MMOl tel.: xxxxx xxxxx@olomouc.eu Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s. číslo výdajového účtu: 27-1801731369/0800 2. Zhotovitel: RAPOS, spol. s r.o. Palackého 529, Všetuly 769 01 Holešov IČ: 255 04 487 DIČ: CZ 255 04 487 Obchodní rejstřík: vedený Krajským soudem v Brně pod sp. zn. oddíl C, vložka 27940 ID datové schránky: 9a2wcqc Zastoupen: - kontaktní osoba ve věcech smluvních: Ing. Jaroslav Ševčík, jednatel tel.: xxxxx e-mail: xxxxx - stavbyvedoucí - osoba odpovědná za provádění díla, která má autorizaci dle zákona č. 360/1992 Sb. dle požadované technické kvalifikace: xxxxx tel.: xxxxx e-mail: xxxxxx - kontaktní osoba ve věcech kvality (pracovník pro kontrolu a zajištění kvality): xxxxx tel.: xxxxx e-mail: xxxxx Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s. Zlín č. účtu: 1481478359/0800

Výše uvedená smlouva o dílo č. OI-IP/SOD/001684/2019/Val ze dne ze dne 1. 8. 2019 (dále jen „smlouva o dílo“) se na základě dohody obou smluvních stran upravuje, jak je níže uvedeno.

# Předmět dodatku

- Předmětem tohoto dodatku je dohoda smluvních stran o provedení dodatečných prácí (víceprací) vyplývajících ze Změnového listu č.1,  které si smluvní strany před podpisem tohoto dodatku odsouhlasily.

# Znění dodatku

- Příloha č. 1 Souhrnná cenová nabídka smlouvy o dílo se nahrazuje novou tabulkou a v souvislosti s touto změnou

| SO | Název stavebního objektu | Cena bez DPH dle SoD | Méněpráce dle Dodatku č. 1 bez DPH | Méněpráce dle ZL | Vícepráce dle Dodatku č. 1 bez DPH | Vícepráce dle ZL | Cena bez DPH včetně dodatků |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01.1 | SO01 - Výdejna stravy a cvičná kuchyně - Stavební úpravy | 2 360 683,41 |  |  | 198 826,07 | 1 | 2 559 509,48 |
| 01.4.1 | SO01 - Výdejna stravy a cvičná kuchyně - Elektro | 358 635,02 |  |  |  |  | 358 635,02 |
| 01.4.2 | SO01 - Výdejna stravy a cvičná kuchyně - ZTI | 396 726,14 |  |  |  |  | 396 726,14 |
| 01.4.3 | SO01 - Výdejna stravy a cvičná kuchyně - VZT | 689 142,96 |  |  |  |  | 689 142,96 |
| 02.1 | SO02 - Sklep - Stavební úpravy | 674 955,41 |  |  |  |  | 674 955,41 |
| 02.4.1 | SO02 - Sklep - Elektro | 41 290,48 |  |  |  |  |  |
| 02.4.2 | SO02 - Sklep - ZTI | 51 422,09 |  |  |  |  |  |
| 0.1 | ON Ostatní náklady | 53 100,00 |  |  |  |  | 53 100,00 |
| 0.1 | VRN Vedlejší rozpočtové náklady | 264 000,00 |  |  |  |  | 264 000,00 |
| Cena celkem | 4 889 955,51 | 0,00 |  | 198 826,07 |  | 4 996 069,01 |
| DPH 21% |  |  |  |  |  | 1 049 174,49 |
| Cena celkem včetně 21% DPH |  |  |  |  |  | 6 045 243,50 |

- Položkový rozpočet, jakožto příloha č. 1 smlouvy o dílo se mění položkovým rozpočtem stejného objektu v souladu s odsouhlaseným Změnovým listem.

- Smluvní strany podpisem tohoto dodatku prohlašují, že ke dni podpisu tohoto dodatku má každá z nich ve své dispozici vyhotovení příslušného Změnového listu včetně položkového rozpočtu.

- Nedílnou součástí tohoto dodatku je položkový rozpočet, který byl součástí Změnového listu č. 1

# Závěrečná ustanovení

  - Ostatní ustanovení smlouvy o dílo se tímto dodatkem nemění a zůstávají v platnosti.

  - Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle příslušných ustanovení zákona o registru smluv.

  - Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly, že obsahuje jejich pravou a svobodnou vůli, prostou omylu, což svými podpisy stvrzují.

| Podpisy a otisky razítek smluvních stran |
| --- |
| V Olomouci, dne: | V ………….., dne: |

| Objednatel | Zhotovitel |
| --- | --- |
| ………………………………. JUDr. Martin Major, MBA náměstek primátora statutární město Olomouc | ............................................. RAPOS, spol. s r.o. Ing. Jaroslav Ševčík, jednatel |