Dodatek č 1

KE SMLOUVĚ O DÍL0

# č. 0044822/2019

k realizaci zakázky:

„EÚO – Regulace otopné soustavy – objekt Na Vidouli“ v objektu Hotelové školy Radlická - odloučené pracoviště Na Vidouli 469/9, 158 00 Praha 5

číslo smlouvy zhotovitele:

uzavřená níže psaného dne měsíce a roku podle ustanovení § 2586 a násl. Zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění mezi smluvními stranami:

- objednatel:             Hotelová škola Radlická

se sídlem:    	             Radlická 591/115, 158 00 Praha 5 – Jinonice

zastoupený:  		    Ing Milan Novotný – ředitel školy

IČ: 	          		    60446242

Bankovní spojení:  	    PPF banka a.s.

č. účtu:                          2000750003/6000

(dále jen "objednatel")

a

- zhotovitel: 	         WACOM s. r. o

se sídlem: 	         Pod Lesem 24, 143 00 Praha 4

zapsán v OR:           u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 49155

zastoupen: 		Michalem Peškem - jednatelem

bankovní spojení:	Komerční banka a. s. v Praze 4

Číslo účtu:         	6345900247/0100

IČ:			25094068

DIČ: 			CZ25094068

(dále jen "zhotovitel")

Smluvní strany se dohodly na níže uvedené úpravě předmětné smlouvy takto:

I.

I D E N T I F I K A Č N Í   Ú D A J E   O   S T A V B Ě

Číslo stavby:               0044822

Název stavby:             „EUO – Regulace otopné soustavy – objekt na Vidouli“

Místo stavby:		Hotelová škola Radlická objekt Na Vidouli 469/9, 158 00 Praha 5

Zadavatel a investor:	Hotelová škola Radlická, Radlická 591/115, 158 00 Praha 5 - Jinonice

II.

# P Ř E D M Ě T   S M L O U V Y

Článek II. odst. 1 se doplňuje a upravuje takto:

Předmětem dodatku č. 1. smlouvy o dílo je závazek zhotovitele provést pro objednatele změny v harmonogramu postupu prací dodávky technologie, které vyplynuly v průběhu realizace u akce č.: „EÚO – Regulace otopné soustavy – objekt na Vidouli“ pro Hotelovou školu Radlická 591/115, 158 00 Praha 5 – Jinonice. Jedná se o vynucené úpravy předmětu původní zakázky na základě změn oproti původnímu časovému harmonogramu postupu prací – v návaznosti na termín dodání potřené technologie MaR a tím na základě těchto skutečností opožděné zahájení vlastních montážních prací, a to v rozsahu zadávacích podkladů zadavatele pro výběr dodavatele a za podmínek dohodnutých touto smlouvou v souladu s vyhodnocením veřejné zakázky na dodávku zadanou v režimu podlimitního řízení v souladu s § 26 zákona č. 134/2016 Sb., o veřejných zakázkách v platném znění a rozhodnutí objednatele o zadání veřejné zakázky na dodávku ze dne 22. 08. 2019

III.

D O B A   P L N Ě N Í

Článek III. odst. 1 se doplňují a upravují ve smyslu článku II. této smlouvy takto:

- Dílo bude provedeno v těchto termínech:

Předpokládaný termín zahájení projekčních prací:	nejpozději do: 31. 08. 2019

Termín dokončení projekčních prací:	nejpozději do: 15. 10. 2019

Předpokládaný termín zahájení realizace díla:	nejpozději do: 01. 11. 2019

Termín pro dokončení montážních prací:	nejpozději do: 30. 11. 2019

Termín pro plné zprovoznění díla:	nejpozději do: 10. 12. 2019

Topná zkouška a komplexní vyzkoušení díla bude provedeno v závislosti na klimatických podmínkách, nejpozději však do 30. 11. 2019.

VII.

Ř Í Z E N Í   S T A V B Y,   S T A V E B N Í   D E N Í K,

T E C H N I C K Ý   D O Z O R

Článek VII. odst. 6 se doplňuje a upravuje takto:

6.	Výkon stavebního dohledu zajišťuje pro objednatele na základě Smlouvy o odborném dohledu, pro tuto stavbu je: Ing. František Postránecký, který je odpovědnou osobou za investora Hotelovou školu Radlická, Radlická 591/115, 158 00 Praha 5 - Jinonice.

XV.

Z Á V Ě R E Č N Á     U S T A N O V E N Í

Článek XV. odst. 2 se doplňuje a upravuje ve smyslu článku II. této smlouvy takto:

- Měnit nebo doplňovat text této smlouvy je možné jen formou písemných, oboustranně odsouhlasených dodatků. Tento dodatek č. 1 je nedílnou součástí smlouvy o dílo ze dne: 29. 8. 2019, jejíž ostatní náležitosti jsou tímto dodatkem nedotčené a zůstávají nadále v platnosti. Dodatek č. 1 smlouvy o dílo je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž tři stejnopisy obdrží objednatel a jeden stejnopisy zhotovitel. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran

#### V Praze dne: 15. 11. 2019			            V Praze dne: 15. 11. 2019

.......................................				.......................................

objednatel	zhotovitel

Ing. Milan Novotný 	Pešek Michal

ředitel Hotelové školy Radlická                                statutární zástupce společnosti