D O D A T E K  č. 1/2019

ke Smlouvě č. FV30195

o poskytnutí účelové podpory na řešení projektu

formou dotace z výdajů státního rozpočtu na výzkum, vývoj a inovace

(dále jen „Smlouva“)

# Česká republika – Ministerstvo průmyslu a obchodu

se sídlem Na Františku 32, 110 15 Praha 1

IČ: 47609109

DIČ: CZ47609109; neplátce DPH

zastoupená:	Ing. Martinem Švolbou

ředitelem odboru výzkumu, vývoje a inovací

dále jen „poskytovatel“, na straně jedné

a

organizace:               Com – Sys TRADE, spol. s.r.o.

se sídlem:	        Jagellonská 2427/19, 130 00 Praha 3

IČ:	        161 88 781

DIČ:                         CZ 16188781

zápis v OR:	         MěS v Praze, oddíl C, vložka 1683

zastoupená:	        Ing. Břetislavem Hořákem

funkce:                     jednatelem společnosti

dále jen „příjemce“, na straně druhé

uzavřeli mezi sebou dne 09. 04. 2018 Smlouvu o poskytnutí účelové podpory na řešení projektu formou dotace z výdajů státního rozpočtu na výzkum, vývoj a inovace (dále jen Smlouva) ve smyslu § 9 zák. č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů (dále jen zák. č. 130/2002 Sb.).

Název projektu:	       Robotické mechonotromické trenažéry s rozšířenou realitou pro lékařskou výuku

Ev. č. projektu:        FV30195

Řešení projektu je rozloženo do období: 01/2018 – 06/2021

Dnešního dne uzavírají poskytovatel a příjemce tento dodatek č. 1/2019 ke Smlouvě, kterým se upravuje její znění takto:

I.

upřesňuje se:

Příloha č. 2 – Věcná náplň řešení projektu

II.

Ostatní ustanovení výše uvedené smlouvy zůstávají beze změny.

Tento dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech rovné právní síly, z nichž poskytovatel obdrží dvě vyhotovení a příjemce jedno vyhotovení.

Dodatek nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.

Smluvní strany shodně prohlašují, že tento dodatek je projevem jejich pravé a svobodné vůle a na důkaz souhlasu s jeho obsahem připojují své podpisy.

V Praze dne

za poskytovatele:                                                                   za příjemce:

______________________	           _______________________

Ing. Martin Švolba	          Ing. Břetislav Hořák

ředitel odboru výzkumu, vývoje a inovací	  	             jednatel společnosti

### Příloha č. 2

#### Věcná náplň řešení projektu

Projekt:	Robotické mechonotromické trenažéry s rozšířenou realitou pro lékařskou výuku

Ev.č.:	FV30195

Etapy řešení:

| Etapa a podetapy | Název etapy a stručný přehled činnosti v etapě | Zajištění řešení etap (organizace) | Termín ukončení etapy |
| --- | --- | --- | --- |
| rok 2018 |
| 1 | Výzkum a tvorba konceptů konceptuální návrh a návrhová specifikace realizace komponent virtuální reality konceptuální návrh a návrhová specifikace mechanických komponent simulátoru konceptuální návrh a návrhová specifikace řídícího systému konceptuální návrh a návrhová specifikace využití v předchozím výzkumu vytvořeného modelu integrativní fyziologie člověka konceptuální návrh a návrhová specifikace modelů lékařských přístrojů | Com-Sys TRADE, spol. s.r.o., Moravské přístroje a.s., INOMECH s.r.o., Univerzita Karlova | 4/2018 |
| 2 | Konstrukce softwarových a hardwarových komponent konstrukce a sestavení mechanických komponent robotizované figuríny pacienta a lékařských přístrojů vytvoření 3D grafických komponent vytvoření komponent virtuální a rozšířené reality tvorba simulačních modelů integrativní fyziologie člověka a lékařských přístrojů | Com-Sys TRADE, spol. s.r.o., Moravské přístroje a.s., INOMECH s.r.o., Univerzita Karlova | 4/2019 |
| rok 2019 |
| 2.1 | Konstrukce softwarových a hardwarových komponent – pokračování tvorba simulačních modelů integrativní fyziologie člověka a lékařských přístrojů softwarová realizace řídícího systému softwarová realizace propojení simulačních modelů s hardwarovými komponenty otestování funkčnosti HW a SW komponent | Com-Sys TRADE, spol. s.r.o., Moravské přístroje a.s., INOMECH s.r.o., Univerzita Karlova | 4/2019 |
| 3 | Oživení trenažéru a výroba funkčního vzorku montáž a oživení jednotlivých komponent trenažéru otestování funkčnosti HW a SW komponent propojení trenažéru s vizualizačním systémem a otestování funkčnosti propojení trenažéru se simulačními modely propojení trenažéru s řídícím systémem otestování funkčnosti | Com-Sys TRADE, spol. s.r.o., Moravské přístroje a.s., INOMECH s.r.o., Univerzita Karlova | 4/2020 |
| rok 2020 |
| 3.1 | Oživení trenažéru a výroba funkčního vzorku – pokračování konečná montáž a oživení funkčního vzorku trenažéru otestování funkčnosti všech komponent funkčního vzorku trenažéru vytvoření technické dokumentace vytvoření plánu testování funkčního vzorku | Com-Sys TRADE, spol. s.r.o., Moravské přístroje a.s., INOMECH s.r.o., Univerzita Karlova | 4/2020 |
| 4 | Testování trenažéru pilotní testování a průběžné vyhodnocení výsledků testování funkčního vzorku lékařského trenažéru v lékařské výuce korekce a úpravy funkčního vzorku lékařského trenažéru na základě výsledků testování rozšíření funkčnosti vytvořeného lékařského trenažéru na základě výsledků testování a nově dostupných softwarových a hardwarových komponent pro virtuální rozšířenou realitu na trhu. | Com-Sys TRADE, spol. s.r.o., Moravské přístroje a.s., INOMECH s.r.o., Univerzita Karlova | 4/2021 |
| rok 2021 |
| 4.1 | Testování trenažéru – pokračování vytvoření specifikace pro rozšíření funkčního vzorku trenažéru a příslušného softwaru pro umožnění využití rozšířené reality pro propojení s trenažérem jiných výrobců pilotní vyzkoušení rozšiřujícího doplňku funkčního vzorku lékařského simulátoru | Com-Sys TRADE, spol. s.r.o., Moravské přístroje a.s., INOMECH s.r.o., Univerzita Karlova | 4/2021 |
| 5 | Tvorba prototypu konstrukce prototypu a příprava technické dokumentace příprava podkladů pro výrobu lékařského trenažéru vytvoření podrobné uživatelské a vědecké dokumentace prezentace vytvořeného lékařského trenažéru národní i mezinárodní lékařské veřejnosti organizace školení potenciálních uživatelů vytvořeného lékařského trenažéru | Com-Sys TRADE, Creative Connestions, Univerzita Karlova | 6/2021 |