D391/2019/MG

DODATEK č.1 KE SMLOUVĚ O DÍLO

podepsané dne 24.10.2019

o provedení projektových prací § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

_____________________________________________________________________________________

Smluvní strany

Objednatel: 	Moravská galerie v Brně

Sídlo:	Husova 535/18, 662 26 Brno

zastoupené: 	Mgr. Jan Press, ředitel

IČ:	00094871

DIČ:	CZ00094871

bank. spojení:	UNICREDIT BANK

č. účtu:	2101052474/2700

osoby oprávněné jednat ve věcech technických:

Jan Sáňka, tel. 773 072 310

email: jan.sanka@moravska-galerie.cz

(dále jen "Objednatel ")

a

Zhotovitel : 	JUVYTECH, s.r.o.

Sídlo/Místo podnikání :	Pernštejnské jestřábí 20, 592 61 Doubravník

Statutární zástupce: 	Ing. Jaromír Judas

Bankovní spojení : 	270399138/0300

IČ: 	04105583

DIČ : 	CZ 04105583

(dále jen "Zhotovitel")

Realizováno v rámci projektu ATCZ143, Bilaterální sítě designu, INTERREG V-A Rakousko-Česká republika, financováno z Evropského fundu pro regionální rozvoj a ze státního rozpočtu České republiky

Odůvodnění dodatku

V souvislosti se skutečnostmi, zjištěnými v průběhu prací, došlo ze strany Objednatele ke změně technického řešení předmětu díla, jež vycházelo z předpokladu, který nebylo do zahájení provádění prací možné ověřit.

Úpravy smlouvy

Z výše uvedených důvodů dojde k ponížení rozsahu díla a tím k úpravě ceny.

K úpravě smlouvy tak dojde v článcích Předmět plnění a Cena díla

Předmět plnění se upravuje dle přílohy č.1 tohoto dodatku

Úprava Ceny díla je následující:

- Celková cena díla je oběma smluvními stranami sjednána ve výši:

- Cena a dílo: Cena díla včetně DPH						552.550,- Kč

- Dochází tak k ponížení ceny díla o 50.350,- Kč.

Závěrečná ustanovení

Všechny neupravené ustanovení původní smlouvy a dodatků se nemění, zůstávají v platnosti a účinnosti a vážou se k změněným ustanovením.

Obě smluvní strany potvrzují autentičnost tohoto dodatku a smlouvy a prohlašují, že si tento dodatek a smlouvu přečetly, jejích obsahu porozuměly, s jeho obsahem souhlasí, že tento dodatek a smlouva byl sepsány na základě pravdivých údajů, z jejich pravé a svobodné vůle a bez jednostranně nevýhodných podmínek, což stvrzují svým podpisem, resp. podpisem svého oprávněného zástupce.

Vztahy v tomto dodatku a této smlouvě neupravené se řídí českým právním řádem.

Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží jeden.

V Brně, dne 29.10.2019					V Brně, dne ……….

Za Objednatele:						Za Zhotovitele:

………………………………………….				……………………………..

Mgr. Jan Press, ředitel					Ing Jaromír Judas

Moravská galerie v Brně	JUVYTECH, s.r.o..