Dodatek č.1 SMLOUVY O DÍLO č. 06/BP/19 uzavřené dne 26.03.2019

(dále též „SoD“)

Blovice - autobusové nádraží Sýkorova ulice - stavební práce

Smluvní strany

Objednatel:	město Blovice

Se sídlem:	Masarykovo náměstí 143, 336 01 Blovice

IČ: 		00256455

DIČ: 		CZ00256455

za objednatele je oprávněn jednat ve věcech smluvních:

Bc. Robert Zelenka, starosta města, tel., e-mail:

za objednatele je oprávněn jednat ve věcech technických:

, technický dozor stavebníka, tel. + 420      ,

(dále jen objednatel)

a

Zhotovitel:	Společnost Blovice - autobusové nádraží Sýkorova

Vedoucí účastník (správce):	BP STAVBY CZ s.r.o.

Se sídlem:	V. Brožíka 317, 330 02 Dýšina

IČ: 		25201506

DIČ: 		CZ25201506

Spisová značka: C 7965 vedená u Krajského soudu v Plzni

za zhotovitele je oprávněn jednat ve věcech smluvních:

Ing. Pavel Boukal, jednatel, na základě plné moci pověřený k zastupování za Společnost Blovice - autobusové nádraží Sýkorova, tel. +420      , e-mail:

za zhotovitele je oprávněn jednat ve věcech technických:

, tel. +420      , e-mail:

Druhý účastník (druhý společník):	ROADFIN STAVBY s.r.o.

Se sídlem:	Plzeňská 1147, 330 27 Vejprnice

IČ: 		04852427

DIČ: 		CZ04852427

Spisová značka: C 32379 vedená u Krajského soudu v Plzni

Statutární zástupce: Ing. Václav Kotěšovec, jednatel

stavbyvedoucí:

, tel. +420      , e-mail:

Zhotovitel je plátce DPH.

(dále „Zhotovitel“)

________________________________________________________________________________

Dodatek č.1 se týká změn v oddílu I. Předmět smlouvy a doba plnění, cena díla

Mění se článek II. Termín a místo plnění takto:

- Termíny plnění:

Předání a převzetí staveniště:		bez zbytečného odkladu po uzavření SoD

Zahájení stavebních prací:		bez zbytečného odkladu po předání a převzetí staveniště

Dokončení stavebních prací:		nejpozději do 6. prosince 2019

Předání a převzetí díla:		nejpozději do 60 (šedesáti) kalendářních dní po dokončení stavebních prací, včetně předání všech dokladů nutných ke kolaudačnímu řízení; zhotovitel poskytne plnou součinnost při kolaudaci včetně účasti při kolaudačním řízení

Mění se článek III. Cena za Dílo takto:

- Cena za kompletní, řádné a včasné provedení DÍLA je nejvýše přípustná, platná po celou dobu realizace a obsahuje veškeré práce, dodávky, činnosti a náklady související s realizací:

|  | Kč bez DPH | DPH | Kč včetně DPH |
| --- | --- | --- | --- |
| Cena dle původní Smlouvy o dílo | 22.178.093,00 | 4.657.399,60 | 26.835.492,60 |
| Cena dle změnových listů č.1 až č.6 | 1.622.832,76 | 340.794,88 | 1.963.627,64 |
| Cena celkem | 23.800.925,76 | 4.998.194.48 | 28.799.120,24 |

- Cena za DÍLO vychází z ceny uvedené zhotovitelem v položkovém rozpočtu a v rozpočtech k 6 (šesti) změnovým listům a obsahuje všechny náklady související se zhotovením DÍLA, vedlejší náklady související s umístěním stavby, zařízením staveniště a také ostatní náklady souvisejícími s plněním podmínek zadávací dokumentace. Rozpočty k (šesti) změnovým listům jsou přílohou tohoto dodatku č.1 původní SoD.

- Změna závazku ze smlouvy uzavřené na veřejnou zakázku je v souladu s ustanovením § 222 odst. 6 ZZVZ.

Ostatní oddíly původní SoD zůstávají beze změn.

V Blovicích dne 7.11. 2019	V Dýšině dne 7.11. 2019

………........………....…………………	………........………....…………………

Bc. Robert Zelenka	Společnost Blovice - autobusové nádraží

starosta města	Sýkorova

(objednatel)	Ing. Pavel Boukal

na základě plné moci pověřený k zastupování za

Společnost Blovice - autobusové nádraží

Sýkorova

(zhotovitel)