Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo

č. zhotovitele 18/2019                 			              č. objednatele SML2019-019.01-Ko

uzavřená mezi smluvními stranami podle ustanovení § 2586  a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění na stavbu pod názvem:

„ Oprava střechy na provozní budově v Hranicích “

I. Smluvní strany

  - OBJEDNATEL:

Vodovody a kanalizace Přerov, a.s.

Šířava 482/21, Přerov I – Město, 750 02 Přerov

Zastoupen          	: Ing. Miroslavem Dundálkem, ředitelem společnosti

IČ			: 47674521

DIČ			: CZ47674521

Bankovní  účet	: xxxxxxxxxxxxxxx

Telefon		: 581 299 111

E-mail                         : sekretariat@vakpr.cz

Zápis v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě v oddíle B, vložce č. 675

(dále jen objednatel)

  - ZHOTOVITEL:

Stavitelství Střechy s.r.o.

Alešova 1169, Hranice 753 01

Zastoupen		: p. Milanem Hajlmanem , jednatelem společnosti

IČ			: 25376896

DIČ			: CZ 25376896

Bankovní účet		: xxxxxxxxxxxxxxx

Telefon		: xxxxxxxxxxx

E-mail 		: info@stavitelstvistrechy.cz

Zápis v obchodním rejstříku vedeném u Krajské soudu v Ostravě ,oddíl C, vložka 16543

(dále jen zhotovitel)

se smluvní strany dohodly na uzavření dodatku ke smlouvě o dílo ze dne 3.7.2019.

Níže uvedeným zněním dodatku se mění následující body smlouvy o dílo:

              - V. Cena za dílo:

Smluvní strany se dohodly, že cena za dílo provedené v rozsahu uvedeném v čl. III. Smlouvy o dílo se upravuje o méněpráce a vícepráce takto:

Původní cena díla:			1 181 932,- Kč bez DPH

Méněpráce			     35 934,- Kč bez DPH

Vícepráce			    -59 956,- Kč bez DPH

Nová cena díla: 			 1 205 954,- Kč bez DPH

Ostatní smluvní ustanovení tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti.

Dodatek je vyhotoven ve 4 vyhotoveních s platností originálu. Každá ze smluvních stran obdrží po dvou vyhotoveních.

Přílohy:

Položkový rozpočet – méněpráce

Položkový rozpočet - vícepráce

V Hranicích dne 25.11.2019                                      	V Přerově dne 25.11.2019

Za zhotovitele:    						Za objednatele:

………………….……………                                                      ………………………….

Milan Hajlman		          	Ing. Miroslav Dundálek

jednatel  společnosti				          	                ředitel společnosti