Dodatek č. 2

k

OBJEDNÁVCE a DODATKU Č. 1

01PU-001957

„SA odborná pomoc - Zpracování dokumentací pro DIO realizovaná SSÚD“

Ředitelství silnic a dálnic ČR

se sídlem: 				Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 – Nusle

IČ: 					659 93 390

DIČ:					CZ65993390

osoba jednající jménem zadavatele:

osoba oprávněná jednat

ve věcech smluvních:

ve věcech technických:

(dále jen „Objednatel“)

a

DISK s.r.o.

se sídlem: 				Menšíkovská 1239/10, 160 00 Praha 6

IČ: 					61065579

DIČ:					CZ61065579

zápis v obchodním rejstříku: 		u MS v Praze, oddíl C, vložka 43574

Zastoupen:

Oprávněn jednat

ve věcech smluvních:

ve věcech technických:

(dále jen „Zhotovitel“)

I.

Smluvní strany se, s odvoláním na ustanovení uzavřené Objednávky čl. VII. – Závěrečná ustanovení, dohodly na uzavření tohoto smluvního dodatku:

1.	Ruší se část textu Dodatku č. 1 se slovy:

II. DOBA PLNĚNÍ

Do: 31.12.2016

a nahrazuje se textem:

II. DOBA PLNĚNÍ

Do: 31.12.2017

II.

Ostatní články a ustanovení původní smlouvy o dílo neřešené tímto dodatkem č. 1 zůstávají v platnosti v původním znění.

III.

1.	Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, každý s platností originálu.

2.	Obě smluvní strany svými podpisy stvrzují, že uzavřely tento dodatek o vlastní vůli, svobodně a vážně, ne za jednostranně nevýhodných podmínek. Smluvní strany si nejsou vědomy existence jakýkoliv překážek, které by bránily uzavření tohoto dodatku.

3.	Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu poslední smluvní stranou.

Ředitelství silnic a dálnic ČR

Podpis: _______________________

Jméno:

Funkce:

Datum: 	19.12.2016

DISK s.r.o.

Podpis: _______________________

Jméno:

Funkce:

Datum:		19.12.2016