Smlouva o dílo na akci Rekonstrukce bytů Obránců Míru 1377 a Hromůvka 1892v Hranicích

uzavřená § 2586 a násl. zákona č.89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění,

Smluvní strany:

Objednatel:	EKOLTES Hranice, a.s., Zborovská 606, 753 01 Hranice

Zastoupena :   Radek Průcha, předseda představenstva a Jiří Kudláček místopředseda                    		představenstva

Bankovní spojení : xxx

Č.ú. : xxx

IČ    : 61974919

DIČ : CZ61974919

Registrace u Krajského soudu v Ostravě, oddíl B, vložka 1190

(dále jen jako „objednatel“)

Zhotovitel:  Josef Žeravík

Sídlo:	         Ústí 146, 753 01                                                                                                        IČ: 	         65922549

DIČ:             CZ6606200062

Bankovní spojení:  xxx

číslo účtu:	       xxx

telefon :	       xxx

(dále jen jako „zhotovitel“)

Níže uvedeného dne, měsíce a roku se výše uvedené smluvní strany dohodly na následujícím znění smlouvy:

# Předmět smlouvy

  - Předmětem této smlouvy je realizace díla „Rekonstrukce bytů Obránců Míru 1377 a Hromůvka 1892 v Hranicích“ a to v rozsahu kompletního provedení podle výzvy k podání cenové nabídky ze dne 8.10.2019 a projektové dokumentace s výkazem výměr, který je přílohou č.1 této smlouvy o dílo a je její nedílnou součástí.

  - Místo stavby: Hranice, ulice Obránců Míru 1377 a Hromůvka 1892

  - Nedílnou součástí díla jsou dále:

    - veškeré práce a dodávky související s bezpečnostními opatřeními na ochranu lidí a majetku (zejména chodců a vozidel v místech dotčených stavbou), zajištění opatření k zamezení znečištění okolí stavby

    - zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí,

    - zajištění dopravního značení k dopravním omezením, jejich údržba a přemisťování a následné odstranění,

    - zajištění přístupů a příjezdů k nemovitostem včetně oznámení vlastníkům nemovitostí o zahájení provádění prací v daném úseku a to ve lhůtě 5 dnů před započetím prací písemnou formou,

    - odvoz a uložení vybouraných hmot a stavebních sutí na skládku včetně poplatku za uskladnění v souladu s ust. zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, v platném znění,

    - uvedení všech povrchů dotčených dílem do původního stavu,

    - provádění díla tak, aby nevznikala zvýšená prašnost na staveništi.

- Termín plnění

  - Termíny realizace díla:

zahájení prací dne 25.11.2019

ukončení díla: 28.02.2020

  - Běžné klimatické podmínky či vlivy povětrnosti v průběhu díla nemají vliv na prodloužení termínu plnění zhotovitele.

- Cena

  - Celková cena díla bez DPH je stanovena ve výši:

Cena za rekonstrukci bytu Obránců Míru č.p. 1377 včetně elektroinstalace:

Cena bez DPH		xxx Kč

Cena s DPH 15%	xxx   Kč

Cena za rekonstrukci bytu Hromůvka č.p. 1892 včetně elektroinstalace

Cena bez DPH		xxx Kč

Cena s DPH 15%	xxxKč

Celková cena za rekonstrukci bytů Obránců Míru č.p.1377 a Hromůvka č.p.1892

Cena bez DPH		xxx Kč

Cena s DPH 15%	xxx Kč

  - Sjednaná cena je cenou nejvýše přípustnou a může být změněna pouze za níže uvedených podmínek:

    - Změna sjednané ceny je možná pouze pokud po podpisu smlouvy a před termínem dokončení díla dojde ke změnám sazeb DPH. V tomto případě dochází ke změně ceny automaticky a není potřeba uzavírat dodatek smlouvy. Zhotovitel uvede na faktuře sazbu DPH platnou v době zdanitelného plnění. DUZP je den převzetí díla po jeho úplném dokončení bez vad a nedodělků.

    - Změna ceny je dále možná, pokud budou v průběhu stavby realizovány vícepráce nebo méněpráce. Vícepráce budou oceněny takto:

- s využitím jednotkových cen ze soupisu prováděných prací, který je přílohou této smlouvy o dílo

- pokud to není možné (taková položka se v soupisu prováděných prací nevyskytuje), tak bude použita jednotková cena ve výši 80% z ceníku společnosti ÚRS Praha a.s. v cenové úrovni 2019

- pokud ceníky ÚRS Praha a.s. tuto cenu rovněž neobsahují, bude zhotovitelem navržena jednotková cena ve výši obvyklé v době provádění díla

    - Zhotovitel uhradí objednateli veškeré náklady související s odebranou energií.

Výše ceny za odebrané energie v bytech bude zhotoviteli vyfakturována do 30.4.2021

v rámci vyučtování za rok 2020.

- Platební podmínky

  - Objednatel neposkytuje zhotoviteli zálohu.

Podkladem pro provedení platby na účet zhotovitele bude daňový doklad („dále jen „faktura“), vystavený zhotovitelem, po předání a převzetí díla bez vad a nedodělků.

  - Objednatel uhradí fakturu zhotovitele nejpozději do 21-ti dnů po jejím obdržení za splnění podmínek stanovených v odst. 3.2.  tohoto článku této smlouvy ze strany zhotovitele.

  - Objednatel provede bezhotovostní úhradu ceny za dílo na účet uvedený ve smlouvě

  - Peněžitý závazek objednatele se považuje za splněný v den, kdy je příslušná částka odepsána z účtu objednatele.

  - Objednatel, za splnění podmínek stanovených v odst. 3.2.  tohoto článku této smlouvy ze strany zhotovitele, uhradí zhotoviteli fakturu až do výše 90% z celkové sjednané ceny.  Úhradu zbývajících 10 % fakturované částky (zádržné) je objednatel oprávněn pozastavit. Zádržné bude sloužit na zajištění splnění zhotovitelových povinností ze smlouvy o dílo a objednatel jej uvolní po protokolárním potvrzení o předání a převzetí díla objednatelem, po odstranění poslední vady a nedodělku uvedených v zápise o předání a převzetí díla objednatelem. Objednatel je zejména oprávněn ze zádržného uspokojit své náklady, které mu v souvislosti s nedodržením smluvních závazků zhotovitele vzniknou.

  - V případě, že objednatel použije zadržené finanční prostředky k uhrazení nákladů na odstranění vad a nedodělků, vrátí objednatel zhotoviteli rozdíl mezi cenou zaplacenou za odstranění vad a nedodělků a zadrženou částkou. Do doby uhrazení zadržených finančních prostředků zhotoviteli není objednatel v prodlení s plněním svého závazku zaplatit cenu za dílo.

  - Došlo-li ke změně ceny podle předchozích ustanovení smlouvy, bude fakturována změněná cena.

  - V případě, že faktura – daňový doklad nebude mít všechny potřebné náležitosti a přílohy nebo nebude-li cena v souladu s cenou prací uvedenou v soupisu provedených prací a dodaného materiálu, je objednatel oprávněn ji vrátit zhotoviteli, aniž by se tím objednatel dostal do prodlení. V tom případě se na fakturu hledí jako na nedoručenou a po doručení opravené faktury běží nová doba splatnosti.

- Předání bytů k rekonstrukci

  - Objednatel předá zhotoviteli byty ke dni zahájení díla.

  - O předání bytu k rekonstrukci sepíše objednatel společně se zhotovitelem protokol o předání a následném převzetí bytu, ve kterém budou zapsány stavy energií do bytu dodávaných.

  - Zhotovitel je povinen užívat byt pouze pro účely související s prováděním díla a při užívání bytu je povinen dodržovat veškeré právní předpisy.

  - Zhotovitel je povinen vyklidit byt po zhotovení díla. Za vyklizený byt se považuje byt zbavený všech odpadů a nečistot.

- Podmínky provádění díla

  - Zhotovitel provede dílo na své náklady a na vlastní odpovědnost a nebezpečí.

  - Zhotovitel je povinen vést ode dne podepsání zápisu o předání bytu až do dne odstranění poslední vady a nedodělku, uvedených v protokolu o předání a převzetí díla objednatelem, stavební deník ve smyslu vyhl. č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů, příloha č.9 „Náležitosti a způsob vedení stavebního deníku a jednoduchého záznamu o stavbě.“

  - Do deníku se zapisují všechny skutečnosti, týkající se provádění díla, zejména údaje o časovém postupu prací, jejich jakosti, zdůvodnění odchylek od projektové dokumentace, vícepráce a seznam dokladů a úředních rozhodnutí týkajících se provádění díla. Zhotovitel je do stavebního deníku povinen uvést jmenovitý seznam osob oprávněných za zhotovitele provádět zápis do stavebního deníku včetně jejich kontaktů a podpisového vzoru. Zhotovitel je povinen vést evidenci svých zaměstnanců a zaměstnanců svých případných subdodavatelů od začátku až do konce směny. Zápisy v deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ale mohou sloužit jako podklad pro vypracování dodatků k této smlouvě. Objednatel je oprávněn sledovat obsah deníku a k zápisům připojovat své stanovisko.

  - Zhotovitel je povinen provádět dílo tak, aby nevznikala zvýšená prašnost na staveništi.

  - Zhotovitel je povinen při provádění díla zajistit přístup a příjezd k nemovitostem.

  - Zhotovitel vyzve 3 dny předem objednatele ke kontrole prací a dodávek následně zakrytých či znepřístupněných a k účasti na zkouškách.

  - Pokud bude chtít zhotovitel provést změnu materiálu nebo zařízení v průběhu stavby oproti nabídce, je nutné tuto změnu nechat písemně odsouhlasit objednatelem.

  - Objednatel si vyhrazuje právo neodsouhlasit záměnu stavebního materiálu nebo zařízení oproti nabídce.

- Předání a převzetí díla

  - Zhotovitel vyzve nejméně 5 pracovních dnů před termínem dokončení díla objednatele k převzetí dokončeného díla.

  - Místem předání a převzetí díla je místo, kde se dílo provádělo.

  - Podmínkou předání a převzetí díla objednatelem je řádné splnění předmětu díla bez vad a nedodělků, které nebrání užívání díla. Objednatel je oprávněn převzít i dílo s ojedinělými drobnými vadami a nedodělky, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání řádnému a bezpečnému užívání předmětu díla. Předávací řízení bude ukončeno písemným protokolem o předání a převzetí díla, který bude podepsaný objednatelem a zhotovitelem, ve kterém bude stanoven termín odstranění případných vad a nedodělků, které nebrání užívání stavby.

  - Objednatel je oprávněn k předání a převzetí díla přizvat osoby, jejichž účast pokládá za nezbytnou. Zhotovitel je na žádost objednatele povinen přizvat k předání a převzetí díla své subdodavatele.

  - Při předání díla předloží zhotovitel:

    - doklad o likvidaci odpadů,

    - zápisy a osvědčení o provedených zkouškách použitých materiálů, prohlášení o shodě

    - zápisy a výsledky provedení revizních a provozních zkoušek,

    - zápisy a výsledky o prověření konstrukcí zakrytých v průběhu výstavby, protokoly o zkouškách,

    - stavební deníky,

Zápis o předání a převzetí díla bude proveden společně objednatelem se zhotovitelem ve dvou stejnopisech, z nichž jeden obdrží objednatel a jeden zhotovitel.

  - Pokud objednatel odmítne dokončené dílo převzít, bude mezi stranami sepsán zápis se stanovisky obou stran a zdůvodněním objednatele. Dílo nelze převzít, pokud obsahuje vady a nedodělky bránící užívání díla.

- Jakost díla

  - Dílo provede zhotovitel v souladu s touto smlouvou, podmínkami rozhodnutí dotčených orgánů a organizací, projektovou dokumentaci. Dílo bude splňovat a vykazovat parametry stanovené projektovou dokumentací a nebude se odchylovat od platných ČSN (závazných i doporučených částí) a platných právních předpisů ČR.

- Záruka a zajištění závazků

  - Zhotovitel poskytuje na dílo a všechny jeho součásti záruku za jakost, tedy že dílo a všechny jeho součásti bude mít sjednané, jinak obvyklé, vlastnosti a že bude plně funkční, a to po záruční dobu, která začíná běžet ode dne předání a převzetí díla objednatelem a která končí uplynutím  60 měsíců ode dne převzetí předmětu díla objednatelem.

  - Vady díla (skryté i zjevné), které objednatel zjistí v záruční době, je oprávněn uplatnit u zhotovitele do konce záruční doby, a to písemnou formou, včetně e-mailové zprávy, přičemž rozhodující je datum podání. Oznámení vady je považováno za výzvu k odstranění v něm uvedené vady, neuplatní-li objednatel v tomto oznámení jiný nárok. Zhotovitel je povinen reklamované vady odstranit bez zbytečného odkladu.

  - V případě uplatnění jednotlivých vad díla, vyzve objednatel zhotovitele prokazatelně (písemně, příp. osobně) k odstranění reklamované vady. V záruční lhůtě je zhotovitel povinen nastoupit k odstranění vad na díle do 2 pracovních dnů od obdržení výzvy ke sjednání nápravy a odstranit tuto závadu do 5 dnů od obdržení výzvy. Ve výjimečných případech je možné po písemné dohodě s objednatelem stanovit termín jiný. Za porušení tohoto ustanovení je objednatel oprávněn účtovat smluvní pokutu ve výši  2.000,-Kč za každý započatý den prodlení s nástupem na odstranění nebo prodlení s odstraněním vady.

- Sankce, odpovědnost za škody

  - V případě prodlení objednatele s úhradou ceny díla je zhotovitel oprávněn  požadovat úrok z prodlení ve výši 0,03 % z dlužné částky za každý i započatý den prodlení.

  - Smluvní pokuta za prodlení zhotovitele s dokončením a předáním celého díla dle smlouvy o dílo se sjednává ve výši 5.000,- Kč za každý i započatý den prodlení.

  - Strana povinná se musí k vyúčtování sankce vyjádřit nejpozději do deseti dnů ode dne jeho obdržení, jinak se má za to, že s vyúčtováním souhlasí. Vyjádřením se v tomto případě rozumí písemné stanovisko strany povinné.

  - Nesouhlasí-li strana povinná s vyúčtováním sankce je povinna písemně ve sjednané lhůtě sdělit oprávněné straně důvody, pro které vyúčtování sankce neuznává.

  - Strana povinná je povinna uhradit vyúčtované sankce nejpozději do čtrnácti dnů od dne obdržení příslušného vyúčtování. Stejná lhůta se vztahuje i na úhradu úroku z prodlení. Povinnost zaplatit je splněna odepsáním částky z účtu objednatele nebo zhotovitele.

  - Objednatel má právo, smluvní pokutu, na níž mu vznikl nárok, započíst proti placení faktury a faktura bude uhrazena pouze ve výši po provedení odpočtu smluvní pokuty

- Zveřejnění smlouvy

- Smluvní strany jsou si vědomy zákonné povinnosti od 1. 7. 2016 uveřejnit dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) tuto smlouvu včetně všech  dodatků, kterými se tato smlouva doplňuje, mění, nahrazuje nebo ruší, a to v registru smluv. Uveřejněním smlouvy dle tohoto odstavce se rozumí vložení elektronického obrazu textového obsahu smlouvy v otevřeném a strojově čitelném formátu a rovněž metadat podle § 5 odst. (5) zákona o registru smluv do registru smluv.

- Smluvní strany se dohodly, že tuto smlouvu zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv EKOLTES Hranice, a.s.

- Závěrečná ujednání

  - Veškeré ústní či písemné dohody týkající se předmětu této smlouvy jejím uzavřením pozbývají platnosti.

  - Ostatní vztahy při provádění díla neupravené touto smlouvou se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku a předpisů souvisejících.

  - Smluvní strany se dohodly, že obsah smlouvy není obchodním tajemstvím ve smyslu občanského zákoníku a že vybraný uchazeč souhlasí se zveřejněním smlouvy.

  - Veškeré změny a doplňky, popřípadě zrušení této smlouvy o dílo dohodou, je možno provádět pouze písemnými, vzestupně číslovanými dodatky, podepsanými oběma smluvními stranami. Za změnu smlouvy není v žádném případě považována výměna e-mailů či jiných elektronických zpráv.

  - Tato smlouva obsahuje úplné ujednání o předmětu smlouvy a všech náležitostech, které strany měly a chtěly ve smlouvě ujednat, a které považují za důležité pro závaznost této smlouvy. Žádný projev stran učiněný při jednání o této smlouvě ani projev učiněný po uzavření této smlouvy nesmí být vykládán v rozporu s výslovnými ustanoveními této smlouvy a nezakládá žádný závazek žádné ze stran.

  - Pro případ, že kterékoliv ustanovení této smlouvy oddělitelné od ostatního obsahu se stane neúčinným nebo neplatným, smluvní strany se zavazují bez zbytečných odkladů nahradit takové ustanovení novým. Případná neplatnost některého z takovýchto ustanovení této smlouvy nemá za následek neplatnost ostatních ustanovení.

  - Tato smlouva o dílo je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží jedno oboustranně potvrzené vyhotovení.

  - Tato smlouva nabývá platnosti okamžikem jejího podpisu poslední smluvní stranou.

V Hranicích 25.11.2019		                                         V Hranicích  dne 25.11.2019

…………………………………..				   …………………………………..

za objednatele							       za zhotovitele

Radek Průcha   			                                                 	       Josef Žeravík

předseda představenstva

…………………………………..

za objednatele

Jiří Kudláček

Místopředseda představenstva