Smlouva o dílo

uzavřená dle ustanovení § 2 586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb.,

Občanský zákoník

mezi smluvními stranami:

| Objednatel: | Zoologická zahrada Děčín – Pastýřská stěna, příspěvková organizace |
| --- | --- |
| Sídlo: | Žižkova 1286/15, 405 02, Děčín 4 |
| Statutární zástupce: | Kateřina Majerová, ředitelka |
| IČO: | 00078921 |
| DIČ: | CZ 00078921 |
| Bankovní spojení: | Komerční banka Děčín a.s. |
| Číslo účtu: | 3934431/0100 |

v dalším textu smlouvy uváděna rovněž jako „objednatel“

a

| Zhotovitel: | GASTROTECHNO GROUP, s.r.o. |  |
| --- | --- | --- |
| Zástupce: Sídlo: | Václav Mrázek, jednatel Majakovského 89/12, 400 01, Ústí nad Labem |  |
| IČO: | 27272095 |  |
| DIČ: | CZ27272095 |  |
| Bankovní spojení: Komerční banka a.s. |  |
| Číslo účtu: 35-3594660287/0100 |  |

v dalším textu smlouvy uváděna rovněž jako „zhotovitel“

- Předmět smlouvy

- Smluvní strany se dohodly na uzavření této smlouvy o dílo (dále označovaná jen jako „smlouva“), na základě, které se zhotovitel zavazuje realizovat dílo „Oprava tepelného čerpadla v Ptačím domě“. Rozsah díla dle přiloženého rozpočtu (Příloha č.1)

- Objednatel se zavazuje předávat zhotoviteli informace potřebné k zhotovení díla dle této smlouvy, je povinen zajistit a umožnit přístup do prostor objektu montáže dle potřeb a požadavků zhotovitele za účelem provedení výše uvedených prací a provedené dílo převzít a zaplatit dohodnutou cenu za provedení díla dle této smlouvy. Dále je objednatel povinen v souladu s touto smlouvou při provádění díla řádně a včas spolupůsobit, zajistit stavební připravenost místa instalace pro řádné provedení práce dodavatelem, jakož i bezplatné poskytnutí médií.

- Cu potrubí a instalace budou účtovány dle skutečnosti.

- Cena zahrnuje elektrikářské práce, výchozí revizní zprávu.

- Cena nezahrnuje případné stavební práce a vícenáklady neuvedené v návrhu.

- Zhotovitel je oprávněn se od sjednaného předmětu díla odchýlit pouze na základě předchozí písemné dohody s objednatelem nebo na základě písemného pokynu objednatele. Bude-li mít taková dohoda o změně díla nebo pokyn ke změně díla vliv na cenu díla, musí být součástí dohody o změně díla i ujednání o změně ceny díla; v případě pokynu ke změně díla musí být zvláště uzavřena dohoda o změně ceny díla.

- Objednatel je oprávněn kdykoli po uzavření této smlouvy jednostranným pokynem zúžit rozsah díla dle této smlouvy a zhotovitel se zavazuje se takovým pokynem objednatele řídit. V tomto případě se cena díla snižuje o částku odpovídající části díla, která nebude na základě pokynu objednatele realizována.

- Termín plnění

- Dílo bude zhotoveno a předáno v termínu do 31. 12. 2019.

- Místo plnění

Zoologická zahrada Děčín – Pastýřská stěna, příspěvková organizace, Žižkova 1286/15,

405 02, Děčín 4 (Ptačí dům)

- Cena za dílo a platební podmínky

- Za provedení díla se objednatel zavazuje zaplatit zhotoviteli částku ve výši Kč 179 096, -- bez DPH, Kč 216 706,-- vč. DPH.

- Zhotovitel ručí za kompletní provedení díla za cenu stanovenou dle čl. IV. odst. 1 této smlouvy. Cena za dílo kryje veškeré náklady, které jsou potřebné pro řádné dokončení díla dle této smlouvy.

- Cena za dílo je platná po celou dobu realizace díla.

- Práva a povinnosti stran

- Objednatel se zavazuje předat zhotoviteli montážní místo ve stavu, který je způsobilý k řádnému provádění prací.

- Objednatel umožní zhotoviteli provádět montážní práce na montážním místě v době od 6,30 do 16 hodin.

- Objednatel prohlašuje, že v prostoru montáže se nenacházejí vedení a zařízení, s nimiž by se při provádění prací mohl dostat zhotovitel do střetu.

- Objednatel zabezpečí zhotoviteli nerušené provádění prací.

- Objednatel je oprávněn k soustavné kontrole provádění díla.

- Objednatel je povinen po celou dobu montáže poskytnout zhotoviteli bezplatně zdroj el. energie (přípojka 220 V) a vody.

- V případě, že nebudou splněny podmínky dané touto smlouvou, nutné k řádnému zahájení, provádění nebo dokončení montážních prací, prodlužuje se termín ukončení díla o dobu tohoto prodlení.

- Ostatní ujednání

- Záruční lhůta na zařízení je 24 měsíců ode dne uvedení do provozu za podmínky pravidelných servisních prohlídek.

- Zhotovitel je zavázán odstraňovat vady díla, které se projeví v záruční lhůtě na své náklady

- Zhotovitel je povinen provádět dílo odborně a v souladu se svými povinnostmi vyplývajícími z této smlouvy a obecně platných právních předpisů.

- Zhotovitel je povinen na staveništi zachovávat čistotu a pořádek, neprodleně odstraňovat na svůj náklad odpady a nečistoty vzniklé v souvislosti s prováděním díla, neznečišťovat veřejné prostory a v případě jejich znečištění je uklízet. Zhotovitel je zároveň povinen zajistit dodržování bezpečnostních, požárních, ekologických event. dalších předpisů platných v ČR v době provádění stavby. Veškerý odpad vzniklý činností zhotovitele je tento povinen odstranit

- Ustanovení společná a závěrečná

- Ke změně či doplnění této smlouvy může dojít pouze formou číslovaných dodatků.

- Pokud by se kterékoliv ustanovení této smlouvy stalo neplatným, ostatní ustanovení nejsou dotčena.

- V náležitostech, které nejsou touto smlouvou včetně jejích jednotlivých příloh výslovně řešeny, platí příslušná ustanovení občanského zákoníku v platném znění ke dni uzavření smlouvy.

- Tato smlouva je vyhotovena ve dvou výtiscích, z nichž každá strana obdrží jeden.

- Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami. Smluvní strany po přečtení této smlouvy shodně prohlašují, že byla sepsána a uzavřena podle jejich pravé svobodné vůle a na důkaz toho připojují své podpisy.

V Děčíně …………………….	………		             V ……………………..………………..

…………………………………………..		 	……………………………………………….