#  **Smlouva o dílo**

na provedení Thermatexového podhledu 60x60cm na kovový rošt, uzavřená ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. občanského zákoníku

**I. Smluvní strany:**

1. Objednatel**: Městské kulturní zařízení Jeseník**,

**příspěvková organizace**

28.října 880/16

790 01 Jeseník

IČO 00852112

DIČ CZ 00852112

#### Tel: 774 801 099

#### zastoupená: p.Jiří Juráš ředitel

2. Zhotovitel: **GIPS kart, s. r. o.**

**Domašov 297, 790 85 Bělá pod Pradědem**

#### Tel: 737 283 839

#### IČ: 25365550

#### DIČ: CZ 25365550

zastoupená**: p. Helmut Kriegisch, jednatel společnosti**

**II. Právní úkony a zastoupení:**

Ve vzájemném styku obou smluvních stran kromě zástupců uvedených v záhlaví této smlouvy jsou zmocněni jednat tito pracovníci:

1. Za objednatele - ve věcech technických: p. Jiří Juráš

2. Za zhotovitele - ve věcech technických: p. Helmut Kriegisch

**III. Předmět smlouvy**

1. Demontáž podhledu - kazet

2. Demontáž předstěny (opláštěna kazetamy stejného typu jako podhled).

3. Hrubá výpň rýh ve stěnách (kancelář ředitele)

4. Montáž podhledu Thermatex,rošt ,kazety 60x60cm,včetně dodávky kazet

 SK EKOMIN Orbit

5. Svítidla stropní zářivkové DAISY LED VIRGO 840 WF,

 color neutrální bílá lm3200, 600x600mm vsazené

6. Montáž předstěny SDK tl.112,5mm GKB 12,5mm, izolace 80mm.

7. Malba stěn v kanceláři a předstěny z SDK, (barva dle výběru).

**IV. Cena:**

**Smluvní strany se dohodly na ceně za dílo ve výši 156 392,- Kč bez DPH**

Cena byla stanovena dle cenové nabídky ze dne 26.10.2016, která je také nedílnou součásti této smlouvy, a jsou v ní zahrnuty veškeré náklady zhotovitele na zhotovení díla. K uvedené ceně bude připočteno DPH ve výši 21%, neboť se nejedná o přenesení daňové povinnosti podle § 92e zákona o daní z přidané hodnoty, kdy výši daně je povinen doplnit a přiznat plátce, pro kterého je plnění uskutečněné. Splatnost daňového dokladu (faktury) je 14 dnů ode dne doručení objednateli, v pochybnostech se má za to, že daňový doklad (faktura) byl doručen třetí den po odeslání.

 **Objednatel není plátce DPH**.

**V. Termín plnění:**

1. Zahájení: **14.11.2016**

2. Ukončení: **02.12.2016**

**VI. Fakturace a placení**

 1. Objednatel poskytne zhotoviteli dílčí zálohovou platbu ve výši 70.000,- Kč vč. DPH do 14 dnů od zahájení stavebních prací, přičemž neuhrazení této dílčí faktury zakládá právo zhotovitele nepokračovat v díle.

 2. Konečná fakturace bude provedena po úplném dokončení a předání díla, přičemž právo zhotovitele vystavit konečnou fakturu je podmíněno podpisem předávacího protokolu.

3. Smluvní strany sjednávají pro případ prodlení s úhradou faktury smluvní pokutu ve výši 0,05% denně z ceny díla**.**

**VII. Záruky**

1. Zhotovitel odpovídá objednateli za vady provedeného díla v záruční době 24 měsíců ode dne předání díla objednateli. Za vady vzniklé po odevzdání díla odpovídá zhotovitel jen tehdy, byly-li způsobeny porušením jeho povinností.

2. Případnou reklamaci je objednatel povinen uplatnit neodkladně po zjištění vady písemně na adresu zhotovitele. Smluvní strany se dohodly, že v případě vady díla v záruční době má objednatel právo požadovat po zhotoviteli povinnost odstranit vady na vlastní náklady. Lhůta pro odstranění případných vad díla je stanovena dle závažnosti a užívání majitelem v termínu do 15. dnů ode dne doručení písemného oznámení vad zhotoviteli.

**VIII. Provedení díla**

Zhotovitel je povinen provést dílo na svůj náklad a nebezpečí.

Zhotovitel splní svoji povinnost provést dílo jeho řádným ukončením a předáním objednateli, o čemž strany sepíší předávací protokol. Nepodepíše-li objednatel předávací protokol, má se za to, že dílo bylo předáno bez výhrad.

**IX. Zvláštní ujednání**

1. Objednatel zajistí přípojku elektrické energie – (220V) s příkonem min. 16 A.
2. Uzamykatelný prostor pro složení materiálu určeného k provedení díla.
3. Možnost provádět sjednané dílo i mimo běžnou pracovní dobu, příp. v sobotu a v neděli, nebo ve svátek.

**X. Závěrečná ustanovení**

 1. Zhotovitel odpovídá pouze za škody, které způsobil zaviněným porušením svých smluvních povinností.

2. Veškerá dodatečná ujednání vztahující se k této smlouvě musí mít písemnou formu a musí být podepsána oběma smluvními stranami.

 3. Nestanoví-li tato smlouva jinak, platí ustanovení obecně platných právních předpisů.

4. Tato smlouva nabývá účinnosti podepsáním oběma smluvními stranami.

**V Jeseníku 27.10.2016 V Jeseníku 27.10.2016**

**………………………. ……………………………………..**

**objednatel zhotovitel**