Dodatek č.3

Ke smlouvě o dílo ze dne 31.07.2019 na akci

„Oprava střechy a fasády DM Táboritská 688“.

Uzavřený podle zákona č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku platném znění

- Smluvní strany

Objednatel: Střední škola rybářská a vodohospodářská Jakuba Krčína, Třeboň, Táboritská 688

Se sídlem: Táboritská 688, Třeboň, 379 01

Zastoupený: Ing. Aleš Vondrka, Ph.D., ředitel školy

IČ: 00510912

IZO: 600 008 363

Bankovní spojení: 182519144/0300

na straně jedné jakožto objednatelem (dále jen „objednatel“)

Za objednatele jsou ve věci provádění stavby oprávněni vystupovat a jednat:

Ing. Milan Špulák – autorský dozor a projektant,

Ing. Aleš Vondrka, Ph.D. – ředitel školy

Technický dozor:

IPD-Myšy s.r.o  Ing.Michal Jiří

sídlo: 	Jemčina

IČ: 	26094312

DIČ: 	CZ 26094312

Bankovní spojení: KB Třeboň

Email:	Michal.jemcina@seznam.cz

Tel.:	602 272881

Zhotovitel: VIDOX s.r.o.

sídlo: U Poráků 511, Horní Brána

zastoupený: Janem Kandíkem, prokuristou společnosti

IČO: 25160168

DIČ: CZ25160168

číslo účtu: 4255580287/0100

bankovní spojení: KB a.s.

číslo účtu: 2359412/0800

bankovní spojení: ČS a.s.

Smluvní strany uzavřely dne 31. 07. 2019 smlouvu o dílo na zhotovení díla „Oprava střechy a fasády DM Táboritská 688“.

Změny a ukončení smlouvy zmíněné smlouvy o dílo se smluvní strany dohodly na tomto dodatku č.1 ke smlouvě, na základě kterého se mění smlouva o dílo.

- Předmět změny smlouvy

Na základě dohody obou smluvních stran, z důvodu nepředpokládatelných nutných technologických postupů při stavbě, se mění bod 4.2 čl. IV. následovně:

Původní znění dle smlouvy o dílo:

- Smluvní strany se ve smyslu zákona o cenách č.526/1990 Sb. ve znění pozdějších předpisů dohodly, že cena za zhotovení díla činí:

| Celková cena bez DPH: | 5 312 628,39,- |
| --- | --- |
| DPH z celkové ceny: | 1 115 651,96,- |
| Celková cena včetně DPH: | 6 428 280,35 |

Nové znění dle dodatku č. 2:

- Objednatel se zavazuje, že za provedení díla dle čl. IV. této smlouvy uhradí zhotoviteli nejvýše přípustnou cenu ve výši:

| Celková cena bez DPH: | 5 257 853,82 |
| --- | --- |
| DPH z celkové ceny: | 1 104149,30 |
| Celková cena včetně DPH: | 6 362 003,12 |

Nové znění dle dodatku č. 3:

- Objednatel se zavazuje, že za provedení díla dle čl. IV. této smlouvy uhradí zhotoviteli nejvýše přípustnou cenu ve výši:

| Celková cena bez DPH: | 5 138 256,28 |
| --- | --- |
| DPH z celkové ceny: | 1 079 033,82 |
| Celková cena včetně DPH: | 6 217 290,10 |

- Vícepráce za dílo v dodatku č. 1 tvoří částku:

426 091,52 Kč bez DPH

- Méněpráce za dílo v dodatku č. 1 tvoří částku:

532 377,02 Kč bez DPH

- Vícepráce za dílo v dodatku č. 2 tvoří částku:

71 294,28 Kč bez DPH

- Méněpráce za dílo v dodatku č. 2 tvoří částku:

-19 783,35Kč bez DPH

- Vícepráce za dílo v dodatku č. 3 tvoří částku:

11 179,20  Kč bez DPH

- Méněpráce za dílo v dodatku č. 3 tvoří částku:

-130 776,35 Kč bez DPH

- Všeobecná ustanovení

1. Tímto dodatkem se mění a doplňuje výše uvedená smlouva pouze v uvedených oddílech, ostatní ujednání zůstávají beze změny.

2. Tento dodatek je vyhotoven ve 4 stejnopisech majících povahu originálu, z nichž dva obdrží objednatel a dva zhotovitel.

3. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvní stran a účinnosti dnem zveřejnění podle zvláštních právních předpisů (zákon o registru smluv č. 340/2016 Sb., ve znění pozdějších předpisů).

4. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním dodatku. Zhotovitel prohlašuje, že tento dodatek neobsahuje údaje, které tvoří předmět jeho obchodního tajemství podle § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

V Třeboni dne …………………….						V Třeboni dne 26. 11. 2019

za objednatele:								za zhotovitele: