**HARMONOGRAM PRACÍ A FINANČNÍ HARMONOGRAM**

**NÁZEV STAVBY: Regenerace panelového sídliště Bruntál - sídliště Květná - III. Etapa**

**TERMÍN VÝSTAVBY: 1.4.2020 - 31.8.2020**

**ROK**

**MĚSÍC**

**TÝDEN**

**POPIS PRÁCE DEN**

*- zemní a bourací práce*

**SO 02 Komunikace a zpevněné plochy**

*- zemní práce*

*- podkladní vrstvy*

*- trubní vedení*

*- obruby*

*- kryty komunikací*

**SO 04 Veřejné osvětelní**

*- zemní práce*

*- základy*

*- kompletace*

*- podkladní vrstvy, dlažby*

*- oplocení*

*- mobiliář*

**SO 06 Sadové úpravy**

*- přípravné práce*

*- výsadba*

*- dokončovací práce*

Měsíční finanční plnění v tisících Kč bez DPH **868 1 296 1 527 1 602**

**Finanční plnění celkem v tisících Kč bez DPH**

*- stožáry*

**SO 05 Mobiliář oplocení**

**4 5 6 7**

**Vedlejší rozpočtové náklady**

**8 10 11 12**

květen

**9 14 15 16**

červen červenec

**1 2 3**

duben

2020

**6 500**

**SO 01 Příprava území**

srpen

**18 18 19 20**

**1 207**

**13**