D326/2019/MG

DODATEK KE SMLOUVĚ O DÍLO

podepsané dne 20.6.2016

o provedení projektových prací § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

_____________________________________________________________________________________

Smluvní strany

Objednatel: 	Moravská galerie v Brně

Sídlo:	Husova 535/18, 662 26 Brno

zastoupené: 	Mgr. Jan Press, ředitel

IČ:	00094871

DIČ:	CZ00094871

bank. spojení:	UNICREDIT BANK

č. účtu:	2101052474/2700

osoby oprávněné jednat ve věcech technických:

Jan Sáňka, tel. 773 072 310

email: jan.sanka@moravska-galerie.cz

(dále jen "Objednatel ")

a

Zhotovitel : 	CHYBIK+KRISTOF ASSOCIATED ARCHITECTS s.r.o.

Sídlo/Místo podnikání :	Dominikánské náměstí 656/2, Brno-město, 602 00 Brno

Statutární zástupce: 	Ing. Arch. Michal Krištof, jednatel

K technickým věcem pověřen : 	Ing. Arch. Michal Krištof, jednatel

Bankovní spojení : 	2100762837/2010, Fio banka, a.s.

IČ: 	03887707

DIČ : 	CZ03887707

(dále jen "Zhotovitel")

Odůvodnění dodatku

V souvislosti s přípravou žádosti do výzvy Kulturní dědictví programu Kultura Fondů EHP a Norska 2014-2021 požaduje Objednatel od Zhotovitele následující změny rozsahu projekčních prací ve stupni DSP:

- Projektová dokumentace ve stupni DSP pro místnost č. 213

Úpravy smlouvy

Z výše uvedených důvodů dojde k vícepracím na straně Zhotovitele.

K úpravě smlouvy tak dojde v článcích Předmět plnění, Cena a dílo a Čas plnění.

Úprava Času plnění je následující:

- Zhotovitel se zavazuje předat Objednateli Zpracování samostatné projektové dokumentace ve stupni DSP pro místnost č.213, a to do 31.10.2019

Předmět plnění se rozšiřuje o: Zpracování samostatné projektové dokumentace ve stupni DSP pro místnost č.213, včetně zapracování návazností jednotlivých technologií, zařízení a položkového rozpočtu s výkazem výměr.

Úprava Ceny za dílo a Zaplacení ceny je následující:

- Celková cena díla je oběma smluvními stranami sjednána ve výši:

- Cena a dílo: Cena díla bez DPH					2.613.000,- Kč

- DPH							   548.730,- Kč

- Cena díla včetně DPH 					3.161.730,- Kč

- Dochází tak k navýšení ceny díla o 130.000,- Kč bez DPH. Nárok na fakturaci této částky ve výši 130.000,- Kč vzniká Zhotoviteli po řádném převzetí díla Objednatelem.

- Čas plnění: Projektová dokumentace bude předána Objednateli do 31.10.2019

Závěrečná ustanovení

Všechny neupravené ustanovení původní smlouvy a dodatků se nemění, zůstávají v platnosti a účinnosti a vážou se k změněným ustanovením.

Obě smluvní strany potvrzují autentičnost tohoto dodatku a smlouvy a prohlašují, že si tento dodatek a smlouvu přečetly, jejích obsahu porozuměly, s jeho obsahem souhlasí, že tento dodatek a smlouva byl sepsány na základě pravdivých údajů, z jejich pravé a svobodné vůle a bez jednostranně nevýhodných podmínek, což stvrzují svým podpisem, resp. podpisem svého oprávněného zástupce.

Vztahy v tomto dodatku a této smlouvě neupravené se řídí českým právním řádem.

Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z toho tři pro Objednatele a jeden pro Zhotovitele.

V Brně, dne 							V Brně, dne ……….

Za Objednatele:						Za Zhotovitele:

………………………………………….				……………………………..

Mgr. Jan Press, ředitel					Ing. Arch. Michal Krištof, jednatel

Moravská galerie v Brně	CHYBIK+KRISTOF ASSOCIATED ARCHITECTS s.r.o.