Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 0030/2019

uzavřená podle zákona č.89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění

Smluvní strany

| Zhotovitel: |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Název: | Bromach spol. s r.o. |
|  | Sídlo: Telefon: | Dobrovského 83, 563 01 Lanškroun 465 323 929, 731 163 412 |
|  | DIČ: | CZ27467520 |
|  | IČO: | 27467520 |
|  | Zastoupen: | Tomášem Brokešem, prokuristou |
|  | Bankovní spojení: | ……………….. |
|  | Osoby oprávněné jednat ve věcech technických: | Tomáš Brokeš, Jiří Havlík |

| Objednatel: |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Název: | Město Moravská Třebová |
|  | Sídlo: Telefon: | T. G. Masaryka 29 +420 461 353 160 |
|  | DIČ: | CZ00277037 |
|  | IČO: | 00277037 |
|  | Zastoupen: | Ing. Tomášem Kolkopem, starostou města |
|  | Bankovní spojení: |  |
|  | Osoby oprávněné jednat ve věcech technických: |  |

- Předmět dodatku

Předmětem Dodatku č. 1 (dále jen dodatek) je navýšení ceny o vícepráce, změna v článku V. Cena díla.

- Cena díla

- Dohodnutá cena za provedené dílo se navyšuje o vícepráce takto:

Původní cena dle Smlouvy o dílo činila 844.343 Kč bez DPH.

Nová cena činí 872.351,14 Kč bez DPH.

- Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek je vystaven ve 2 vyhotoveních, z nichž každé má platnost a závaznost                                 originálu. Každá smluvní strana obdrží jedno vyhotovení.

2. Ostatní ujednání smlouvy se nemění.

3. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejněním v registru smluv (§ 6 zák. č. 340/2015 Sb.). Smluvní strany s přihlédnutím k uveřejnění prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Uveřejnění dodatku prostřednictvím registru smluv (§ 5 zák. č. 340/2015 Sb.) zabezpečí Město Moravská Třebová a to nejpozději do 30 dnů od podpisu dodatku.

4. Dodatek je v souladu s  usnesením rady města č. 1107/R/251119 ze dne 25. 11. 2019.

| Tomáš Brokeš prokurista |  | Ing. Tomáš Kolkop starosta města |
| --- | --- | --- |

Nedílnou součástí smlouvy je:

Příloha č. 1: Položkový rozpočet víceprací