**Objednávka - Smlouva o dílo č. 201/16/SÚ**

uzavřená dle § 2586 a následujících ustanovení zákona č. 89/2012 Sb. (občanský zákoník)

**I. Smluvní strany**

**Objednatel: Zhotovitel:**

|  |  |
| --- | --- |
| Krajská správa a údržba silnic Karlovarského kraje  příspěvková organizace,  se sídlem Sokolov, Chebská 282, PSČ 356 04  Jednající: Ing. Pavlas Zdeněk, ředitelem organizace  zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Plzni, oddíl Pr, vložka 114  Zřizovací listina ZK 5901 ze dne 13. 12. 2001 | **Údržba silnic Karlovarského kraje, a.s.**  Otovice**,** Na Vlečce 177, PSČ 360 01  Zastoupená:  Ing. Jaroslav Fiala, CSc., předseda představenstva  zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Plzni, oddíl B, vložka 1197 |
| IČO : 70947023 DIČ: CZ70947023  Bank.spoj. | IČO: 26402068 DIČ: CZ26402068  Bank.spoj.: |

**II. Předmět plnění**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Kvalitativní určení**: | **Množství** | **III. Cena** |
| Objednáváme u Vás:  Výměnu zábradlí na mostě ev.č. 221 25 – 1 v intravilánu obce Vojkovice dle vz. listu (příloha I.), vč. plošného podmazání zábradelních patek. | 18,3m | 110 207,- Kč bez DPH  **(133 350,- Kč vč. DPH)** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **IV. Doba plnění**    do 31.8.2015 | **V. Místo plnění**    Most ev.č. 221 25 - 1 | **VI. Přílohy**   * nabídka ze dne 5.8.2016   (příloha II.) | **VII. Záruka a sankce**   1. Záruční doba počíná běžet předáním dohodnutého díla objednateli. 2. Zhotovitel prohlašuje, že zaručuje dohodnuté vlastnosti provedeného díla podle záručních podmínek, které jsou přiloženy k této smlouvě a to po dobu - 60 měsíců. 3. V případě prodlení zhotovitele s provedením dohodnutého díla 4. zaplatí zhotovitel objednateli smluvní sankci ve výši 0,1 % z ceny díla za každý započatý den prodlení. |

|  |
| --- |
| **VIII. Placení, fakturace, přechod vlastnictví, ostatní ujednání**   1. Zhotovitel je oprávněn fakturovat až po provedení díla. 2. Faktura musí obsahovat veškeré náležitosti v souladu s § 11 zákona o účetnictví č. 563/1991 Sb. v e znění pozdějších předpisů. Objednatel je povinen fakturu vrátit, jestliže neobsahuje veškeré náležitosti. 3. V případě prodlení objednatele s úhradou faktury, zaplatí uživatel zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,15% z dlužné částky za každý den prodlení ode dne původní splatnosti závazku až do jejího úplného uhrazení. 4. Objednatel je povinen zaplatit fakturu do 14 dne od jejího doručení. Objednatel je povinen fakturu vrátit, jestliže neobsahuje veškeré náležitosti. 5. Obě smluvní strany se současně dohodly na tom, že v případě kdy zhotovitel (plátce daně z přidané hodnoty a současně poskytovatel zdanitelného plnění s daňovou povinností podle zákona o DPH) se v průběhu platnosti smluvního ujednání stane tzv. nespolehlivým plátcem, bude objednatel o této skutečnosti zhotovitelem písemně vyrozuměn.   Současně si smluvní strany ujednaly, že pokud nastane tato situace a zhotovitel se stane nespolehlivým plátcem, nebude platba námi zhotoviteli zahrnovat DPH. Úhrada ceny bez daně bude v takovém případě považována za splnění našich finančních závazků vůči zhotoviteli. Zajištěná daň bude uhrazena naší organizací jeho místně příslušnému správci daně. |
| **Za objednatele: Za zhotovitele:**  **Ing. Pavlas Zdeněk Per Mašek, vedoucí střediska Bochov a Toužim**  **ředitel organizace**  **Alexandr Chalupník, vedoucí oddělení přípravy zakázek**  **a realizace staveb**  V Sokolově, dne 17.8.2016 Razítko a podpis V Otovicích dne 11.8.2016 Razítko a podpis |