DODATEK Č. 1

KE SmlouvĚ o dílo pro část č. 1 a Č. 2 veřejné zakázky

Veřejná zakázka (stavba): „Domy pro sociální účely – dodávka vybavení“

Místo plnění:

1. část

- 2 budovy v k. ú. Hrušov, obec Ostrava

- Domov na Liščině

- Domov Kanczuckého

- 1 budova v k. ú. Petřkovice u Ostravy

2. část

- 1 budova v k. ú. Hrušov, obec Ostrava

- Domov Nová Bělá

- 1 budova v k. ú. Výškovice u Ostravy

- Domov Výškovice

I.
Smluvní strany

- Čtyřlístek - centrum pro osoby se zdravotním postižením Ostrava, příspěvková organizace

se sídlem:	Hladnovská 751/119, PSČ 712 00 Ostrava - Muglinov

zastoupené:	PhDr. Svatoplukem Aniolem, ředitelem organizace

IČO:	70631808

DIČ:	CZ70631808

Osoba oprávněná jednat ve věcech realizace stavby: Ing. Andrej Foltýnek, tel.: 720970657,

Lukáš Kellner, tel: 736 727 684

(dále jen „objednatel“)

- AMBRA – Group, s.r.o.

se sídlem:	Potoční 1094, 738 01  Frýdek-Místek

zastoupena:	Pavlem Svobodou, jednatelem

IČO:	253 79 887

DIČ:	CZ25379887

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 16590

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických a realizace stavby:

- Petr Poledník, tel.: +420 720 073 178

- (dále jen „zhotovitel“)

Smluvní strany se dohodly na tomto dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo na dodávku vybavení v rámci projektů „Transformace Domova na Liščině“ a „Transformace Domova Barevný svět“  (dále jen „smlouva o dílo“):

I. Předmět dodatku č. 1

- Smluvní strany se dohodly, že předmět smlouvy uvedený v čl. III. smlouvy o dílo se rozšiřuje o provedení dodatečných požadavků objednatele v ceně 1.085.990,-- Kč bez DPH a současně se upravuje o neprovedení původně sjednaných prací v ceně 881.388,-- Kč bez DPH. Rozsah víceprací (dále jen „VP“) a méněprací (dále jen „MP“) je specifikován v položkových rozpočtech zhotovitele, které jsou nedílnou součástí tohoto dodatku.

2.   Smluvní strany se dohodly, že v důsledku provedení změny díla dle dodatku č. 1 se cena za dílo uvedená v čl. VII., bod 1. smlouvy zvyšuje o 1.085.990,-- Kč bez DPH a současně se z titulu méněprací snižuje o 881.388,-- Kč bez DPH.

Rekapitulace celkové ceny díla:

Cena díla dle základní smlouvy o dílo ……………………….    	5.972.173,-- Kč bez DPH

Cena za změnu díla dle dodatku č. 1  ………………………..      	   204.602,-- Kč bez DPH

---------------------------------------------------------------------------------------------------

Celková cena díla po úpravě činí 	                                   	6.176.775,-- Kč bez DPH

Celková cena díla                                                                   	 7.340.660,-- Kč vč. DPH

II. Závěrečná ujednání dodatku č. 1

- Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 1 je tato příloha:

Příloha č. 1 – položkový rozpočet VP a MP

- Ostatní ujednání smlouvy o dílo tímto dodatkem č. 1 nedotčená se nemění a zůstávají nadále v platnosti.

- Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž objednatel obdrží tři stejnopisy a zhotovitel jeden stejnopis.

- Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.

- Smluvní strany prohlašují, že se důkladně seznámily s obsahem tohoto dodatku smlouvy o dílo, porozuměly mu a na důkaz bezvýhradného souhlasu se všemi jeho ustanoveními připojují osoby oprávněné jednat jménem smluvních stran své podpisy.

- Tímto dodatkem se uplatňuje § 222 zákona, odst. 4 Zákona o VZ.

V Ostravě dne 24.9.2019				Ve Frýdku-Místku dne 24.9.2019

__________________________________			__________________________________

za objednatele					za zhotovitele

PhDr. Svatopluk Aniol					Pavel Svoboda

ředitel organizace					jednatel