DODATEK Č. 2

k uzavřené kupní smlouvě LIBUŠIN - DODÁVKA VOLNÉHO INTERIÉRU

číslo smlouvy: WISPI2019/140/S

Smluvní strany:

- Národní muzeum v přírodě, příspěvková organizace

sídlo:	se sídlem Palackého 147, Rožnov pod Radhoštěm, PSČ 756 61

IČO:	000 98 604

DIČ:	CZ 000 98 604

zastoupené:	Ing. Jindřichem Ondrušem, generálním ředitelem

bankovní spojení: ČNB

číslo účtu:	xxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Profil:	https://nen.nipez.cz/profil/VMP

jako kupující na straně jedné (dále jen „ Kupující")

- FIALA Stolařství s.r.o.

Sídlo:	Podhradní Lhota 13, PSČ 768 71

IČO:	292 26 325

DIČ:	CZ 292 26 325

společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném KS v Brně, oddíl C, vložka 66972

zastoupená:	Bc. Erikem Fialou, jednatelem

bankovní spojení:       xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.

číslo účtu:	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

kontaktní údaje:	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

jako prodávající na straně druhé (dále jen „ Prodávající")

smluvní strany uvedené shora se dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 2,
kterým se mění vzájemná práva a povinnosti takto:

článek II
Odůvodnění uzavření dodatku

- Smluvní strany uvedené shora uzavřely dne 12. 7. 2019 kupní smlouvu na vybavení volného interiéru do objektu národní kulturní památky v areálu Pustevny do objektu Libušina s restauračním provozem a bytem správce (dále jen „předmět smlouvy"), když byla nabídková cena stanovena Prodávajícím na základě výsledků zjednodušeného zadávacího řízení vyhlášeného podle § 53 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění.

- V uzavřené kupní smlouvě byl v čl. IV odst. 2 bod 2.2 (Místo a doba plnění) sjednán závazek na plnění předmětu smlouvy do 25. 10. 2019. Vzhledem k tomu, že došlo ze strany zhotovitele stavby z důvodů víceprací sjednaných dodatkem č. 8 ke smlouvě o dílo opakovaně ke změně termínu dokončení celé stavby Obnova objektu národní kulturní památky areál Pustevny, objekt Libušin s restauračním provozem a bytem správce, je proto nezbytně nutné změnit i dobu plnění pro dodávku předmětu smlouvy, která je vázána na dokončení celé stavby (zaměření prostor a následná dodávka a montáž interiéru).

strana 1 z 2

článek III

Změna vzájemných práv a povinností

V souladu s čl. IV odst. 3 Kupní smlouvy č. WISPI 2019/140/S se smluvní strany proto dohodly na změně doby plnění takto: původní lhůta předání předmětu smlouvy do 11. 12. 2019 se ruší a nahrazuje novou lhůtou dokončení, a to 30. 04. 2020.

článek IV

Závěrečná ustanovení

- Ostatní ustanovení Kupní smlouvy č. WISPI 2019/140/S zůstávají beze změny.

- Shora uvedení zástupci obou smluvních stran prohlašují, že jsou oprávněni tento Dodatek č. 2 ke Kupní smlouvě č. WISPI 2019/140/S uzavřené dne 12. 7. 2019 podepsat a k platnosti tohoto dodatku není potřeba podpisu jiných osob.

- Obě smluvní strany prohlašují, že bezvýhradně souhlasí s ustanoveními dodatku č. 2, což stvrzují svými podpisy.

- Tento dodatek je vyhotoven ve třech (3) vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu. Dvě (2) vyhotovení dodatku obdrží Kupující a jedno (1) vyhotovení obdrží Prodávající.

Za kupujícího:                                   1. 12. 2019                                          Za prodávajícího:

Ing. Jindřich Ondruš						        Bc. Erik Fiala     		generální ředitel						        jednatel