**SMLOUVA O DÍLO**

Objednatel: : **Město Blovice**

Masarykovo náměstí, 336 01 Blovice

IČ: 00256455 DIČ:CZ00256455

(dále jen „**Objednatel**“)

a  
   
Zhotovitel: **Miroslav Lodl**

Popbřežní 113, 336 01 Blovice

IČ: 73383511 DIČ:

(dále jen „**Zhotovitel**“)  
   
uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, tuto  
   
**smlouvu o dílo** (dále jen „**Smlouva**“)

**I.**  
**Předmět Smlouvy**

Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele za podmínek níže uvedených dílo: **Rozšíření a modernizace dílen, jazykové učebny a laboratoře chemie – stavební práce dílny** a objednatel se zavazuje Dílo převzít a zaplatit za něj Zhotoviteli cenu, která je sjednána v čl. II této Smlouvy.

**II.**  
**Cena Díla a způsob úhrady**

Smluvní strany se dohodly, že celková cena díla bude činit částku ve vý4ši **249 298,93,- Kč** **včetně DPH** (bez DPH 206 032,17,- Kč). Faktura bude vystavena po dokončení objednaných prací a bude uhrazena na účet Zhotovitele č. účtu: xxxxxxxxx vedený u xxxxxxxxxxxxx po předání a převzetí Díla. Splatnost faktury je 14 dní od dne vystavení. Faktura musí obsahovat název projektu a registrační číslo projektu uvedené v záhlaví této SoD.

**III.**  
**Termín zhotovení díla**

Smluvní strany se dohodly, že Dílo bude Zhotovitelem provedeno v termínu nejpozději do **9. 12. 2019.**

**IV.**  
**Předání a převzetí Díla**

K předání a převzetí Díla dojde neprodleně po zhotovení, nejpozději však bude dílo zhotoveno i předáno v termínu uvedeném v čl. III. Této Smlouvy.

O předání a převzetí Díla bude Smluvními stranami vyhotoven předávací protokol.

**V.**  
**Odpovědnost za vady**

Zhotovitel poskytne na Dílo záruku po dobu 5 let od předání Díla objednateli.

Zhotovitel se zavazuje předat Dílo bez vad a nedodělků.  
  
Smluvní strany se dále dohodly, že budou-li v době předání na Díle viditelné vady či nedodělky, k předání a převzetí Díla dojde až po jejich odstranění. O této skutečnosti bude Smluvními stranami sepsán záznam. Náklady na odstranění vad nese Zhotovitel.

**VI.**  
**Závěrečná ustanovení**

Tato Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma Smluvními stranami.  
  
Tato Smlouva a vztahy z ní vyplývající se řídí právním řádem České republiky, zejména příslušnými ustanoveními zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

Zhotovitel je povinen minimálně do konce roku 2028 poskytovat požadované informace   
a dokumentaci související s realizací projektu zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů (CRR, MMR ČR, MF ČR, Evropské komise, Evropského účetního dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu, příslušného orgánu finanční správy a dalších oprávněných orgánů státní správy) a je povinen vytvořit výše uvedeným osobám podmínky k provedení kontroly vztahující se k realizaci projektu a poskytnout jim při provádění kontroly součinnost.“

Smlouva byla vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž každá Smluvní strana obdrží po jednom vyhotovení.  
  
Smluvní strany níže svým podpisem stvrzují, že si Smlouvu před jejím podpisem přečetly, s jejím obsahem souhlasí, a tato je sepsána podle jejich pravé a skutečné vůle, srozumitelně a určitě, nikoli v tísni za nápadně nevýhodných podmínek.

V Blovicích  dne 14.11.2019 V Blovicích dne 14.11.2019

……………………………………………… ………………………………………………

Objednatel Zhotovitel