Dodatek č. 2 SMLOUVY O DÍLO

č. objednatele: IRM/553/2019	č. zhotovitele …..

uzavřené podle ustanovení § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném a účinném znění

k akci „Odkanalizování oblastí ulic V Úvozu a Pod Vyhlídkou, Náchod - I. Etapa, SO 02 - stoka A - dešťová kanalizace“

(dále též jen „původní smlouva“):

Objednatel:	město Náchod

Sídlo:	Masarykovo náměstí 40, 547 01  Náchod

Adresa pro doručování:	Masarykovo náměstí 40, 547 01  Náchod

Datová schránka:	gmtbqhx

IČO:	00272868

DIČ:	00272868

zastoupený ve věcech smluvních:

panem Ing. Janem Čtvrtečkou – místostarostou města

zastoupený ve věcech technických v rozsahu této smlouvy:

………………………………………………………..........

………………………………………………………..........

zastoupený ve věcech technických též osobou vykonávající technický dozor investora:

………………………………………………………..........

a

Zhotovitel:	Alprim CZ s.r.o.

Sídlo:	Velké Poříčí 597, 549 32 Velké Poříčí

Adresa pro doručování:	Velké Poříčí 597, 549 32

Datová schránka:	v9gwyue

IČO:	28811470

DIČ (v případě plátce DPH):	CZ28811470

zastoupený ve věcech smluvních:

p. Davidem Šolcem, jednatelem společnosti

zastoupený ve věcech technických v rozsahu této smlouvy:

………………………………………………………..........

Bankovní spojení:	………………………………

Číslo účtu:	………………………………

uzavírají tento Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo č. IRM/553/2019 uzavřené mezi nimi dne 22.7.2019 a následně změněné Dodatkem č. 1 ze dne 30.10.2019.

Dodatkem č. 2 se vzhledem k okolnostem, které objednatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat (změna postupu výstavby vyvolaná podmínkami dopravně inženýrského opatření, změny rozsahu prací vynucených vlivem PD a podmínkami na stavbě) mění předmět smlouvy sjednaný v ustanovení čl. II., bodu II.2. původní smlouvy a cena za provedení díla, sjednaná v ustanovení článku IV., bodu IV.1. původní smlouvy. Změna se sjednává v rozsahu víceprací a méněprací uvedených ve změnovém listu č. 1, který tvoří přílohu a nedílnou součást tohoto dodatku.

Článek II. bod II.2. původní smlouvy tedy nově zní takto:

II.2. Dílem se v této smlouvě rozumí stavební práce, dodávky a služby (dále též jen „stavební práce“), jak jsou podrobně popsány v  zadání k veřejné zakázce „Odkanalizování oblastí ulic V Úvoze a Pod Vyhlídkou, Náchod - I. Etapa, SO 02 - stoka A - dešťová kanalizace“ (dále též jen „veřejná zakázka“), včetně všech změn, doplnění či vysvětlení (dále též jen „zadávací dokumentace“), tedy zejména v dokumentaci stavby vypracované společností Vodovody a kanalizace Náchod, a.s. IČO 48172928, ve stupni pro provedení stavby (dále též jen „dokumentace stavby“). Smluvní strany činí nesporným, že obsah zadávací dokumentace je jim znám.

Dodatkem č. 2 došlo ke změně předmětu díla, jak je popsána ve Změnovém listu č. 1, který je přílohou a nedílnou součástí předmětného dodatku.

Článek IV. bod IV.1. původní smlouvy tedy nově zní takto:

Původní cena za zhotovení díla činí:	2 174 614,29 Kč bez DPH

Úprava ceny dle změnového listu č.1:	158 604,56 Kč bez DPH

Nová cena za zhotovení díla:	2 333 218,85 Kč bez DPH

DPH 21%	489 975,96 Kč

Nová cena za zhotovení díla činí:	2 823 194,81 Kč včetně DPH

Ostatní ustanovení původní smlouvy zůstávají nedotčena.

Původní veřejná zakázka, jakožto veřejná zakázka malého rozsahu, nebyla zadána v zadávacím řízení podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek. Proto se na ni nevztahuje § 222 tohoto zákona, kterým se zakazují podstatné změny závazku bez nového zadávacího řízení.

Tento dodatek se uzavírá v 6 vyhotoveních, z nichž objednatel obdrží 4 vyhotovení a zhotovitel obdrží 2 vyhotovení. Tento dodatek je uzavřen a nabývá platnosti převzetím oboustranně podepsaných výtisků smlouvy poslední ze smluvních stran.

Tento dodatek se uzavírá na základě usnesení Rady města Náchoda č. 56/1329/19 ze dne 9.12.2019.

V Náchodě dne: …………………….	V Náchodě dne: …………………….

město Náchod	Alprim CZ s.r.o.

Ing. Jan Čtvrtečka, místostarosta města	David Šolc, jednatel společnosti

Příloha: změnový list č. 1