Usnesení č. RM/1395/11/19

z 33. jednání Rady města Karlovy Vary, které se konalo dne 12.11.2019

Věc: PDPS  „Úpravy nástupních prostor a komunikací u Tržnice“

Rada města Karlovy Vary

schválila  uzavření Dohody o ukončení smlouvy o dílo (dále jen „Dohoda“) mezi statutárním městem Karlovy Vary („objednatel“) a Ing. Igorem Hrazdilem, IČ: 10343237, Ostrov („zhotovitel“), jejímž předmětem je závazek zhotovitele řádně a včas vytvořit pro objednatele sjednané dílo, a to zpracování projektové dokumentace k investiční akci „Karlovy Vary – Úpravy nástupních prostor a komunikací u Tržnice“ a závazek provést pro objednatele investorsko-inženýrskou činnost pro obstarání vydání pravomocného stavebního povolení k předmětné akci, na základě které se smluvní strany dohodly, že práce na části díla, která nebyla ke dni podpisu této Dohody ze strany zhotovitele provedena, tedy projektová dokumentace stavby ve stupni pro provedení stavby (dále DPS), nebude již ze strany zhotovitele zahajována a tato část díla nebude ze strany zhotovitele provedena a zároveň, že objednatel uplatní smluvní pokutu ve výši 8.540,- Kč za pozdní odevzdání DSP a podání žádosti o vydání stavebního povolení, v předloženém znění,

vzala na vědomí  Studii „Přestupní stanice  MHD Tržnice v Karlových Varech, doporučení KAM KV na optimalizaci předprostoru Tržnice“ ze dne 18. 9. 2019 a „Doporučení k dalšímu postupu ve věci revitalizace předprostoru městské Tržnice“ ze dne 31.10.2019 zpracované PO KAM, a

schválila  výjimku ze Zásad pro zadávání veřejných zakázek Statutárním městem Karlovy Vary a

schválila varianta 2:  uzavření Smlouvy o dílo mezi statutárním městem Karlovy Vary a společností BPO spol. s r.o., IČ: 18224920, Ostrov, jejímž předmětem je zpracování jednostupňové projektové dokumentace stavby (dokumentace pro stavební povolení v podrobnostech dokumentace pro provedení stavby) „Karlovy Vary – Úpravy nástupních prostor a komunikací u Tržnice“ s převzetím dopravní části z projektové dokumentace zpracované Ing. Igorem Hrazdilem a se zapracováním řešení přístřešku, tvarů terénu, prvků mobiliáře a drobné architektury podle Studie „Přestupní stanice  MHD Tržnice v Karlových Varech, doporučení KAM KV na optimalizaci předprostoru Tržnice“ ze dne 18.9.2019 zpracované PO KAM, za smluvní cenu ve výši 660.000,- Kč bez DPH s termínem dokončení do 20 týdnů ode dne uzavření smlouvy s tím, že následně bude případně podána žádost o tzv. Změnu stavby před dokončením (změna vydaného stavebního povolení) a

pověřila  Ing. Daniela Riedla, vedoucího odboru rozvoje a investic podpisem smlouvy.

.................................................

Ing. Daniel Riedl

vedoucí odboru rozvoje a investic