Dodatek č. 4 ke Smlouvě o dílo č.2018/RP/006 ze dne 21.5.2018

dle § 2586 a následně Občanského zákoníku č. 89/2012 Sb.

/dále pouze „dodatek“/

Smluvní strany

Objednatel:

Město Kutná Hora

Sídlo: Havlíčkovo náměstí  552/1, 284 01 Kutná Hora – Vnitřní Město

IČO: 00236195

DIČ: CZ00236195

Zastoupený:  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, starostou města

Kontaktní osoba ve věcech technických: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

a

Zhotovitel:

Rekonstrukce památek, s.r.o.

Sídlo: Bartolomějská 223/15, 284 01 Kutná Hora – Vnitřní Město

IČO: 06307892

DIČ: CZ06307892

Zastoupený: xxxxxxxxxxxxxxxxx, jednatel

Kontaktní osoba ve věcech technických: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Předmět smlouvy

Obnova střešního a vnějšího pláště domu č.p. 165 Šultysova ulice v Kutné Hoře

Tento Dodatek č.4 k SoD upravuje předmět plnění zhotovitele na II. etapě díla a cenu díla, a to konkrétně v rozsahu položkového rozpočtu prací objektu SO01 – Oprava dvorní fasády, která tvoří přílohu tohoto dodatku.

Jde o vícepráce a změnu stavebních prací doložených v přiloženém rozpočtu a týkajících se doplnění ohradního zdiva a zastřešení koruny zdiva bobrovkami do maltového lože u ohradní zdi ve dvoře objektu.

Na výše uvedené práce, které nebyly součástí smlouvy o dílo, byl podán požadavek objednatele na doplnění těchto prací v nezbytném rozsahu pro zajištění celkové opravy objektu.

Zároveň jsou v tomto dodatku odečteny méněpráce, tedy práce, které nebylo nutné provádět z hlediska posouzení jejich stavu po odkrytí, případně jejich nahrazení za práce jiné, obsažené v soupisu víceprací.

Cena díla

Cena díla dle SoD ze dne 21.5.2018 se upravuje takto:

Cena méněprací			-10 742 Kč bez DPH

Cena víceprací				  10 742 Kč bez DPH

Rozdíl                                                                   0,00 Kč bez DPH

Cena za provedené práce zůstává ve stejné výši dle SOD ze dne 21.5.2018 a jejích dodatků.

X.

Závěrečná ustanovení

- Dodatek smlouvy nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb.

- Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží jeden.

- Obě strany prohlašují, že došlo k dohodě o celém rozsahu tohoto dodatku smlouvy.

- Obě smluvní strany prohlašují, že se seznámili s celým textem dodatku smlouvy včetně jeho příloh a s celým obsahem souhlasí. Současně prohlašují, že tento dodatek nebyl sjednán v tísni a ani jinak za jednostranně nevýhodných podmínek.

- Tento dodatek bude uveřejněn v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb.

- Pro účely transparentnosti hospodaření s veřejnými prostředky Město Kutná Hora na svých webových stránkách zveřejní plnění v rozsahu: číslo faktury, IČ, název vystavitele, předmět plnění, datum doručení, datum uhrazení a částku plnění a to i pro dílčí plnění z tohoto dodatku.

XI.

Seznam příloh

Nedílnou součástí tohoto dodatku je položkový rozpočet víceprací a méněprací, které budou realizovány v roce 2019 v rámci plnění zhotovitele.

V Kutné Hoře dne 30.9.2019

Objednatel:						Zhotovitel:

……………………………………………………….			…………………………………………………………..

xxxxxxxxxxxxxxx					     xxxxxxxxxxxx

starosta města					         jednatel