#### Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo

Smluvní strany, kterými jsou

Městská nemocnice v Odrách, p.o.

Nadační 375/1, Odry, 742 35

IČO: 661 83 596

DIČ: CZ66183596

zastoupená ve věcech smluvních: 		Ing. Martinem Šmausem, ředitelem

ve věcech technických: 	Ing. Terezií Kopkovou, provozním technikem, tel.: e-mail:

bankovní spojení: Fio banka, a.s., pobočka Nový Jičín, č. účtu:

identifikátor datové schránky: jv9zfvy

jako objednatel na straně jedné (dále jen „objednatel“)

a

Martin Liška – EP Servis s.r.o.

Na Výsluní 343, 741 01 Nový Jičín - Žilina

IČO: 061 51 612

DIČ: CZ06151612

zastoupená ve věcech smluvních i technických: Martinem Liškou, jednatelem

bankovní spojení: Fio banka, a.s., pobočka Nový Jičín, č. účtu:

identifikátor datové schránky:ffejruh

jako zhotovitel na straně druhé (dále jen „zhotovitel“)

uzavřely mezi sebou níže uvedeného dne, měsíce a roku podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a dle souvisejících příslušných právních předpisů upravujících provádění staveb dodatek ke Smlouvě o dílo ze dne 20.11.2019 tohoto znění:

I.

- Smluvní strany shodně konstatují, že v průběhu realizace díla došlo ke zjištění nových skutečností,

- Vzhledem ke skutečnostem, které nebylo možné v době uzavření smlouvy předem předvídat, a které mají za následek provedení adekvátních změn v technickém řešení a provedení některých částí díla vznikla nutnost provedení víceprací a současně neprovedení méněprací.

- Seznam provedených víceprací a neprovedených méněprací je uveden v položkovém rozpočtu, který tvoří přílohu a nedílnou součást tohoto dodatku. Ceny dodávek a prací noceněných v původním položkovém rozpočtu (příloha smlouvy o dílo) byly sjednány jako ceny na trhu obvyklé v místě a čase.

- Z výše uvedeného důvodu se mění původně sjednaná cena za provedení díla v článku IV. Výše uvedené smlouvy takto:

Původní cena bez DPH						238.556,- Kč

Cena víceprací bez DPH						    5.500,- Kč

Cena méněprací bez DPH						  72.781,- Kč

Upravená cena bez DPH						160.275,- Kč

II.

- Ostatní ustanovení smlouvy o dílo nedotčená tímto dodatkem zůstávají i nadále v platnosti v nezměněném znění.

- Tento dodatek je sepsán ve třech vyhotoveních s platností originálu, z nichž objednatel obdrží dvě vyhotovení a zhotovitel zbývající jedno vyhotovení.

- Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

- Tento dodatek nabývá účinnosti jeho uveřejněním v registru smluv podle zákona č. 340/015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Dodatek uveřejní objednatel.

Přílohy:

- Položkový rozpočet nákladů

V Odrách dne	   29.11. 2019					V Odrách     29.11.2019

Za objednatele:						Za zhotovitele:

Ing. Martin Šmaus, ředitel					Martin Liška, jednatel