Spisový znak:            56.2

## Skartační znak/lhůta:  V/10

## DODATEK Č. 1 SMLOUVY O DÍLO a SMLOUVA PŘÍKAZNÍ

## na zhotovení dokumentace stavby a inženýrskou činnost s tím související

| Číslo SOD zhotovitele: 100-010-19 | Číslo SOD objednatele: OI-PRIPI/SOD/000205/2019/Vak |
| --- | --- |
| A Název akce: L10 – lávka pro pěší přes řeku Bystřici ke Kaštanové ulici | Org: 5964 |

uzavřená mezi níže uvedenými stranami dle § 2586 a násl. a § 2430 a násl. zákona č. 89/2012 Sb.,

občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

# Smluvní strany

| 1. Objednatel: | Statutární město Olomouc se sídlem: Horní náměstí 583, 779 11 Olomouc |
| --- | --- |
| též „příkazce“ | IČ: 00299308 | DIČ: CZ00299308 |
|  | Zástupci objednatele |
|  | - ve věcech smluvních: |
|  | JUDr. Martin Major, MBA, náměstek primátora SMOl |
|  | - kontaktní osoba ve věcech technických: |
|  | Bankovní spojení: |
|  | číslo výdajového účtu: |

| 2. Zhotovitel: | Stráský, Hustý a partneři s.r.o. |
| --- | --- |
| též „příkazník“ | se sídlem: Bohunická 133/50, 619 00 Brno |
| IČ: 18827527 | DIČ: CZ18827527 |  |
| zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 1558 |
| Zastoupena: Ing. Iljou Hustým, jednatel |  |
| Zástupci zhotovitele |  |
| - ve věcech smluvních: |
| - ve věcech technických: |
| Hlavní inženýr projektu: (autorizovaná osoba v oboru dopravní stavby č. autorizace ) |
| Hlavní projektant: (autorizovaná osoba v oboru dopravní stavby, č. autorizace ) |
| Bankovní spojení: |
| č. účtu: |

##### II.

Preambule

Smluvní strany prohlašují, že se dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 1 k výše uvedené smlouvě. Důvodem uzavření dodatku č. 1 je rozšíření předmětu plnění o řešení vedení cyklistické dopravy po lávce L10. Vedení cyklostezky přes lávku a její napojení na cyklotrasy vyžaduje větší zásah do předpolí na obou stranách lávky. S tímto souvisejí i prostorové a sadové úpravy celého území a větší zásah do vedení inženýrských sítí v předpolí lávky.

Tímto dodatkem č.1 se mění tyto články smlouvy :

III. Předmět smlouvy

VI.  Termín plnění

VII. Cena a platební podmínky

Předmět smlouvy

Odstavec 2. se nahrazuje novým zněním:

Projektová dokumentace (dále také jen PD) pod názvem „L10 – lávka pro pěší přes řeku Bystřici ke Kaštanové ulici“ bude řešit snesení stávající nevyhovující lávky a výstavbu nové kapacitní lávky. Podle zpracované Studie protipovodňových opatření na řece Bystřici v Olomouci by měla být zachována šířka dnešního mostu 5,30 m, světlost 23,50 m a spodní hrana mostovky by měla být ve výšce 213,38 m n.m. Nová lávka bude dimenzována pro vedení společné stezky pro pěší a cyklisty. Součástí PD bude i projektová dokumentace pro provedení stavby přeložek inženýrských sítí dle požadavků jejich správců.

# VI.

# Termín plnění

V souvislosti s úpravou rozsahu díla se mění ujednání článku V. takto:

a)  Projektová dokumentace pro územní rozhodnutí DUR          do 30.11.2019

b)  Dokladová část a podání žádosti o územní rozhodnutí          do 28.2.2020

c)  Projektová dokumentace DSP vč. dokladové části

a podání žádosti o stavební povolení                              do 90 dní od nabytí právní moci územního rozhodnutí

d)  Projektová dokumentace DPS vč. soupisu stavebních

prací, dodávek a služeb s výkazem výměr                     do  60 dní od nabytí právní moci stavebního povolení

# VII.

# Cena a platební podmínky

V souvislosti s úpravou rozsahu díla se mění ujednání článku VII. Cena a platební podmínky takto:

a)  Projektová dokumentace pro územní řízení  DUR

|  | Původní SOD | Dodatek č.1 | Nová cena |
| --- | --- | --- | --- |
| Cena za část a) bez DPH: | 229 000,00 Kč | 213 300,00 Kč | 442 300,00 Kč |
| DPH za část a): | 48 090,00 Kč | 44 793,00 Kč | 92 883,00 Kč |
| Cena za část a) s DPH | 277 090,00 Kč | 258 093,00 Kč | 535 183,00 Kč |

b) Dokladová část a výkon inženýrské činnosti pro zajištění ÚR

|  | Původní SOD | Dodatek č.1 | Nová cena |
| --- | --- | --- | --- |
| Cena za část b) bez DPH: | 57 600,00 Kč | 56 400,00 Kč | 114 000,00 Kč |
| DPH za část b): | 12 096,00 Kč | 11 844,00 Kč | 23 940,00 Kč |
| Cena za část b) s DPH: | 69 696,00 Kč | 68 244,00 Kč | 137 940,00 Kč |

c) Projektová dokumentace pro stavební povolení (DSP), včetně dokladové části

|  | Původní SOD | Dodatek č.1 | Nová cena |
| --- | --- | --- | --- |
| Cena za část c) bez DPH: | 187 200,00 Kč | 153 900,00 Kč | 341 100,00 Kč |
| DPH za část c): | 39 312,00 Kč | 32 319,00 Kč | 71 631,00 Kč |
| Cena za část c) s DPH | 226 512,00 Kč | 186 219,00 Kč | 412 731,00 Kč |

d)  Výkon inženýrské činnosti pro zajištění stavebního povolení

|  | Původní SOD | Dodatek č. 1 | Nová cena |
| --- | --- | --- | --- |
| Cena za část d) bez DPH: | 57 600,00 Kč | 30 000,00 Kč | 87 600,00 Kč |
| DPH za část d): | 12 096,00 Kč | 6 300,00 Kč | 18 396,00 Kč |
| Cena za část d) s DPH: | 69 696,00 Kč | 36 300,00 Kč | 105 996,00 Kč |

e)  Projektová dokumentace pro provedení stavby (DPS) včetně soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr

|  | Původní SOD | Dodatek č. 1 | Nová cena |
| --- | --- | --- | --- |
| Cena za část e) bez DPH: | 57 600,00 Kč | 43 700,00 Kč | 101 300,00 Kč |
| DPH za část e): | 12 096,00 Kč | 9 177,00 Kč | 21 273,00 Kč |
| Cena za část e) s DPH: | 69 696,00 Kč | 52 877,00 Kč | 122 573,00 Kč |

Cena díla za části a) až e):     (pro fakturaci dle platebních podmínek)

|  | Původní cena | Dodatek č.1 | Nová cena |
| --- | --- | --- | --- |
| Cena celkem bez DPH: | 589 000,00 Kč | 497 300,00 Kč | 1 086 300,00 Kč |
| DPH: | 123 690,00 Kč | 104 433,00 Kč | 228 123,00 Kč |
| Cena celkem s DPH: | 712 690,00 Kč | 601 733,00 Kč | 1 314 423,00 Kč |

f)   Autorský dozor:

|  | Původní cena | Dodatek č.1 | Nová cena |
| --- | --- | --- | --- |
| Cena za část d) bez DPH: | 86 400,00 Kč | 28 800,00 Kč | 115 200,00 Kč |
| DPH za část d): | 18 144,00 Kč | 6 048,00 Kč | 24 192,00 Kč |
| Cena za část d) s DPH: | 104 544,00 Kč | 34 848,00 Kč | 139 392,00 Kč |

Celková cena díla za části a) až f):

|  | Původní cena | Dodatek č.1 | Nová cena |
| --- | --- | --- | --- |
| Cena celkem bez DPH: | 675 400,00 Kč | 526 100,00 Kč | 1 201 500,00 Kč |
| DPH: | 141 834,00 Kč | 110 481,00 Kč | 252 315,00 Kč |
| Cena celkem s DPH: | 817 234,00 Kč | 636 581,00 Kč | 1 453 815,00 Kč |

Ostatní ujednání uvedená v uzavřené SOD nejsou tímto dodatkem č.1 dotčeny a zůstávají v platnosti. Tento

dodatek č.1 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž po dvou obdrží každá smluvní strana.

| V Olomouci dne: 19.11.2019 | V Brně dne: 13.11.2019 |
| --- | --- |

| Objednatel | Zhotovitel |
| --- | --- |
| JUDr. Martin Major, MBA náměstek primátora statutární město Olomouc | Ing. Ilja Hustý jednatel Stráský, Hustý a partneři s.r.o. |