Dodatek č. 1
ke smlouvě O DÍLO

„Výměna rozvodů elektroinstalace v PC učebnách vč. instalace podružného rozvaděče a osvětlovací soustavy do minerálních podhledů“

Číslo Objednatele	6/48665746/2019

TENTO DODATEK Č. 1 (dále jen „Dodatek“) KE SMLOUVĚ O DÍLO uzavřené dne 22. 11. 2019   (dále jen „Smlouva“) je uzavřen

MEZI SMLUVNÍMI STRANAMI, KTERÝMI JSOU:

Objednatel

Střední odborná škola Český Brod - Liblice, příspěvková organizace

se sídlem Školní 145, 282 20 Český Brod - Liblice

zastoupená: Ing. Darinou Doškářovou

IČO: 48665746

Bankovní spojení: Komerční banka a. s., číslo účtu: 51-5637060257/0100

dále jen „objednatel“

a

Dodavatel

Radovan Sus

se sídlem Vrátkov 111, 282 01 Český Brod

registrace: ŽL č.j. OŽÚ/03/Zm/12186/241

IČO: 61876372	DIČ: CZ7408100777

Bankovní spojení: Moneta Money bank, a. s., číslo účtu  227767812/0600

dále jen „zhotovitel“

Objednatel a zhotovitel společně jen „Smluvní strany“

nebo jednotlivě „Smluvní strana“.

Článek I.

Předmět Dodatku

- V rámci provádění prací na díle „Výměna rozvodů elektroinstalace v PC učebnách vč. instalace podružného rozvaděče a osvětlovací soustavy do minerálních podhledů “ byly zjištěny skutečnosti, na základě kterým Objednatel navýšil rozsah prací.  Detailní výčet je součástí Položkového rozpočtu – navýšení, který tvoří nedílnou součást tohoto Dodatku.

- Smluvní strany se dohodly na následujících změnách Smlouvy:

Vzhledem k nepředvídatelným skutečnostem, zjištěným v průběhu realizace stavebních prací konkretizovaných v položkovém rozpočtu – navýšení, který tvoří přílohu tohoto Dodatku, se původní znění čl. III., odst. 1. ruší a nahrazuje se tímto novým zněním:

Cena za dílo dle článku III. smlouvy je sjednána dohodou na základě nabídkové ceny zhotovitele dohodou smluvních stran v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, v celkové výši 354.642,00 Kč bez DPH, a to jako cena nejvýše přípustná.

K této ceně za dílo bude zhotovitelem účtována v souladu se zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění, DPH ve výši 74.475,00 Kč.

Celková cena za dílo včetně DPH činí 429.117,00 Kč.

- Rekapitulace změny ceny díla dle Smlouvy s ohledem na tento Dodatek.

Původní cena za dílo dle Smlouvy činila 299.411,31 Kč bez DPH, tedy 362.287,68 Kč s DPH. Dodatkem č. 1 byla cena navýšena o 55.230,84 Kč bez DPH, tedy o 66.829,32 Kč s DPH.

Nová cena za dílo dle Smlouvy ve znění tohoto Dodatku č. 1 činí 354.642,00 Kč bez DPH, 429.117,00 Kč s DPH.

|  | cena bez DPH | DPH 21 % | cena vč. DPH |
| --- | --- | --- | --- |
| Smlouva o dílo | 299.411,31 Kč | 62.876,37 Kč | 362.287,68 Kč |
| Dodatek č. 1 | 55.230,84 Kč | 11 598,48 Kč | 66.829,32 Kč |
| Celková nová cena díla | 354,642,15 Kč | 74.474,85 Kč | 429.117,00 Kč |

Článek II.

- Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají nezměněna.

- Tento Dodatek se uzavírá v souladu s § 222, odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.

- Tento Dodatek se uzavírá ve 2 stejnopisech, z nichž každý má povahu originálu. Objednatel i Zhotovitel obdrží po 1 stejnopisu.

- Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu, účinnosti nabývá dnem zveřejnění v registru smluv, které provede Objednatel.

Přílohy:

- Položková rozpočet - navýšení

| V Liblicích dne 22. 11. 2019 ___________________________________ Střední odborná škola Český Brod - Liblice, příspěvková organizace Ing. Darina Doškářová | V Liblicích dne 22. 11. 2019 ___________________________________ Radovan Sus , |
| --- | --- |

ředitelka