Dodatek č. 1 ke

KUPNÍ SMLOUVĚ č. 69/2019-VZ10

uzavřená dle ustanovení § 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění

Smluvní strany

Název:	Univerzita Karlova, Ústav jazykové a odborné přípravy

Sídlo:	Vratislavova 29/10, 128 00 Praha 2

IČO:	00216208

Zastoupena:       xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, ředitelem ústavu

Číslo účtu:            43-9390310207/0100

(dále jen „Objednatel“)

a

Název:	Dřevozpracující výrobní družstvo

Sídlo:	Stromořadní 1098, 675 51 Jaroměřice nad Rokytnou

IČ:	00030520

Jednající:	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, předseda představenstva

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, místopředseda představenstva

Číslo účtu: 	716 711 / 0100

zapsaný v Brně vedeném Krajským soudem, oddíl DrXXXVIII, vložka 431

(dále jen „Dodavatel“)

(společně dále jen jako „Smluvní strany“)

uzavřely tento Dodatek č. 1 ke Kupní smlouvě na dodávku nábytku

ze dne 15. 8. 2019 (dále jen „Smlouva“)

Na základě postupu stavebních prací a požadovaných víceprací a méněprací se Smluvní strany dohodly na uzavření Dodatku č. 1 ke shora uvedené Smlouvě a jednotlivé články smlouvy se mění nebo doplňují následovně:

Čl. II. bod 2. 4. se mění následovně:

Vzhledem k průběhu stavebních prací bude dílo dokončeno v následujících termínech:

- 9. patro v termínu do 05. 11. 2019

- 8. patro v termínu do 18. 11. 2019

Podmínkou pro to,  aby mohl Dodavatel dodržet uvedené termíny, je dokončení stavebních prací v 9. patře do 31. 10. 2019 a v 8. patře do 10. 11. 2019. Pokud nebudou stavební práce v daných termínech dokončeny, posouvá se termín dokončení díla (dodání nábytku) o stejný počet pracovních dnů jako dokončení stavebních prací.

Čl. III. bod 3. 1. se mění následovně:

S ohledem na požadované a odsouhlasené vícepráce a méněpráce se kupní cena ve výši 6.304.250,- Kč bez DPH zvyšuje o částku 27.740,- Kč bez DPH.

Objednatel se zavazuje uhradit Dodavateli za předmět plnění maximální kupní cenu ve výši 6.331.990,- Kč bez DPH, DPH ve výši 21 % činí 1.329.717,90 Kč, cena celkem včetně DPH činí 7.661.707,90 Kč.

Smluvní strany berou na vědomí, že tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě vyžaduje ke své účinnosti uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů. Zaslání smlouvy do registru smluv zajistí ÚJOP UK neprodleně po podpisu smlouvy.

Tento Dodatek č. 1 je sepsán ve třech (3) stejnopisech s platností originálu. Objednatel obdrží dvě (2) vyhotovení a Dodavatel jedno (1) vyhotovení.

Rozpis ceny a změnový list č. 1 tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku a jsou jeho nedílnou částí.

Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají beze změny.

| V Jaroměřicích nad Rokytnou, dne 14. 11. 2019 | V Praze, dne 15. 11. 2019 |
| --- | --- |
| __________________________________________ | ____________________________ |
| Dodavatel xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx předseda místopředseda představenstva představenstva | Objednatel xxxxxxxxxxxxxxxxxxx ředitel ÚJOP UK |