Příloha č. 1

Specifikace předmětu a harmonogramu plnění

architektonické řešení výstavy „Gerhard Richter“

zadávací prováděcí dokumentace a výkaz výměr expozice ve formátu PDF včetně předpokládaného položkového rozpočtu: do 31. 1.2017.

autorský a technický dozor: předpokládaném termínu od 1.3. do 25. 4. 2017.

1