VPÚ DECO PRAHA a.s.

Podbabská 1014/20

160 00   Praha 6

VÁŠ DOPIS ZNAČKY / ZE DNE			NAŠE ZNAČKA		VYŘIZUJE / LINKA		KARLOVY VARY

ORI/2019/Sav.		 Savková/1226		25.11.2019

mob.725 038 743

VĚC:  DODATEK  k OBJEDNÁVCE   č.  OBJ35-32333/2019

“Rekonstrukce stezky z ulice F.X Šaldy do ulice Táborská, Karlovy

Vary - Bohatice”

_________________________________________________________

Předmět plnění :

Jedná se o prodloužení termínu do 28.2.2020  dodání diagnostického průzkumu, geodetického zaměření a zjištění inženýrských sítí  na stavbu  :

“Rekonstrukce  stezky z ulice F.X.Šaldy do ulice Táborská, Karlovy Vary -  Bohatice ”.

Termín: do 28.2.2020

Z objektivních důvodů, které nejsou na straně Objednatele ani Zhotovitele způsobené technickou závadou a z důvodu nedostatečné  kapacitní situace na trhu, pro kterou zhotovitel nemohl zajistit náhradní řešení diagnostického průzkumu.

S pozdravem

Ing. Daniel Riedl

vedoucí  odboru  rozvoje a  investic

Přílohy:  zhotovitelova  žádost  ze dne  22.11.2019