Smlouva o dílo – dodatek č.2

ve smyslu § 2586 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen „občanský zákoník“)

Smluvní strany

Úřední název		Střední průmyslová škola stavební a Obchodní akademie arch. Jana Letzela, Náchod, příspěvková organizace

IČO				06668275

se sídlem			Pražská 931, 547 01 Náchod

zastoupený

ve věcech smluvních		RNDr. Věrou Svatošovou

ve věcech technických		RNDr. Věrou Svatošovou

Pavlem Mertlíkem, správcem budov

DIČ				CZ 06668275

bankovní spojení		ČSOB

č. účtu:				6117777611/0300

dále jen „objednatel“ na straně jedné

a

Obchodní firma		Ing. Lukáš Polej

IČO				63186845

se sídlem 			náměstí Čs.armády 979, 549 31 Hronov

zastoupený

ve věcech smluvních		Ing. Lukáš Polej

ve věcech technických		Ing. Lukáš Polej, Ing. Tomáš Notek

DIČ				CZ6804291780

bankovní spojení		0600

č. účtu				153233120

zapsaný u 			GE Money bank

dále jen „zhotovitel“ na straně druhé; objednatel a zhotovitel dále také jako „smluvní strany“

Článek 1

Mezi Vyšší odbornou školou stavební a Střední průmyslovou školou stavební arch. Jana Letzela, Náchod, Pražská 931, jako objednatelem, a ing. Lukášem Polejem, jako zhotovitelem, byla dne 7. 12. 2015 uzavřena smlouva o dílo, na základě které zhotovitel zpracoval projektovou dokumentaci na Rekonstrukci elektroinstalace a rozvodů ZTI včetně stavebních úprav sociálního zařízení – hlavní budova školy, Pražská 931. K této smlouvě byl následně dne 22. 6. 2016 uzavřen dodatek. Střední průmyslová škola stavební a Obchodní akademie arch. Jana Letzela, Náchod, příspěvková organizace je právním nástupce výše uvedeného objednatele.

Střední průmyslová škola stavební a Obchodní akademie arch. Jana Letzela, Náchod, příspěvková organizace dne 27. 3. 2019 uzavřela smlouvu o dílo, kterou smluvní strany sjednaly úpravu předmětu díla.

Smluvní strany tímto dodatkem doplňují smlouvu o dílo, kterou mezi sebou uzavřeli dne 27. 3. 2019 a sjednávají, že článek 6 smlouvy o dílo Cena díla se navyšuje o částku 70 000 Kč +DPH,

Článek 6

Cena díla

- Cena za realizaci předmětu díla dle smlouvy z 27. 3. 2019

Původní cena dle smlouvy z 27. 3. 2019

Cena celkem bez DPH		320 000,- Kč

DPH 21%				 67 200,- Kč

Cena celkem včetně DPH		387 200,- Kč

se mění v souvislosti s dále vyjmenovanými pracemi  o 70 000 Kč bez DPH. Tedy smluvní strany se dohodly na celkové ceně díla:

Cena celkem bez DPH		390 000,- Kč

DPH 21%				  81 900,- Kč

Cena celkem včetně DPH		471 900,- Kč

Navýšení ceny je z důvodu rozšíření předmětu díla o tyto části:

- nová přípojka venkovní dešťové kanalizace s přepojením stávajících svodů z budovy školy, šaten, bytu, tělocvičny, výměníku a venkovních zpevněných ploch. Dešťové vody, které nyní jdou do splaškové kanalizace ve správě VAK Náchod budou po stavebních úpravách svedeny do řeky Metuje, inženýrská činnost - jednání s VAKem a s Povodí Labe s.p.

- úprava projektu o venkovní asfaltové plochy parkoviště s přilehlými terénními úpravami, opěrnými zdmi, vstupními branami atd.

- větší rozsah vnitřních úprav než byl předpoklad, včetně vynucených úprav topení.

V souvislosti rozšířením o uvedené vícepráce se posouvá termín předání projektové dokumentace nejpozději do 16. 12. 2019.

Článek 7

Platební podmínky

- Cenu díla uhradí objednatel na základě faktur zhotovitele vystavených dle následujícího rozpisu

- částka ve výši 80 000 Kč (96 800 Kč s DPH)   -  měsíc po zahájení projekčních prací - uhrazeno

- částka ve výši 262 000 Kč (317 020 Kč s DPH) -  po řádném dokončení, předání a převzetí předmětu díla. Při předání díla bude sepsán protokol o předání a převzetí, který bude podepsán zástupci obou smluvních stran, umožňuje-li to charakter plnění zhotovitele. Bez podpisu protokolu o předání a převzetí oběma smluvními stranami se dílo nepovažuje za řádně dokončené.

- částka ve výši 48 000 Kč (58 080 Kč s DPH)  - po vydání stavebního povolení a jeho nabytí právní moci

Další ujednání smlouvy zůstávají beze změny.

Za objednatele v Náchodě dne 30. 11. 2019		Za zhotovitele v Náchodě dne 30. 11. 2019

…………………………………	…………………………………

RNDr. Věra Svatošová	Ing. Lukáš Polej

Ředitelka školy	Jednatel