DODATEK Č. 4

ke S M L O U V Ě   O   D Í L O  ze dne 2. 1. 2019

(dále jen „dodatek“)

uzavřený níže psaného dne měsíce a roku podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. občanský zákoník, v platném znění (dále jen „OZ“), mezi smluvními stranami:

Městská knihovna v Praze

Mariánské nám. 1, 115 72 Praha 1

## IČO: 00064467, DIČ: CZ 00064467

bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

statutární orgán: RNDr. Tomáš Řehák – ředitel

osoba oprávněná jednat ve věcech smluvních:

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

osoba oprávněná jednat ve věcech technických:

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

(dále jen "objednatel")

a

firma                      EMV s.r.o.

sídlo:                      Vlnitá 890/70, 147 00 Praha 4

Místo podnikání:    Libušská 190/100, 142 01 Praha 4

###### IČO:                       48038792

DIČ:                            xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

bankovní spojení:  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

číslo účtu               xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

zastoupená:           Michalem Vydrou, jednatelem společnosti

zapsána:                v OR u MS v Praze, oddíl C, vložka 15418

(dále jen "zhotovitel")

(dále společně jen „smluvní strany“)

# I.

# Preambule

Objednatel a zhotovitel (společně jako „smluvní strany“ nebo „strany“, jednotlivě též jako „smluvní strana“ nebo „strana“), uzavřely dne 2. 1. 2019 smlouvu o dílo (dále jen „smlouva“), jejímž předmětem je zhotovení stavby „Rekonstrukce prostoru banky na pobočku MKP - Jezerka II“.

V průběhu realizace stavby byl zjištěn nefunkční stav stávající kotelny, na kterou bylo plánováno napojení rekonstruovaných částí objektu pro pobočku MKP – JEZERKA II. Předmět díla se rozšiřoval na základě dodatku č. 3 o dodatečné stavební práce (vícepráce) v rozsahu a položkovém členění podle vzájemně odsouhlasené projektové dokumentace zpracované generálním projektantem stavby CONTRACTIS s.r.o., s názvem „Rekonstrukce plynové kotelny“ v září 2019 a podle oceněného výkazu výměr. V souvislosti s rekonstrukcí kotelny vznikly také odpočty částí díla ze základního výkazu výměr; které řeší tento dodatek č. 4 k SOD.

Snížení rozsahu prací prováděných zhotovitelem stavby je v souladu s § 222 odst. (4) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek a v součtu předchozími vícepracemi a méněpracemi nepředstavuje podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.

# II.

# Změna předmětu díla

- Předmět díla mění tak, že se odečítají v souvislosti s rekonstrukcí kotelny o položky uvedené v příloze tohoto dodatku; odečítané položky jsou v příloze zvýrazněny červeně.

- Celková cena díla se na základě tohoto dodatku snižuje  o částku 29.930 Kč bez DPH, tj.  36.215,30 Kč včetně DPH při sazbě DPH ve výši 21%.

# III.

Ostatní ustanovení

- Smluvní strany se dohodly na změně bankovního spojení zhotovitele nově na Komerční banka, a.s., č.ú.: xxxxxxxxxxxxxxxxxxx

IV.

# Závěrečná ustanovení

- Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho uzavření a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů; uveřejnění zajistí objednatel a v registru smluv bude uveřejněn celý dodatek včetně příloh.

- Ostatní ustanovení smlouvy nedotčena tímto dodatkem zůstávají v platnosti a účinnosti beze změny.

- Příloha: Odečtené položky ze základního výkazy výměr, který je součástí SOD.

- Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu a každá ze smluvních stran obdrží po jednom vyhotovení.

- Smluvní strany prohlašují, že dodatek uzavřely svobodně a vážně, že jim nejsou známy jakékoliv skutečnosti, které by jeho uzavření vylučovaly, neuvedly se vzájemně v omyl 
a berou na vědomí, že v plném rozsahu nesou veškeré důsledky plynoucí z vědomě jimi udaných nepravdivých údajů.

V Praze dne:						V Praze dne:

Za objednatele:	Za zhotovitele:

___________________                                 	________________________

Městská knihovna v Praze                 		EMV s.r.o.

RNDr. Tomáš Řehák					Michal Vydra, jednatel společnosti