###### DODATEK č.1 ke SMLOUVĚ O DÍLO

###### č. zhotovitele: 19042-1, č. objednatele:

## PD Odlehčovací komora Turnov OK 6 a ČSOV Přepeře A + ČSOV Přepeře B“

Smluvní strany:

Zhotovitel:				4roads s.r.o.

se sídlem:				Jugoslávských partyzánů 1426/7, Praha 6

zapsaná				OR vedeném u MS v Praze, oddíl C, vložka 280328

jednající				Ing. Jan Semerád, jednatelem společnosti

zastoupený ve věcech technických:

IČ:		     			06327354

DIČ:		     			CZ06327354

bankovní spojení:

a

Objednatel:				Vodohospodářské sdružení Turnov

Dobrovolný svazek obcí, registrovaný u Krajského úřadu LK

se sídlem:				Antonína Dvořáka 287, Turnov 511 01

zastoupený ve věcech smluvních:	Ing. Milan Hejduk, ředitel svazku

zastoupený ve věcech technických:

DIČ:					CZ 49295934

bankovní spojení:

se dohodly dnešního dne na uzavření následující smlouvy o dílo na vypracování projektu stavby:

II.

Preambule

- Smluvní strany uzavřeli dne 17.06.2019 Smlouvu o dílo „Odlehčovací komora Turnov OK 6, ČSOV Přepeře A a ČSOV Přepeře B“. Zhotovitel žádá o prodloužení termínu předání díla do 31.01.2020. Důvodem je úprava technického řešení projektu. Ujednaná změna termínu nemá vliv na cenu díla.

III.

Předmět dodatku

- Smluvní strany se v souladu s článkem VII, odstavcem 3. výše uvedené Smlouvy o dílo, dohodly na uzavření tohoto Dodatku č.1, na základě kterého se mění text v čl. II, odst. 1 takto:

Dílo bude provedeno v rozsahu dle čl. I, odst. 1 nejpozději do:  31.03.2020 (původní termín dle smlouvy byl do 29.11.2019).

III.

Závěrečná ustanovení

- Ostatní ujednání výše uvedené Smlouvy o dílo „„Odlehčovací komora Turnov OK 6, ČSOV Přepeře A a ČSOV Přepeře B“ ze dne 17.06.2019 se tímto Dodatkem č.1 nemění a zůstávají v platnosti.

- Dodatek č.1 nabývá účinnosti dnem podpisu obou účastníků.

- Tento Dodatek č.1 je vyhotoven ve 3 vyhotoveních, z nichž dvě vyhotovení obdrží objednatel a jedno zhotovitel.

| V Turnově dne: 29.11.2019 | V Praze dne: 29.11.2019 |
| --- | --- |
| Objednatel: | Zhotovitel: |
| Vodohospodářské sdružení Turnov | 4roads s.r.o. |
| ………………………………. Ing. Milan Hejduk ředitel svazku | …………………………………. Ing. Jan Semerád jednatel společnosti |