Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 2016/00515/OTSMI-OSZ

uzavřený mezi těmito smluvními stranami:

Městská část Praha 3

sídlo: Havlíčkovo nám. 700/9, 130 85 Praha 3

IČO: 00063517

zastoupená: Ing. Vladislavou Hujovou, starostkou

(dále jen „objednatel“)

a

Ing. arch. Josef Pleskot, AP atelier

sídlo: Komunardů 1529/5, Praha 7, 170 00

IČO:   14908352

DIČ: CZ521203124

(dále jen „zhotovitel“ )

Čl. I.

Předmět dodatku

1. Smluvní strany se dohodly na následujících změnách smlouvy o dílo č. 2016/00515/OTSMI-OSZ:

Čl. I., odst. 3 nově zní:

„Součástí studie bude zejména

- provedení analýzy dotčeného území s ohledem na současné problematické vymezení hranic parku a s tím související nevyhovující stav stávajících vstupů do parku,

- návrh koncepčního řešení v min. 3 variantách,

- ověření stávajících sítí (elektro, VO, kanalizace, voda, plyn – bez vyjádření k slaboproudým a rádiovým vedením),

- vyhodnocení závěrů veřejného projednání návrhu studie.“

Do Čl. II. se přidává odstavec 4., který zní:

„4. Veřejné projednání návrhu studie zorganizuje objednatel, přičemž zhotovitel se tohoto projednání zúčastní“

Čl. III. odst. 1 nově zní:

„Zhotovitel je povinen provést dílo do 30. 06. 2017.“

Čl. II

Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek může být měněn pouze dohodou stran v písemné formě.

2. Tento dodatek se vyhotovuje ve třech stejnopisech s platností originálu, z nichž dva obdrží objednatel a jeden zhotovitel.

3. Smluvní strany si dodatek přečetly a prohlašují, že veškerá ujednání obsažená v tomto dodatku jsou jim jasná a srozumitelná, jsou jimi míněna vážně a byla učiněna na základě jejich pravé a svobodné vůle. Na důkaz toho smluvní strany připojují vlastnoruční podpisy osob k tomu oprávněných.

4. Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tento dodatek byl veden v centrální evidenci smluv vedené Městskou částí Prahou 3, která je veřejně přístupná a obsahuje údaje o smluvních stranách, předmětu dodatku, číselné označení tohoto dodatku a datum jeho podpisu, či aby byl celý jeho obsah ze strany Městské části Prahy 3 zveřejněn, zejména v Registru smluv na portálu veřejné správy. Smluvní strany prohlašují, že veškeré informace uvedené v tomto dodatku nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.

V Praze dne…………………                                        V Praze dne……………………..

…………………………………                             …..……………………………………….  Ing. Vladislava Hujová, starostka                            Ing. arch. Josef Pleskot, AP atelier