# Smlouva o dílo

uzavřená dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen občanský zákoník)

# I. Smluvní strany

- Objednatel:      	Statutární město Jihlava

Se sídlem: 	Masarykovo nám. 97/1, 586 01 Jihlava

Zastoupený:	Ing. arch. Martinem Laštovičkou, náměstkem primátorky

Oprávněný k podpisu:	Ing. Petr Štěpán, pověřený vedením OSR

IČO: 	00286010

DIČ: 	CZ 00286010

(dále též jako „Objednatel“ či „objednatel“)

- Zhotovitel:	VZD INVEST s.r.o.

Se sídlem: 	kpt. Nálepky 2332, 530 02 Pardubice

Zastoupený: 	Ing. Kateřina Pešková

Bankovní spojení:	MONETA MONEY BANK, .a.s.

Č. účtu:	172043576/0600

IČO:	26954834

DIČ:     	CZ26954834

Sídlo provozovny: Hraničky 354/59, 625 00 Brno

(dále též jako „Zhotovitel“ či „zhotovitel“)

(samostatně jako „smluvní strana“, společně pak jako „smluvní strany“)

- Kontaktní osoba objednatele:         Ing. Ladislava Kružíková DiS.

Kontaktní osoba zhotovitele:   	Ing. Pavel Široký

# II. Předmět díla

Zhotovitel se zavazuje vypracovat a dodat dokumentaci pro vydání společného územního rozhodnutí a stavebního povolení, projektovou dokumentaci pro provádění stavby umožňující vypsání zadávacího řízení na zhotovitele stavby, zajistit činnost koordinátora BOZP v přípravné fázi a zajistit autorský dozor. Dále zhotovitel zabezpečí v rámci inženýrské činnosti veškeré úkony potřebné k vydání společného územního rozhodnutí a stavebního povolení, zabezpečí na své náklady veškeré průzkumné práce a činnosti nutné pro splnění díla tak, aby byla zajištěna realizovatelnost stavby na akci: Oprava a odbahnění rybníka Návesní v k.ú. Kosov p.č.83

1. Předmět díla bude proveden:

- V rozsahu a souladu s podmínkami výzvy ze dne 25. 11. 2019

- Dle nabídky zhotovitele ze dne 4. 12. 2019 zadávacího řízení.

- Projektová dokumentace bude vypracována v souladu s příslušnými normami, zákony a předpisy platnými v době provádění díla.

- Projektová dokumentace bude vypracována v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb. o územním plánu a stavebním řádu v platném znění (dále jen stavební zákon) a v rozsahu platných souvisejících vyhlášek a příloh o dokumentaci stavby.

- Předmětem projektové dokumentace bude:

- oprava hráze včetně kamenného opevnění

- výměna požeráku

- výměna odtokového potrubí

- odbahnění rybníka

- Dále bude vypracovaná dokumentace sloužit i pro účely zadání veřejné zakázky         na  stavební práce  a  bude  vypracována i v souladu § 92 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek v platném znění.

- Jako součást projektové dokumentace zhotovitel vypracuje plán kontrolních prohlídek stavby ve smyslu  § 110  odst. 1 písm. f) stavebního zákona.  Součástí průvodní zprávy projektové dokumentace bude informace o dodržení obecných požadavků na výstavbu (normy, vyhlášky apod.) Součástí průvodní zprávy projektové dokumentace bude informace o dodržení obecných požadavků na výstavbu (normy, vyhlášky apod.)

- Počet vyhotovení pro objednatele –

- projektová dokumentace pro stavební povolení či sloučené povolení vč. dokladové části:

6 vyhotovení v tištěné podobě + 1x digitálně na CD (pdf)

+ 2 x v tištěné podobě pro stavební úřad

2. Zhotovitel vypracuje předmět díla svým jménem a na svoji odpovědnost podle ustanovení § 2589 a násl. občanského zákoníku.

3. Zjistí-li zhotovitel v průběhu zpracování díla skryté překážky, které znemožní provedení  díla v dohodnutém rozsahu, je povinen bez odkladu o této skutečnosti informovat objednatele. Do doby předání stanoviska objednatele je zhotovitel oprávněn přerušit práce na zhotovení díla.

4.  Požadavky objednatele – projektová dokumentace bude kromě jiného obsahovat:

- zakreslení veškerých podzemních a nadzemních sítí nacházejících se v prostoru stavby      a nejbližším okolí, zjištění stavu stávajících inž. sítí u jejich správců a v případě potřeby bude dokumentace řešit přeložky těchto sítí případně jejich ochranu,

-  zajištění všech nápojných míst inženýrských sítí,

-  vytyčovací výkresy s určením nezbytných vytyčovacích bodů,

-  potřebné doměření geodetického zaměření polohopisu a výškopisu zájmového území

stavby,

- výkaz výměr vč. rekapitulace nákladů 1x v tištěné podobě (neoceněné výkazy výměr jednotlivých profesí v členění dle položek Seznamu orientačních cen stavebních prací vydaných ÚRS Praha + 1x v elektronické podobě na CD ve formátu ORF popř. XLS (stavební část i všechny profese), výkaz výměr bude zpracován tak, aby byl v souladu s vyhláškou č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr,  přičemž úprava excelových souborů výkazu výměr bude zpracována tak, aby byl sloupec buněk (množství) uzamknut a aby po doplnění jednotkových cen soutěžícími docházelo k automatickému výpočtu cen celkem a k jejich součtům, součástí bude rekapitulace všech objektů,

- rozpočet vč. rekapitulace nákladů v jednom vyhotovení v tištěné a 1x v elektronické podobě (ve formátu ORF popř. XLS) s rekapitulací celkových nákladů stavby, dodaný samostatně, rozpočty a výkazy výměr budou členěny na investiční a provozní výdaje v souladu s vyhláškou č. 323/2002 Sb. Ministerstva financí ČR o rozpočtové skladbě v platném znění. Před zahájením prací na rozpočtové části si zhotovitel s objednatelem odsouhlasí způsob členění rozpočtu z hlediska budoucího zatřídění majetku.

# III. termíny plnění

1. Provedené dílo bude realizováno v těchto lhůtách:

1.1.  Zahájení prací:					5 dní po nabytí účinnosti této smlouvy

1.2.  Lhůta dokončení projektové dokumentace včetně podání žádosti o stavební povolení je nejpozději do 31. 7. 2020

Uvedené lhůty v odstavci 1. nevylučují možnost dřívějšího plnění.

2.    Dodávka bude splněna:

- předáním a převzetím 6 paré projektové dokumentace pro stavební povolení či sloučené povolení č. dokladové části a kopie  podané
  žádosti o vydání stavebního či sloučeného povolení + 1x vše na CD - pdf (+  výkresy dwg)

3. Objednatel se zavazuje dokončené dílo v souladu s touto smlouvou převzít a zaplatit za něj cenu uvedenou v odst. IV. této smlouvy.

# IV. CENA ZA DÍLO

- Cena prací předmětu díla je stanovena jako cena maximální. Je podložena nabídkou zhotovitele z 4.12.2019. V ceně jsou obsaženy všechny práce a činnosti nutné ke splnění předmětu díla dle této smlouvy.

projektová dokumentace pro sloučené či  stavební povolení bude hrazena po těchto částech:

Podklady (geodetické zaměření, inženýrsko geologický průzkum lokality, N-leté a M-denní údaje Vodního toku z ČHMU, inventarizace dřevin na zájmové lokalitě)

45 000,-  Kč

Inženýrská činnost (vyjádření správců sítí k projektu a zajištění jejich souhlasných vyjádření, vyjádření dotčených organizací státní správy k projektu, zajištění povolení k ukládání sedimentu na ZPF či skládku, zajištění povolení ke kácení dřevin, vyjádření VD-TBD a.s. a kategorizace vodního díla			  	86 000,-  Kč

Projektová dokumentace (PD ke stavebnímu či sloučenému povolení, položkový rozpočet a výkaz výměr k výběru dodavatele				 112 000,-  Kč

Cena celkem bez DPH							243 000,-  Kč

==========================

+ příslušná sazba DPH dle zákona č. 235/2004 Sb., ve znění platném ke dni zdanitelného  
    plnění.

- Sjednaná cena může být změněna pouze z objektivních a nepředvídatelných důvodů, a to za podmínky pokud se při projektování nebo při výkonu inženýrské činnosti vyskytnou skutečnosti, které nebyly v době sjednání Smlouvy známy, a zhotovitel je nezavinil, ani nemohl předvídat a tyto skutečnosti mají prokazatelný vliv na sjednanou cenu.

# V. Fakturování a placení

1. Faktury budou vystaveny po splnění jednotlivých částí díla a budou mít náležitosti daňového dokladu.

2. Lhůta splatnosti faktur se vzájemnou dohodou sjednává na 14 dnů po jejím doručení.  Povinnost zaplatit je splněna dnem odepsání fakturované částky z účtu objednatele.

# VI. Ostatní Ujednání

- Zhotovitel svolá výrobní výbory v průběhu prací na projektu pro společné územní řízení a stavební povolení a v průběhu prací na projektové dokumentaci pro provádění stavby.

- Objednatel poskytne zhotoviteli bezúplatně potřebnou jednací místnost v prostorách Magistrátu města Jihlavy. Požadavek na zajištění jednací místnosti uplatní zhotovitel          u objednatele min. 5 dní před konáním jednání.

- V zájmu zajištění sjednaného závazku se dohodly smluvní strany na následujících pokutách:

- při prodlení zhotovitele se splněním povinnosti dodat jednotlivé dokončené části  předmětu  díla v termínech stanovených v čl. III. této smlouvy, činí smluvní pokuta  300,- Kč za každý den prodlení. Smluvní pokutu je objednatel oprávněn započíst vůči kterékoliv faktuře na podkladě objednatelem vystaveného vyúčtování smluvní pokuty.

- při vadném plnění zhotovitele za každou reklamovanou vadu dodaného projektu, která zvyšuje cenu stavebních prací, činí smluvní pokuta 0,5% ze zvýšené ceny těchto stavebních prací. Smluvní pokuta 4.b) bude platit i v případě odstranění vady              do 15 dnů od doručení reklamace.

- při prodlení objednatele se zaplacením faktury činí úrok z prodlení 0,05%   z fakturované částky za každý den prodlení.

- splatnost smluvních pokut se sjednává  - do 1 měsíce po předání vyúčtování.

- smluvní pokuty sjednané touto smlouvou hradí povinná strana nezávisle na tom, zda        a v jaké výši vznikne druhé straně v této souvislosti škoda, kterou lze vymáhat samostatně.

- Připomínky objednatele a orgánů veřejné správy učiněné v rámci stavebních řízení je zhotovitel povinen zapracovat v rámci předmětu této smlouvy do projektové dokumentace a provést je v souladu s platnými předpisy.

- Objednatel prohlašuje, že vlastní dostatečné prostředky na úhradu projektové dokumentace, která je předmětem této smlouvy.

- Pro náhradu škody platí ustanovení § 2913 a násl. občanského zákoníku s tím, že se smluvní strany dohodly na vyloučení možnosti uplatňovat ušlý zisk.

- Pro odpovědnost za vady platí ust.  § 2629 občanského zákoníku.  Záruční doba činí 5 let a počíná běžet od předání a převzetí díla.

- Pro případ vady projektu sjednávají smluvní strany právo objednatele požadovat              a povinnost zhotovitele bezplatně odstranit vady díla ve lhůtě stanovené v odst. 9. tohoto článku. Objednatel uplatní vady díla písemnou formou.

- Zhotovitel se vyjádří po přijetí reklamace nejpozději do 10 dnů. V případě, že tak neučiní nebo neodstraní vady do 10 dnů po uznání reklamace, pokud nedojde k jiné dohodě o termínu odstranění vad, zaplatí zhotovitel za každý den prodlení smluvní pokutu ve výši 500,- Kč.

- Zhotovitel odpovídá za škodu, která vznikne objednateli při následné realizaci stavby na základě zhotovitelem zpracované projektové dokumentace, pokud by její příčinou byly chyby a nedostatky této projektové dokumentace.

- Vlastníkem zhotovovaného projektu je zhotovitel, který také nese nebezpečí škody.  
 Vlastnictví, jakož i nebezpečí škody přechází na objednatele předáním a převzetím  
 předmětu díla.

- Využití projektové dokumentace je určeno výhradně pro plnění předmětu díla a další   
 využití dokumentace je možné jen se souhlasem zhotovitele.

- Převzetí projektové dokumentace objednatelem nezbavuje zhotovitele odpovědnosti         
  za řádné a úplné provedení předmětu díla a odpovědnosti za vady.

- Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva neobsahuje žádné údaje, které by byly smluvními stranami považovány za obchodní tajemství, stejně tak jako údaje, jejichž zveřejnění by bránily jiné právní předpisy.

# VII .  Závěrečná ustanovení

- Tuto Smlouvu lze změnit, upřesnit nebo zrušit jen písemnou formou - dodatkem, který dohodnou obě smluvní strany svými zástupci, oprávněnými k zastupování stran při podpisu Smlouvy.

- Smlouva je uzavřena podle příslušných ustanovení občanského zákoníku. Právní vztahy zhotovitele a objednatele, které nejsou touto Smlouvou výslovně dohodnuty, se řídí uvedenou zákonnou úpravou občanského zákoníku.

- Smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech, dva stejnopisy jsou určeny pro objednatele a jeden pro zhotovitele.

# Smluvní strany prohlašují, že se řádně seznámili s textem a obsahem Smlouvy, který je projevem jejich pravé a svobodné vůle, učiněné vážně a nikoliv za nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz toho smlouvu podepisují.

# Smluvní strany vedle dalších v této Smlouvě vyloučených ustanovení též vylučují aplikaci ustanovení § 557, § 1740 odst. 3 a § 1751 občanského zákoníku.

# Zároveň smluvní strany prohlašují, že všem termínům, použitým zkratkám, obsahu této Smlouvy a veškerým právům a povinnostem z ní vyplývající rozumí.

# Tato Smlouva bude uveřejněna dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění (dále též jako „zákon o registru smluv“). Smluvní strany souhlasí s uveřejněním této Smlouvy a všech jejich budoucích dodatků. Uveřejnění této Smlouvy v souladu se zákonem o registru smluv pak zajistí Statutární město Jihlava.

# Tato Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu poslední ze smluvních stran. Účinnosti tato Smlouva nabývá okamžikem jejího zveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem o registru smluv.

# V případě vzniku sporů z této smlouvy vyplývající, které smluvní strany nevyřešily vzájemnou dohodou, se smluvní strany dohodly, že místně příslušným soudem je k řešení těchto sporů soud objednatele, a to v souladu s ust. § 89a zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, v platném znění.

V Jihlavě dne:	 16. 12. 2019					V Pardubicích dne:11.12.2019

………………………………….	….………………………………

Ing. Petr Štěpán					VZD INVEST s.r.o.

Objednatel					Ing. Kateřina Pešková

jednatelka

# Text boxes

/