# SMLOUVA O DÍLO

Uzavřená dle paragrafu 1746 odst.2  zákona č.89/2012Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník”)

## Akce:  Havarijní výměna zásobníku TUV č.1  a TUV č.2 včetně připojení na stávající zdroj tepla ve VS.

## Objekt: Gymnázium Budějovická, Budějovická 680/17, 140 00 Praha 4

## _________________________________________________________________

Zakázkové číslo zhotovitele: 631

1. Smluvní strany

#### Objednatel: Gymnázium Budějovická

Budějovická 680/17, 140 00 Praha 4

IČO: 00335479

IZO: 000335479

Bankovní spojení:

Č. ú.:

Zastoupený ve věcech smluvních:

xxxxxxxxxxxxxx - ředitelka

Zhotovitel:  	DORNET s.r.o.

U Libeňského pivovaru 10/2015

180 00 Praha 8- Libeň

IČO: 60487712 OR KOS oddíl C, vložka 27228

DIČ: CZ60487712

Bankovní spojení: ČSOB

Č. ú.: 2877156/0300

### Zastoupený ve věcech smluvních:

### xxxxxxxxxxxxx - jednatel

### II. Předmět smlouvy

- Předmětem smlouvy je odstranění havarijního stavu dodávky TUV – výměna 2 ks kapacitních zásobníků teplé užitkové vody VITOCEL 100-L  o celkovém objemu 2 000l  včetně propojovacích potrubí a prací a to v rozsahu zaslané a vyhodnocené poptávky ze dne 2. 11. 2016, která je nedílnou součástí této smlouvy o dílo.

- Při plnění předmětu této smlouvy se zhotovitel zavazuje dodržovat obecně používané a závazné předpisy, normy ČSN, technické normy vztahující se k vybraným projekčním řešením a podmínky této smlouvy.

- Zhotovitel se zavazuje provést dílo vlastním jménem a na vlastní odpovědnost.

- Vlastnické právo k plnění dle této SOD nabývá objednatel dnem zaplacení 100% smluvní kupní ceny dle SOD čl. IV. Cena díla, včetně příslušenství, čl. VIII/5 smluvní pokuty.

III. Doba plnění

- Zhotovitel se zavazuje, že provede a předá práce, montáž zařízení v rozsahu dle II.Předmět smlouvyv termínu do 31. 12. 2016 ledaže tomu budou zjevně bránit specifika instalace  narušující běžný chod školského zařízení, včas neuhrazená zálohová faktura v souladu s touto SOD nebo nepřipravenost stavební části.

- Objednatel převezme řádně provedené dílo formou zápisu, který bude vyhotoven ve 2 vyhotoveních, z  nichž 1x obdrží objednatel a 1x zhotovitel. Za objednatele převezme provedené práce jednatel nebo pověřený stavitel. Zhotovitel do 2 dnů od převzetí díla je povinen vyklidit staveniště. Bude provedena provozní zkouška na základě této zkoušky a vyhotoven předávací protokol.

IV. Cena díla

- Cena obsahuje všechny náklady zhotovitele nezbytné k provedení díla dle předmětu smlouvy.

- Cena se sjednává jako cena maximálně přípustná a činí:

CENA CELKEM bez DPH					 288 222,-Kč

K ceně bude připočtena 21% DPH.

3.    Pokud dojde ke změně rozsahu díla, tyto práce budou oceněny takto:

Maximální cena bude změněna pouze v případě, že objednatel rozšíří předmět díla.

Po odsouhlasení cenového navýšení předloží objednatel dodatek SOD.

V. Způsob úhrady

- Zhotovitel je oprávněn účtovat objednateli dílčí plnění ve smyslu zákona o DPH, dále označené jako faktury a to takto: vždy za provedené práce a to v objemu zabudovaných dodávek a příslušných montáží dle předmětu díla za uplynulý měsíc a to na základě soupisu provedených prací odsouhlasených objednatelem.

- Smluvní strany se dohodly na splatnosti všech faktur do 10-ti dnů ode dne jejich doručení do sídla objednatele. Zhotovitel vystaví po předání díla dle čl. II. Předmět smlouvy konečnou fakturu. Každá faktura bude obsahovat mimo náležitostí dle zákona č. 588/92  Sb., §12 odst. 2 a 3, o dani z přidané hodnoty ve znění pozdějších změn a doplňků, název a místo stavby, číslo SOD.

VI. Záruční doba

- Zhotovitel souhlasí, že záruční doba, garance, počínají běžet dnem úplného dokončení předmětu smlouvy, tj. dnem jeho předání, převzetí díla uživatelem a činí 36 měsíců.

- Nároky z vad díla se řídí příslušnými ustanoveními Obchodního zákoníku.

VII. Reklamace vad

- Havarijní vady, na které se vztahují reklamace v záruční době, budou odstraněny do 48 hodin ode dne uplatnění, zhotovitel provede opravu takovým způsobem, aby nebyla omezena funkce zařízení, pakliže to bude technicky možné.

- Reklamace a vady díla se uplatňují v souladu s příslušnými ustanoveními Obchodního zákoníku.

- Provozní a pozáruční servis může být objednán u zhotovitele díla na základě objednávky provozovatele zařízení.

VIII. Smluvní pokuty

- V případě, že zhotovitel nesplní termíny předání díla dle této smlouvy o dílo viz. čl.III. - Doba plnění, sjednává se touto smlouvou smluvní pokuta ve výši 0,1% za každý den prodlení.

- Nebudou-li faktury zaplaceny dle lhůty splatnosti, sjednává se touto smlouvou úrok z prodlení ve výši 0,1% za každý den prodlení.

IX. Ostatní ustanovení

- Dílo je prováděno zhotovitelem na jeho vlastní nebezpečí s tím, že zhotovitel ručí za všechny případné škody, až do doby předání díla objednateli.

- Objednatel zajistí zdroj vody a elektrické energie.

- Objednatel přejímá zařízení do úschovy dnem zabudování do stavby, a to až do doby dle čl. II. /4.

- Zhotovitel se zavazuje dodržet zákon č. 238/91 o odpadech, zejména paragraf 5, dále se zavazuje dodržet vyhl.ČUBP č.324/90 o bezpečnosti práce a technických zařízení při stavebních pracích

- Požadavky (návrhy) na případné smluvní dodatky SOD uplatní zhotovitel v místě sídla druhé smluvní strany.

- Zhotovitel doloží nejpozději při podpisu smlouvy o dílo výpis z obchodního rejstříku a osvědčení DIČ.

X. Závěrečná ustanovení

- Pokud nebylo v této smlouvě o dílo ujednáno jinak, platí pro vzájemný vztah smluvních stran obecné ustanovení platných právních předpisů.

- V případě odstoupení od smlouvy uhradí smluvní strana, která odstupuje prokazatelné náklady, které vznikly druhé smluvní straně.

- Veškeré změny nebo doplňky této smlouvy o dílo mohou být provedeny na návrh kterékoli strany pouze pořadově číslovaným dokladem, vzájemně odsouhlaseným a potvrzeným.

- „Smluvní strany dohody výslovně sjednávají, že uveřejnění této smlouvy v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb.,o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv)zajistí Gymnázium, Praha 4, Budějovická 680.“

V Praze                      dne:

Z h o t o v i t e l :                                                               O b j e d n a t e l :

xxxxxxxxxx - jednatel                                         		xxxxxxxxxx

ředitelka